# ПРОЄКТ

# ДОГОВІР № _____________

на розробку проектної документації

м. Знам’янка                                                                                           "____" __________2024 року

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Знам’янської міської ради в особі начальника відділу Клименко Людмили Анатоліївни, що діє на підставі Положення (надалі - Замовник), з одного боку та ____________________ в особі директора ____________________, далі – Виконавець, що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується виконати у повному обсязі та у визначені Договором (додатками, додатковими угодами до нього) строки, вказані нижче роботи з розробки проектної документації (надалі – Роботи) по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею «Інтелект», за адресою: Кіровоградська  область, місто Знам’янка, вул. вул. В’ячеслава Чорновола,2" (код ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування) на стадії _______, а Замовник зобов’язується прийняти Роботи та оплатити їх.

1.2. Обсяг, склад та вартість робіт, що підлягають виконанню за цим договором, визначаються завданням на проектування (Додаток № 1) та кошторисом (Додаток № 2), які є невід'ємною частиною договору.

1.3. На підставі пункту 12 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11.05.2011 № 560, пункту 3.6 ДСТУ 8907:2019 "Настанова щодо проведення експертизи проектної документації на будівництво" Замовник делегує Виконавцю повноваження щодо проходження експертизи проектної документації в експертній організації.

1.4. Цей Договір укладається відповідно до положень підпункту 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.010.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості), а саме: роботи можуть бути виконані виключно певним суб'єктом господарювання у випадку, коли існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності.

2. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.1. Проектна документація (далі – Документація) повинна містити відповідні креслення, обґрунтування, пояснювальні записки та інші матеріали що визначають обсяг і зміст Робіт, та повинна відповідати вимогам, встановленим Законами України "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", діючими державними будівельними нормами, правилами та іншими нормативно-технічними документами у галузі містобудування та архітектури.

2.2. Виконавець виконує Роботи, згідно з вимогами "Завдання на проектування", чинних державних будівельних норм, та іншими нормативно-технічними документами у галузі містобудування та архітектури.

2.4. У разі зміни Завдання на проектування Замовник зобов’язаний протягом п’яти робочих днів письмово повідомити про це Виконавця доповненнями (зміною) завдання або документом, що його замінює. Зміна технічних умов можлива виключно за умови підписання Додаткової Угоди до цього Договору з уточненням строків виконання Робіт та їх вартості, а також порядку оплати фактично виконаних Робіт.

2.5. Мова проектної документації: вся проектна документація виконується українською мовою.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. Виконавець зобов’язується виконати проектні роботи в строк до 15.08.2024 р. відповідно до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 3).

3.2. Виконавець має право виконати Роботи достроково, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх.

3.3. При зміні "Завдання на проектування", строків та обсягів виконуваних Робіт Сторони укладають відповідні додаткові угоди до Договору.

3.4. Виконавець бере на себе зобов’язання щодо зняття зауважень експертизи стосовно Документації, яка була розроблена Виконавцем, за виключенням будь-яких зауважень щодо функцій Замовника (юридичних, майнових, земельних тощо).

3.5. Виконавець має право визначати способи виконання Робіт за цим Договором та власним коштом залучати субпідрядників для виконання Робіт за цим Договором, при цьому він несе повну відповідальність за якість робіт та/або послуг, наданих/виконаних субпідрядниками.

3.6. Термін виконання Робіт має бути перенесений у випадку збільшення термінів проходження Документації крізь погоджувальні інстанції з причин, що не залежать від Виконавця.

3.7. Виконавець бере на себе зобов’язання щодо погодження Документації в державних органах містобудування та архітектури, міських і районних службах, в установах та організаціях у відповідності з чинним законодавством України.

# 4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна вартість Робіт, які зобов’язується виконати Виконавець за цим Договором та згідно кошторису (додаток №2 до договору), становить

сума без ПДВ  ________________ грн. (__________ грн. ___ коп.);

сума ПДВ ________________ грн. (__________ грн. ___ коп.);

Разом ________________ грн. (__________ грн. ___ коп.), частина з якої:

4.2. Розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником відповідних грошових сум на рахунок Виконавця.

4.3. Розрахунок за виконані проектні роботи проводиться згідно оформленого акту приймання-здачі виконаних робіт.

4.4. Кінцеві розрахунки між  Замовником та Виконавцем здійснюються у термін до 30 (тридцяти) днів після виконання і приймання всіх передбачених цим Договором робіт.

# 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за Документацію.

5.1.2. Прийняти виконані роботи згідно Актів приймання-передачі виконаних Робіт.

5.1.3. Сприяти Виконавцю у виконанні робіт.

5.1.4. Негайно повідомляти Виконавця про виявлені недоліки при розробці Документації.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Відмовитися від прийняття виконаних Робіт у разі виявлення недоліків та порушень чинного законодавства при оформленні документів, зазначених у розділі 2 Договору протягом 5 (п’яти) робочих днів.

5.2.2. Відмовитися від прийняття виконаних Робіт у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником, або третьою стороною.

5.3. Виконавець зобов’язаний:

5.3.1. Забезпечити виконання Робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 2 цього Договору.

5.3.2. Здійснювати Роботи та їх здачу відповідно до чинного законодавства.

5.3.3. Своєчасно усувати недоліки Документації, допущені з його вини.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи.

# 5.4.2. Залучати до виконання частини Робіт третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації) на умовах субпідряду.

# 6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. Сторони домовились, що результат виконаних Робіт за цим Договором (Документація) надається Виконавцем у друкованому вигляді в кількості чотирьох комплектів (примірників) та в електронному вигляді.

6.2. Виконавець направляє Замовнику підписаний Акт приймання-передачі виконаних робіт, який Замовник має підписати протягом 2 (двох) робочих днів, або надіслати мотивовану відмову від підписання акту. У випадку одержання Виконавцем мотивованої відмови Замовника від приймання робіт Сторони складають Акт в якому зазначається необхідні умови змін та доопрацювань. Виконавець протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту складання Сторонами Акту доопрацювання, якщо інший термін не вказаний в даному Акті, повинен внести відповідні зміни у проектну документацію з урахуванням зауважень вказаних в даному Акті, і надати Замовникові Документацію і підписаний Виконавцем новий Акт приймання-передачі виконаних робіт. Якість та комплектність Документації повинна відповідати діючим в Україні нормативним актам на момент підписання цього Договору та на момент підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт, а також "Завданню на проектування", яке надається Замовником одночасно із підписанням Договору.

6.3. Роботи вважаються виконаними Виконавцем та прийнятими Замовником з моменту підписання Замовником відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

6.4. У разі прийняття Сторонами за їх взаємною згодою, рішення про припинення Робіт за цим Договором, або таке рішення буде прийнято Замовником, Сторони складають двосторонній акт виконаних Робіт, згідно з яким Замовник сплачує Виконавцю вартість фактично виконаного та документально підтвердженого обсягу Робіт, після чого цей Договір вважається виконаним.

# 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1 Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, прийнятих на себе за цим Договором, Сторони несуть у відповідності до норм чинного законодавства України.

7.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин (дії обставин непереборної сили, що не залежить від волі Сторін), які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, а саме: воєнні дії, блокади, страйки, дії та нормативно-правові та індивідуально-правові акти органів державної та міської влади, пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха чи природні явища, Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе зобов’язань за Договором на час дії зазначених обставин. Сторона, для якої створилась неможливість виконання своїх зобов’язань за Договором, повинна негайно (але у всякому разі не пізніше десяти календарних днів після виникнення чи припинення дії форс-мажорних обставин) письмово повідомити іншу Сторону про виникнення чи припинення таких обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення не надає Стороні права посилатись на існування форс-мажору як підстави для невиконання своїх зобов’язань за Договором.

7.3. Форс-мажор продовжує строк виконання своїх зобов’язань Сторонами за Договором пропорційно періоду часу, протягом якого форс-мажорні обставини та їх наслідки зберігаються, і тільки до моменту, поки обставини перешкоджають виконанню умов Договору. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 90 (дев'яносто) календарних днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 10 (десять) робочих днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий відповідним компетентним органом.

7.4. У випадку порушення термінів виконання робіт, Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі 1% від загальної вартості робіт за кожен день затримки. Замовник має право в односторонньому порядку утримати суму неустойки із суми, що підлягає оплаті.

7.5 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання їх зобов’язань за Договором.

# 8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами у процесі виконання ними своїх зобов’язань за Договором, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. У випадку, коли між Сторонами з спірних питань не досягнути згоди, то спір передається для подальшого розгляду, розв’язання та остаточного вирішення до господарського суду у порядку, визначеному чинним законодавством України.

# 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1. Всі зміни і доповнення до даного Договору й додаткам до нього вважаються дійсними тільки в тому випадку, якщо зроблені в письмовій формі й підписані представниками сторін з урахуванням положень пункту 19 Особливостей.

9.2. Дія даного Договору припиняється в наступних випадках:

- по взаємній згоді сторін;

- при неналежному виконанні сторонами зобов’язань за цим Договором;

- у разі якщо Виконавець не починає своєчасне виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно неможливим, Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування будь-яких збитків які виникли з вини Виконавця. При цьому сторона, яка висловила намір розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про це іншу сторону, не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати розірвання;

- в інших випадках, визначених чинним законодавством України

9.3. Виконавець бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Виконавцю Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв’язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

9.4. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

# 10. ГАРАНТІЇ

10.1. Виконавець засвідчує та гарантує, що факт укладення цього Договору жодним чином не призведе до порушення будь-яких прав інтелектуальної власності, належних третім особам.

10.2. Підписанням цього Договору Виконавець гарантує і засвідчує, що він та/або його робітники, які безпосередньо залученні до виконання Робіт, відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам які звичайно ставляться, нормативно вимагаються і є необхідними для виконання Робіт та мають необхідні дипломи (свідоцтва, дозволи тощо).

10.3. Виконавець підтверджує та гарантує, що в результаті передачі Замовнику та використання останнім результату виконаних Робіт за цим Договором (Документації), Виконавець не має права вимагати від Замовника будь-якої додаткової оплати.

10.4. Сторони засвідчують та гарантують, що умови цього Договору є для них зрозумілими, відповідають їх волевиявленню і не викликають будь-яких запитань, а також те, що він не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, а вартість Робіт відповідає їх дійсним намірам.

# 11 АВТОРСЬКЕ ПРАВО

# 11.1. За Договором майнові права на Документацію як об'єкт авторського права, створений за замовленням, належать Виконавцю та Замовникові спільно.

# 11.2. Виконавець має виключне право на участь у подальшій реалізації, а також на внесення змін до не завершеного будівництвом чи збудованого Об'єкту у разі зміни його функціонального призначення чи реконструкції.

# 11.3, Використання Документації для реалізації допускається тільки одноразово,.

# 11.4. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності Виконавця Документації як об'єкта авторського права є відповідні права, визначені Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". Особисті немайнові права інтелектуальної власності на розроблену Документацію, створену на підставі цього Договору, належать виключно Виконавцю.

# 12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1 Договір укладено при повному розумінні Сторонами його предмету та термінології, українською мовою, у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної з Сторін, при чому обидва примірники автентичні та мають однакову юридичну силу.

12.2. Після укладення Сторонами Договору, усі попередні переговори за ним, листування, протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосується положень цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.4. Цей договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 31.12.2024 р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

12.5. При реорганізації (злитті, приєднання, поділі, виділенні, перетворенні тощо) Сторін цього Договору всі права та обов’язки за цим Договором переходять до їх правонаступників.

12.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно, протягом 5 днів з моменту їх змін, повідомляти у письмовій формі іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення нести ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

12.7. Виконавець є платником  ___________________. Замовник є неприбутковою організацією.

13 ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід’ємною частиною договору є:

- Додаток № 1 – Завдання на проектування.

- Додаток № 2 – Кошторис.

- Додаток № 3 – Календарний графік виконання робіт.

# 14. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

| Замовник | Виконавець |
| --- | --- |