**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

Чехут В.І. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**протокол №23 від 19.07.2022р.**

**ОГОЛОШЕННЯ**

**ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ**

### 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1.Найменування: **Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сокальський професійний ліцей»**

1.2. Місцезнаходження: ***80001, вул.. І.Підкови,1, м.Сокаль, Львівська область***

1.3. Код за ЄДРПОУ: **02545726**

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, е-mail):

Чехут Василина Іванівна, уповноважена особа з проведення публічних закупівель, тел.: 0978045008, ел. адреса: sokallicey@ukr.net

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

2.1. Узагальнена назва закупівлі: ***ДК 021:2015 – 45000000-7 “Будівельні роботи та поточний ремонт” - “Поточний ремонт приміщення їдальні ДПТНЗ “Сокальський професійний ліцей” в м. Сокаль, вул. І. Підкови, 1.”***

2.2. Код згідно національного класифікатора (Єдиний закупівельний словник)  ***ДК 021:2015 – 45000000-7 “Будівельні роботи та поточний ремонт”***

Інформація про технічні, якісні, та інші характеристики предмета закупівлі: *Детальний опис предмета закупівлі та технічні вимоги наведені у додатку №1*

1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подія | Опис | Тип оплати | Період,  (днів) | Тип  днів | Розмір оплати,  (%) |
| Надання послуг |  | Післяоплата | 14 | Календарні | 100 |

1. Очікувана вартість предмета закупівлі: ***995 754 грн. 00 коп. (девятсот девяносто пять тисяч сімсот пятдесят чотири гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ****.*
2. Період уточнення інформації про закупівлю: З моменту оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі до 00.00 год. 22.07.2022р.

*(не менше трьох робочих днів)*

1. Кінцевий строк подання пропозицій: до 00.00 год. .27.07.2022р.
2. *(не менше ніж шість робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель)*
3. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції із зазначенням питомої ваги критеріїв: *Ціна (питома вага критерію – 100%). Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ-у разі, якщо Учасник не є платником ПДВ.*
4. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: *Не вимагається*
5. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: *Не вимагається*
6. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: *0,5%*
7. Інша інформація:

13.1. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції: **всі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Якщо в складі пропозиції надається документ на іншій мові (не українська), учасник надає переклад цього документа. Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник.**

13.2. **Відхилення пропозиції учасника:**

***Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:***

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю

13.3. **Відміна закупівлі:**

***1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:***

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

**2. *Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:***

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

*Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).*

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

замовником ***протягом одного робочого дня*** з дня прийняття замовником відповідного рішення;

електронною системою закупівель ***протягом одного робочого дня*** з дня ***автоматичної*** відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

13.4. **Строк укладання договору:**

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, ***не пізніше ніж через 20 днів*** з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

13.5. Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

**Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) на пропозицію або на кожен електронний документ пропозиції окремо**.

У якості КЕП учасник може скористатися удосконаленим електронним підписом (УЕП) та відповідним посиленим сертифікатом відкритого ключа, що його підтверджує, що були видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до 06.11.2018 включно, за умови, що станом на день подання учасником відповідного документа строк дії посиленого сертифіката відкритого ключа не закінчився.

Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчуваного органу за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>.

Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників, а також документу (за наявності), що підтверджують правомірність на укладення договору про закупівлю) відповідно Додатків 1-6 надаються учасниками в електронному (сканованому) вигляді, окремими файлами, в складі пропозиції а також в паперовому вигляді, завірені підписом та печаткою учасника, надаються замовнику переможцем під час укладання договору про закупівлю.

**Додатки до оголошення про проведення закупівлі через систему електронних закупівель:**

Додаток 1 – Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, опис та вимоги до предмета закупівлі.

Додаток 2 –Вимоги до учасників, в тому числі кваліфікації, та спосіб їх підтвердження.

Додаток 3 – Форма цінової пропозиції Учасника.

Додаток 4 - Відомості про учасника.

Додаток 5 - Лист-згода на здійснення обробки персональних даних.

Додаток 6 – Договір (проект).

**Додаток №1**

Інформація

**Технічні вимоги до предмету закупівлі:**

***Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 45000000-7 “Будівельні роботи та поточний ремонт” - “Поточний ремонт приміщення їдальні ДПТНЗ “Сокальський професійний ліцей” в м. Сокаль, вул. І. Підкови, 1.”***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | | | | Кількість | | | Примітка | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | |  |
|  | Приміщення для готування їжі | | |  | | | |  | | |  | |  |
| 1 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | | м2 | | | | 109,2 | | |  | |  |
| 2 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | | | | 38,8 | | | |  | | |
| 3 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | м2 | | | | 35,52 | | | |  | | |
| 4 | | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | | | | 3 | | | |  | | |
| 5 | | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | | | | 8 | | | |  | | |
| 6 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | | | | 5 | | | |  | | |
| 7 | | Знімання дверних полотен | м2 | | | | 9,42 | | | |  | | |
| 8 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | | | | 6 | | | |  | | |
| 9 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання  з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих  діаметром 32 мм | м | | | | 7 | | | |  | | |
| 10 | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді  до 10 мм | м2 | | | | 109,2 | | | |  | | |
| 11 | | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | | | | 38,8 | | | |  | | |
| 12 | | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | | | | 2,56 | | | |  | | |
| 13 | | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | | | | 2,56 | | | |  | | |
| 14 | | Опорядження швів обклеюванням армувальною стрічкою | м шва | | | | 28 | | | |  | | |
| 15 | | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | | | | 40,08 | | | |  | | |
| 16 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | | | | 9,42 | | | |  | | |
| 17 | | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних  стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | | | | 1 | | | |  | | |
| 18 | | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | | | | 109,2 | | | |  | | |
| 19 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | | | | 38,8 | | | |  | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | |  |
| 20 | | Поліпшене фарбування стель колером олійним по  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | | | | 40,08 | | | |  | |  |
| 21 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | | | | 15 | | | |  | | |
| 22 | | Монтаж свiтильникiв енергозберігаючих | шт | | | | 5 | | | |  | | |
| 23 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | | | | 3 | | | |  | | |
| 24 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | | | | 8 | | | |  | | |
| 25 | | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з  оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | | | | 22 | | | |  | | |
| 26 | | Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | | | | 2,5 | | | |  | | |
| 27 | | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | | | | 1 | | | |  | | |
|  | | Мийка |  | | | |  | | | |  | |  |
| 28 | | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | | | | 25,2 | | | |  | |  |
| 29 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | | | | 5,7 | | | |  | | |
| 30 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | м2 | | | | 5,7 | | | |  | | |
| 31 | | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | | | | 2 | | | |  | | |
| 32 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | | | | 1 | | | |  | | |
| 33 | | Демонтаж змішувачів | шт | | | | 3 | | | |  | | |
| 34 | | Демонтаж мийок | к-т | | | | 3 | | | |  | | |
| 35 | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді  до 10 мм | м2 | | | | 25,2 | | | |  | | |
| 36 | | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | | | | 5,7 | | | |  | | |
| 37 | | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням  армувальною стрічкою | м шва | | | | 4 | | | |  | | |
| 38 | | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | | | | 5,7 | | | |  | | |
| 39 | | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | | | | 25,2 | | | |  | | |
| 40 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | | | | 5,7 | | | |  | | |
| 41 | | Поліпшене фарбування стель колером олійним по  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | | | | 5,7 | | | |  | | |
| 42 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | | | | 5 | | | |  | | |
| 43 | | Монтаж свiтильникiв енергозберігаючих | шт | | | | 1 | | | |  | | |
| 44 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | | | | 3 | | | |  | | |
| 45 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | | | | 8 | | | |  | | |
| 46 | | Установлення мийок на одне відділення | к-т | | | | 3 | | | |  | | |
|  | | Зал |  | | | |  | | | |  | |  |
| 47 | | Розбирання цементних плінтусів | м | | | | 49,3 | | | |  | |  |
| 48 | | Знімання засклених віконних рам | м2 | | | | 9,15 | | | |  | | |
| 49 | | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | | | | 4 | | | |  | | |
| 50 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | | | | 8,35 | | | |  | | |
| 51 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | м2 | | | | 109,65 | | | |  | | |
| 52 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | м2 | | | | 139,6 | | | |  | | |
| 53 | | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | | | | 8 | | | |  | | |
| 54 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | | | | 5 | | | |  | | |
| 55 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | | | | 9,15 | | | |  | | |
| 56 | | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | | | | 105,2 | | | |  | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | |  |
| 57 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | | | | 105,2 | | | |  | |  |
| 58 | | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | | | | 109,65 | | | |  | | |
| 59 | | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | | | | 139,6 | | | |  | | |
| 60 | | Просте фарбування стін полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | | | | 139,6 | | | |  | | |
| 61 | | Просте фарбування стель полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | | | | 109,65 | | | |  | | |
| 62 | | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | м | | | | 49,3 | | | |  | | |
| 63 | | Монтаж свiтильникiв енергозберігаючих | шт | | | | 5 | | | |  | | |
| 64 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | | | | 4 | | | |  | | |
| 65 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | | | | 8 | | | |  | | |
| 66 | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | | | | 9,76 | | | |  | | |
| 67 | | Опорядження стін європанелями на основі ДСП | м2 | | | | 5,23 | | | |  | | |
|  | | Вхід, туалет |  | | | |  | | | |  | |  |
| 68 | | Розбирання цементних плінтусів | м | | | | 5 | | | |  | |  |
| 69 | | Знімання дверних полотен | м2 | | | | 7,42 | | | |  | | |
| 70 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | | | | 3 | | | |  | | |
| 71 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | | | | 12,07 | | | |  | | |
| 72 | | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | | | | 29,3 | | | |  | | |
| 73 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | м2 | | | | 5,6 | | | |  | | |
| 74 | | Розбирання цегляних перегородок | м3 | | | | 1,3 | | | |  | | |
| 75 | | Демонтаж змішувачів | шт | | | | 1 | | | |  | | |
| 76 | | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | | | | 1 | | | |  | | |
| 77 | | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | | | | 1 | | | |  | | |
| 78 | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді  до 10 мм | м2 | | | | 28,35 | | | |  | | |
| 79 | | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | | | | 11,85 | | | |  | | |
| 80 | | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | | | | 6,27 | | | |  | | |
| 81 | | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | | | | 6,27 | | | |  | | |
| 82 | | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | | | | 11,85 | | | |  | | |
| 83 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | | | | 7,42 | | | |  | | |
| 84 | | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | | | | 28,35 | | | |  | | |
| 85 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | | | | 11,85 | | | |  | | |
| 86 | | Поліпшене фарбування стель колером олійним по  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | | | | 11,85 | | | |  | | |
| 87 | | Монтаж свiтильникiв енергозберігаючих | шт | | | | 2 | | | |  | | |
| 88 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | | | | 1 | | | |  | | |
| 89 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | | | | 1 | | | |  | | |
| 90 | | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | к-т | | | | 2 | | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 |  |
| 91 | | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | | | к-т | | | | 2 | | |  |  |
| 92 | | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  металопластикових д=16 | | | | м | | | | 15 |  | | |
| 93 | | Установлення муфтових кранів водорозбірних | | | | шт | | | | 4 |  | | |

1. До пропозиції надається кошторисний розрахунок, виконаний у програмному комплексі АВК-5, який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм), за підписом уповноваженої особи учасника.

В складі кошторисної документації учасником надається:

– договірна ціна (тверда);

– дефектний акт;

– локальний кошторис;

– підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;

– розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.

- Ліцензія на господарську діяльність будівництва об’єктів.

Якщо пропозиція учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів чи складу робіт у порівняні з дефектним актом, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам до предмета закупівлі та відхиляється замовником.

2. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись правил пожежної безпеки.

3. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої послуги.

4. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент надання послуг санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду об’єктів.

5. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

6. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

7. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

**Додаток 2**

**Вимоги до учасників, в тому числі кваліфікації, та спосіб їх підтвердження**

Для підтвердження відповідності пропозиції учасника вимогам Замовника, учасники процедури закупівлі надають в складі своєї пропозиції наступну інформацію та документи:

1. Довідка від Замовника про ознайомлення з о’єктом.
2. Заповнену Форма цінової пропозиції Учасника (відповідно до Додатку № 3).
3. Інформацію, яка підтверджує відповідність пропозиції учасника конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (відповідно до Додатку № 1) .
4. Стаж будівельної організації у сфері будівництва та ремонту не менше 5 років.
5. Довідку, яка містить відомості про підприємство:
   1. реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів), повне та скорочене найменування учасника;
   2. керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;
   3. форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);
   4. основні види діяльності.
6. Інформацію у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації.
7. Посвідчення з охорони праці та витяг з протоколу не менше двох осіб; посвідчення та витяг з правил безпеки експлуатації електроустановок 1 особа.
8. Інформацію у довільній формі про наявність матеріально-технічні бази, які необхідні для надання послуг.
9. Інформацію у довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів на поточний, капітальний ремонт їдалень, харчоблоків із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ і номеру телефону замовника, дати укладення та виконання договору, предмета договору.
10. У разі залучення до надання послуг субпідрядника/співвиконавця, учасник надає довідку в довільній формі із зазначенням повного найменування та місця знаходження кожного такого суб’єкта господарювання. Також надаються довідки про наявність у такого субпідрядника/співвиконавця обладнання, матеріально-технічної бази, а також працівників відповідної кваліфікації (згідно з вимогами замовника), що будуть залучені для виконання договору, укладеного за результатами проведення цієї закупівлі.
11. Копії аналогічних договорів, зазначених в довідці відповідно до пункту 9, цього Додатку. Аналогічний договір повинен бути за попередній рік, загальна вартість повинна складати не менше 280 тис.грн. (Загальний обсяг робіт за минулий рік - не менше 1,5 млн грн з пдв)
12. Надати документи, що підтверджують виконання аналогічних договорів, зазначених в довідці відповідно пункту 9, цього Додатку (акт/-и виконаних робіт ((акт виконаних робіт (наданих послуг) або накладні)
13. Установчі документи (в одному файлі):
    1. копію статуту або іншого установчого документу;
    2. довідку або інший документ про керівника або особу Учасника, уповноважену на підписання договору про закупівлю;
    3. копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб-підприємців);
    4. копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ чи витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ) або копію платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку).
    5. копію виписки та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
14. Лист-згоду з істотними умовами договору в довільній формі (проект договору – додаток № 6).
15. Проект договору (відповідно до Додатку № 6).
16. Листи-згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (із змінами та доповненнями) (надається окремо на кожну особу, інформація про персональні дані якої міститься у складі пропозиції конкурсних торгів Учасника)
17. Гарантійний лист, складений в довільній формі, згідно з яким учасник гарантує, що інформація, надана ним у довільній формі в складі тендерної пропозиції, є достовірною
18. Довідка із розрахункового рахунку про наявність коштів на придбання будівельних матеріалів, залишок коштів не менше 10% від вартості тендерної пропозиції.

Усі документи повинні бути дійсними на дату подання пропозиції! Інші документи не вимагаються та розглядатись не будуть!

Найвигіднішою буде визнана пропозиція з найнижчою остаточною ціною (після завершення електронного аукціону) за умови виконання всіх вимог, викладених в цій інформації та договорі про закупівлю (поставки).

Замовник має право відхилити пропозицію Учасника, якщо ним не надано в складі його пропозиції будь – якого із документів вищезазначених Вимог в електронному вигляді.

У разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.

У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані Учасником до пропозиції, та відсутні пояснення в довільній формі про ненадання будь-якого з документів, Замовник має підстави і не буде приймати пропозицію до розгляду незалежно від ціни, яку запропонує Учасник.

Розрахунки проводяться шляхом:

- оплата послуги здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Підрядника згідно рахунку, наданого на підставі акту виконаних робіт (наданих послуг) на умовах та за цінами договору;

- оплата послуг здійснюється Замовником в межах реального фінансування згідно затверджених бюджетних асигнувань.

*Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника*

**Додаток 3**

*Форма «Пропозиція» подається на фірмовому бланку Учасника у вигляді, наведеному нижче.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

**на закупівлю послуг:**

**ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт *Предмет закупівлі: “Поточний ремонт приміщення їдальні ДПТНЗ “Сокальський професійний ліцей” в м. Сокаль, вул. І. Підкови, 1.”***

Вивчивши дане оголошення про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, П.І.Б.), уповноважений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва підприємства, установи, організації) підписати договір, маю можливість і згоден виконати договір із надання послуг по даному предмету закупівлі за ціною:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **предмета закупівлі** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю**  **з ПДВ, грн.** | **Загальна вартість**  **з ПДВ, грн.** |
| 1 | ***ДК 021:2015 – 45000000-7 “Будівельні роботи та поточний ремонт” - “Поточний ремонт приміщення їдальні ДПТНЗ “Сокальський професійний ліцей” в м. Сокаль, вул. І. Підкови, 1.”*** | послуга | 1 |  |  |
| **Загальна вартість пропозиції (з ПДВ), грн.** | | | | |  |
| **ПДВ, грн.\*** | | | | |  |
| **РАЗОМ: вартість пропозиції (з урахуванням ПДВ), грн.\*** | | | | |  |

**Загальна ціна пропозиції (з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат) становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. без ПДВ, окрім цього ПДВ\* \_\_\_\_\_\_\_\_ грн., разом загальна ціна пропозиції складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_***прописом\_\_\_***) з урахуванням ПДВ (\*).**

\* Якщо Учасник не є платником ПДВ, він зазначає ціни без ПДВ.

Своїм підписом підтверджую достовірність вищевикладеної інформації.

**Додаток 4**

**Відомості про учасника**

1. Повна назва учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Юридична адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Банківські реквізити обслуговуючого банку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Індивідуальний податковий номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Статус платника податку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Контактний номер телефону (телефаксу):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. Е-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
11. Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ, тел.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
12. Відомості про підписанта документів пропозиції (посада, ПІБ, тел.):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *ініціали, прізвище* |

**Додаток 5**

***Лист-згода на обробку персональних даних***

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України “Про публічні закупівлі”, а також, згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, виписок/довідок/витягів з ЄДР, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані, номери телефонів, електроні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.