**ДОДАТОК 1**

***тендерної документації***

***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

***Місце надання послуг:*** *кладовища м. Кривого Рогу.*

***Термін надання послуги:*** *протягом 2023 року (по 31.12.2023).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Перелік послуг* | *Од. виміру* | *Обсяг послуг* | *Періодич­ність, разів на рік* |
| 1 | Догляд за намогильними спорудами (братські могили): |
| * *очищення ділянки могили від сміття, опалого листя з віднесенням*
 | 100м2 | 23 | 14 |
| * *очищення від снігу, що щойно випав, зі згрібанням у кучу*
 | 100м2 | 23 | 3 |
| * *розкидання мерзлого снігу з куч на газони та вільні місця*
 | 100м2 | 5 | 3 |
| 2 | Догляд за могилами (одиночні могили загиблих в АТО та ООС): |  |  |  |
| * *очищення ділянки могили від сміття, опалого листя, трави, бур'янів та очищення квітників від старого, сухого стебла, зів'явших квітів*
 | м2 | 383 | 12 |
| * *очищення ділянки могили від снігу*
 | м2 | 383 | 3 |
| 3 | Видалення секатором порослі дерев | 10шт | 3500 | 1 |
| 4 | Видалення секатором порослі кущів | 100шт | 435 | 1 |
| 5 | Розкрижування повалених дерев (в аварійних ситуаціях, складних погодних умовах та ін.) | м3 | 950 | 1 |
| 6 | Омолодження старих дерев листяних порід | дерево | 25 | 1 |
| 7 | Знесення сухих та аварійних дерев | дерево | 1120 | 1 |
| 8 | Косіння трав мотокосою | 100м2 | 2425 | 5 |
| 9 | Згрібання скошеної трави | 100м2 | 1358 | 5 |
| 10 | Підмітання території |
| *- вдосконалене покриття* | 100м2 | 583 | 22 |
| *- невдосконалене покриття* | 100м2 | 1413 | 8 |
| 11 | Перенесення сміття з ділянок поховань | м3 | 5300 | 1 |
| 12 | Прибирання громадських вбиралень та оброблення їх дезинфікуючими засобами  | місця | 85 | 28 |
| 13 | Очищення газонів (зеленої зони) від випадкового сміття  | 100м2 | 1100 | 22 |
| 14 | Очищення газонів (зеленої зони) від опалого листя, гілля, сміття при середній засміченності | 100м2 | 125 | 12 |
| 15 | Очищення контейнерів від сміття об’ємом не менше 0,75 м3,які встановлюються виконавцем, а саме на кладовищах: |  |  |  |
| * *«Центральне»*
 | од. | 20 | 120 |
| * *«Західне»*
 | од. | 15 | 120 |
| * *«Ново-Краматорівка»*
 | од. | 15 | 120 |
| 16 | Посипання території протиожеледними матеріалами | 100м2 | 57 | 10 |
| 17 | Згрібання снігу, який щойно випав, товщиною шару більше 2 см у вали або купи |
| *- вдосконалене покриття* | 100м2 | 57 | 2 |
| *- невдосконалене покриття* | 100м2 | 110 | 2 |
| *- без покриття* | 100м2 | 80 | 2 |
| 18 | Підмітання території кладовища від снігу, який щойно випав (товщиною до 0,02м), без попереднього оброблення території інертними матеріалами або реагентами |
| *- вдосконалене покриття* | 100м2 | 80 | 2 |
| 19 | Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу  | 100м2 | 30 | 2 |
| 20 | Перевезення працівників та інвентарю | км. | 16000 | 1 |
| 21 | Перевезення сміття | м3 | 28000 | 1 |
| 22 | Навантаження сміття механізованим способом | м3 | 27500 | 1 |
| 23 | Навантаження сміття на транспортні засоби вручну (вилами, лопатами) | м3 | 500 | 1 |
| 24 | Очищення території кладовищ від снігу механізованим способом  | м2 | 62000 | 3 |

***Особливі умови:*** надання послуги здійснювати відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193, Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПіН 2.2.2.028-99.

Утилізацію та захоронення сміття здійснювати на полігонах ТПВ м. Кривого Рогу.

Виконавець має встановити додаткові контейнери для сміття об’ємом не менше 0,75 м3 у кількості 50 одиниць.

 ***ПЕРЕЛІК***

 ***кладовищ міста Кривого Рогу***

|  |  |
| --- | --- |
| *№ з/п* | ***Найменування кладовищ*** |
|  **Тернівський район** |
| 1 | «Північного ГЗК» (нове) |
| 2 | «Ново-Краматорівка»  |
| 3 | «Північного ГЗК» (старе) |
| 4 | «Божедарівка» |
| 5 | «Божедарівське» |
| 6 | «Веселі Терни» |
| 7 | «Коломоївка» |
| 8 | «с.Горького» |
| 9 | «Романівка»  |
| 10 | «Краматорівка» |
| 11 | «Ново-Іванівське» (нове) |
| 12 | «Ново-Іванівське» |
| 13 | «Гвардійське» |
| 14 | «Тернівське» |
| 15 | в районі «Північного ГЗК» |
|  **Покровський район** |
| 16 | «Бажанове» |
| 17 | «Соколовське» |
| 18 | «Верабівське» |
|  **Саксаганський район** |
| 19 | «Диконське» |
| 20 | «Західне» |
|  **Довгинцівський район** |
| 21 | «Суворівське» |
| 22 | «Центральне»  |
| 23 | «Травневе» |
| 24 |  «Північно-Довгинцівське» |
| 25 | «Південно-Довгинцівське» |
|  **Металургійний район** |
| 26 | «Коксохімічне» |
|  **Центрально-Міський район** |
| 27 | «Широківське» |
| 28 | «Криворізьке» |
| 29 | «КДЗ» |
| 30 | «Ново-Парадівське» |
| 31 | «Зелено-Гаївське» |
| 32 | «Всебратське» (старе) |
| 33 | «Всебратське» (нове) |
| 34 | «Рахманівське» |
|  **Інгулецький район** |
| 35 | «Південного ГЗК» (нове) |
| 36 | «Візирка» |
| 37 | «Південного ГЗК» (старе) |