**Додаток №5 до тендерної документації**

**\* ПРОЕКТ ДОГОВОРУ №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ**

м. Жовті Води \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ДП «СХІДГЗК»)** м. Жовті Води, Україна, іменоване надалі «Замовник**»**, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з однієї Сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, іменоване надалі «Виконавець», в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої Сторони, разом іменовані Сторони, склали даний договір про нижченаведене:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1.Виконавець зобов'язується надати послуги, зазначені в п.1.2 договору, а Замовник прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Виконавець зобов’язується надати в порядку та на умовах даного договору **Послуги з технічного огляду та випробовувань, код ДК 021:2015-7163 (Комплекс робіт з проведення експертного обстеження та технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП «СхідГЗК»)** (далі - послуги).

1.3. Послуги надаються з використанням приладів, матеріалів та на обладнанні Виконавця.

1.4. Послуги надаються у відповідності до Порядку проведення оглядів, випробувань та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 року № 687 (із змінами від 11.02.2016 №76, 07.04.2021 № 319).

**2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ**

2.1. Виконавець повинен надавати послуги якісно в строки, обумовлені договором. Гарантією якості наданих послуг є підписані Сторонами Акти здачі-приймання послуг.

**3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ**

* 1. Вартість послуг та ціна договору визначається на підставі протоколу погодження договірної ціни (Додаток № 1 до договору, який є невід’ємною частиною договору) та без урахування ПДВ складає **-** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_ коп.), крім того податок на додану вартість 20% **-**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_коп., вартість послуг з урахуванням податку на додану вартість складає **-** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_ коп.).

3.2. Умови Договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі – «Виконавця», крім випадків:

3.2.1. визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

3.2.2. перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції «Виконавця» без зменшення обсягів закупівлі.

3.3. Остаточна вартість кожної наданої послуги визначається на підставі Актів здачі-приймання послуг.

**4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

* 1. Послуги, які надаються відповідно до цього Договору, сплачуються Замовником за погодженими цінами в національній валюті України.
  2. Замовник здійснює оплату наданих послуг після підписання Сторонами Актів здачі-приймання послуг на підставі виставлених Виконавцем рахунків протягом 60-ти календарних днів.
  3. При складанні Актів здачі-приймання послуг Виконавець і Замовник враховують вартість послуг відповідно до **«Розрахунку вартості та графіку проведення експертного обстеження та технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП «СхідГЗК»** (Додаток № 2 до договору, який є невід’ємною частиною договору).
  4. Замовник здійснює розрахунки за кожний виконаний етап послуг за наявності оформлених та підписаних Сторонами Актів здачі-приймання послуг.
  5. У випадку виявлення невідповідності послуг, пред'явлених до оплати, установленим вимогам, завищення їхніх обсягів і інших помилок, що вплинули на вартість послуг, Замовник має право, за участю Виконавця, скорегувати суму що підлягає до оплати.

1. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ - ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
   1. Виконавець надає послуги поетапно відповідно до графіку надання послуг, який наведено у Додатку № 2 до договору, який є його невід’ємною частиною.
   2. Виконавець приступає до надання послуг протягом 5-ти календарних днів після отримання від Замовника письмової заявки.
   3. Термін надання послуг не повинен перевищувати 30-ть календарних днів з дня початку їх виконання.
   4. При завершенні виконання кожного з етапів Виконавець надає Замовнику Акт здачі-приймання послуг, робить відповідні записи у паспортах (інших експлуатаційних документах) обладнання за результатами технічних оглядів, експертних обстежень та надає разом з паспортами (іншими експлуатаційними документами) обладнання відповідні висновки експертних обстежень, звіти, акти розрахунки, протоколи за результатами технічних оглядів, а Замовник протягом 5-ти днів підписує Акт здачі-приймання послуг і передає його Виконавцю або надає мотивовану відмову. Пересилка документації, Актів здачі приймання послуг вказаних вище та інших паперових носіїв інформації виконується за рахунок Виконавця.
   5. Місце надання послуг майданчики Замовника:

* Новокостянтинівська шахта ДП «СхідГЗК», с. Олексіївка, Кропивницький район, Кіровоградська область;
* Смолінська шахта ДП «СхідГЗК», смт. Смоліне, Новоукраїнський район, Кіровоградська область;
* Інгульська шахта ДП «СхідГЗК», с. Неопалимівка, Кропивницький район, Кіровоградська область;
* підрозділи Жовтоводського промислового майданчика, м. Жовті Води, Кам`янський район, Дніпропетровська область;
* ДХЗ ДП «СхідГЗК», м. Кам’янське, Дніпропетровська область.

**6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

**6.1. Замовник зобов'язаний:**

6.1.1. Відповідно до графіку надання послуг письмово повідомити Виконавця про готовність обладнання до проведення технічного огляду та запросити представників Виконавця.

6.1.2 Підготувати обладнання та у погоджені терміни передати його Виконавцеві для проведення технічного огляду.

6.1.3. Надати, в разі необхідності, вичерпний комплект технічної документації на обладнання, надане для технічного огляду.

6.1.4. Здійснювати приймання наданих Виконавцем послуг відповідно до вимог технічної документації та умов Договору.

6.1.5. Здійснювати розрахунки відповідно до умов Договору.

6.1.6. Забезпечити безпечні умови праці для працівників Виконавця.

**6.2. Замовник має право:**

6.2.1. Відмовитися від прийняття наданих послуг у випадку виявлення недоліків, які виключають можливість використання обладнання відповідно до мети.

6.2.2. Здійснювати в будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця, технічний нагляд і контроль за ходом, обсягами та якістю надання послуг.

6.2.3. Вимагати від Виконавця своєчасного виправлення допущених недоліків (дефектів) за його рахунок, у термін, що не перевищує терміну надання послуг.

**6.3. Виконавець зобов'язаний:**

6.3.1. Виконувати доручені йому послуги належним чином.

6.3.2. Приступити до надання послуг протягом 5-ти календарних днів після отримання від Замовника письмової заявки.

6.3.3. Виконувати послуги з використанням своїх приладів, матеріалів та обладнання.

6.3.4. Після закінчення надання послуг, в разі їх успішного проведення, надати Замовникові на підписання Акт здачі - приймання послуг зробити відповідні записи у паспортах (інших експлуатаційних документах) обладнання за результатами технічних оглядів, експертних обстежень та надати разом з паспортами (іншими експлуатаційними документами) обладнання відповідні висновки експертних обстежень, звіти, акти розрахунки, протоколи за результатами технічних оглядів та зробити відповідну відмітку в паспорті обладнання та/або надати відповідний висновок.

6.3.5. Скласти податкову накладну на дату виникнення податкових зобов’язань, визначених відповідно до п. 187.1 Податкового Кодексу України, в електронній формі, оформлену належним чином, із зазначенням обов’язкових реквізитів, відповідно до вимог ПКУ, з дотриманням умови щодо належної реєстрації електронного підпису уповноваженої особи та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку та в строки, передбачені ст. 201 Податкового Кодексу України. *(зазначається для Виконавця – платника ПДВ)*

**6.4. Виконавець має право:**

6.4.1. Припиняти надання послуг у випадку невиконання або несвоєчасного виконання Замовником своїх зобов'язань за договором, які можуть викликати неможливість надання послуг.

6.4.2. Відмовитися від виконання договору у випадку, якщо дотримання вказівок Замовника щодо способу надання послуг призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил охорони праці й інших установлених законодавством вимог.

**7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених зобов’язань.

7.2. У разі затримки надання послуг у строки, передбачені цим Договором, Замовник має право на стягнення з Виконавця штрафу у розмірі 20% від суми ненаданих (несвоєчасно наданих) послуг та пені у розмірі 0,5 відсотка від вартості ненаданих (несвоєчасно наданих) послуг за кожен день прострочення.

7.3. За порушення Виконавцем умов цього Договору щодо якості або комплектності послуг, Замовник має право на стягнення з Виконавця штрафу у розмірі 20% від вартості неякісних чи некомплектних послуг.

7.4. За порушення строків оплати за надані послуги, передбачених Договором, Замовник сплачує Виконавцю штрафні санкції у розмірі, передбаченому ст. 231 ГК України. Відповідно до вимог ч. 2 [ст. 625 Цивільного кодексу України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2020_06_17/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697) Сторони в цьому Договорі встановили інший розмір процентів, а саме 0 (нуль) процентів річних від простроченої суми.

7.5. У випадку, якщо Замовнику буде нанесено збитки внаслідок неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань як платника податків та обов’язкових зборів, передбачених чинним законодавством України, протягом трьох років з моменту проведення господарської операції за цим Договором, Виконавець зобов’язується не пізніше ніж за 10 днів з моменту отримання відповідної вимоги Замовника, відшкодувати всі спричинені збитки в повному обсязі.

7.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаної в цьому Договорі інформації стосовно статусу платників податків та зобов’язуються своєчасно (протягом 5-ти робочих днів) у письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

7.7. У разі, якщо Виконавець не склав або не зареєстрував в ЄРПН податкову накладну у строк, передбачений ст. 201 ПКУ, Виконавець зобов’язаний перерахувати Замовнику кошти у розмірі 20% вартості послуг. У разі, якщо Виконавець в подальшому зареєструє податкову накладну в ЄРПН, Замовник повертає Виконавцю кошти у розмірі 20% вартості послуг. *(зазначається для Виконавця – платника ПДВ)*

**8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили які виникли поза волею сторін є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, карантин, пандемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є сертифікат (довідка чи інший встановлений законодавством документ), який видано регіональною торгово-промисловою палатою Стороні, для якої виникли такі обставини.

8.4. Сторони визначають, що обставинами непереборної сили є винесення судами та прийняття відповідними державними органами рішень, виконання яких не дозволяє сторонам виконати належним чином свої зобов’язання за цим договором, при цьому вказані обставини не потребують підтвердження довідкою Торгово-промисловою палатою України, а підтверджуються самим рішенням вказаних органів.

8.5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як шість місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право відмовитися від виконання обов’язків за договором. У такому разі сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

**9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.2024, а в частині розрахунків – до повного їх виконання.

9.2. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку, про що Сторони підписують додаткову угоду.

9.3. Закінчення терміну дії договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, які могли мати місце під час дії договору.

**10. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

10.1. Сторони зобов'язуються дотримуватись положень діючого в Україні законодавства з протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, включаючи, крім іншого, будь-які і всі наступні Закони і підзаконні акти, прийняті на виконання таких Законів (з урахуванням змін і доповнень, які періодично вносяться до таких законодавчих актів), а також дотримуватися положень Конвенції ООН про протидію корупції, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН.

10.2. Сторони гарантують, що їх керівники та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління) (далі - керівні особи), на момент укладання договору не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов'язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це одна одну у письмовій формі.

10.3. При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони зобов’язуються не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам Сторін та особам, які пов'язані будь-якими відносинами з працівниками Сторін, що є відповідальними за виконання зобов'язань, передбачених цим договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах Сторін, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Сторін.

10.4. У разі надходження до працівників Сторін, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь однієї із Сторін, останній зобов’язаний негайно повідомити керівників іншої Сторони про такі факти.

**11. ІНШІ УМОВИ**

11.1. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.2. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

• зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків «Замовника»;

• покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю;

• продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат «Замовника», за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю;

• погодження зміни ціни в Договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг;

• зміни ціни в Договорі про закупівлю у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

• зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в Договорі про закупівлю.

Сторона, що ініціює внесення змін у Договір, надає іншій Стороні підтверджуючі документи, що обґрунтовують настання випадків, зазначених у цьому пункті. Такими документами можуть бути: довідки/листи уповноважених органів, лист за підписом уповноваженої особи Сторони, посиланням на офіційні джерела інформації державних органів, тощо.

При настанні вищезазначених випадків порядком зміни істотних умов Договору є укладання Сторонами додаткової угоди.

11.3. Будь які усні обговорення або домовленості щодо предмета даного договору не мають юридичної чинності.

11.4 Даний договір оформляється українською мовою в двох екземплярах, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.5. Всі зміни або доповнення до даного договору оформляються письмово у вигляді додаткових угод, підписаних уповноваженими представниками з обох сторін.

11.6. Сторони несуть відповідальність за забезпечення конфіденційності документації, інформації, знань та досвіду відносно предмету Договору, за дотримання конфіденційності фізичними та юридичними особами, котрим Сторони надали можливість ознайомиться з цими даними в процесі виконання обов’язків по цьому Договору.

11.7. Сторони домовились вважати договір розірваним у разі його невиконання повністю або частково щодо надання послуг на дату закінчення терміну дії договору, за умови що Сторонами не досягнуто домовленості про продовження терміну його дії або перегляду в установленому чинним законодавством України порядку.

11.8. Сторони залишають за собою право внести зміни та доповнення (уточнення) до Договору з метою забезпечення належних заходів, направлених на якісне виконання Сторонами своїх зобов’язань.

11.9. Публікація конфіденційних даних або передача їх третім особам дозволяється тільки на основі письмової домовленості сторін.

11.10. В разі припинення дії Договору, обговорені в Договорі умови конфіденційності, залишаються в силі.

11.11. Заміна Кредитора у зобов’язанні (в тому числі внаслідок можливого укладання і наступного виконання договору поруки) допускається лише за згодою Боржника.

11.12. Замовник є платником податку на прибуток на загальних умовах та платником податку на додану вартість.

11.13. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах та платником податку на додану вартість.

11.14. Виконавець дає згоду на те що інформація про його найменування, реєстраційні та банківські реквізити буде внесена в інформаційну базу даних ДП «СхідГЗК».

11.15. Підписанням цього Договору Виконавець підтверджує, що він ознайомлений з нормативними документами «ДП СхідГЗК», штрафними санкціями, які знаходяться на офіційному сайті підприємства (Замовника) vostgok.com.ua в розділі «Охорона праці. Вимоги до Контрагента», зобов’язується дотримуватись вимог зазначених нормативних документів і в разі порушень нести відповідальність та сплачувати штрафні санкції, передбачені цим Договором.

**12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

12.1. Невід’ємною частиною договору є:

12.2. Додаток №1 – Протокол погодження договірної ціни.

12.3. Додаток №2 – Розрахунок вартості та графік проведення експертного обстеження та технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП "СхідГЗК".

**13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН**:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Виконавець:***  **ЄДРПОУ** | ***Замовник:*****ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**  **ЄДРПОУ 14309787** |
| *Юридична та поштова адреса:*  Тел: | *Юридична та поштова адреса:* 52210, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, вул. Горького, 2  Тел: 050-342-38-85, 050-414-44-76 - приймальня |
| *Банківські реквізити:* | *Банківські реквізити:* |
| UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Іпн.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UA083054820000026000300321656  в ТВБВ №10003/0490 філії – Дніпропетровське ОУ АТ «Ощадбанк», МФО 305482  Іпн. 143097804042 |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток № 1

до договору № **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

від \_\_\_\_\_\_\_\_2024 року

**Протокол**

**погодження договірної ціни**

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та від імені Виконавця \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ засвідчуємо, що вартість **Послуги з технічного огляду та випробовувань, код ДК 021:2015-7163 (Комплекс робіт з проведення експертного обстеження та технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП «СхідГЗК»)** (Додаток № 2 до договору, який є невід’ємною частиною договору), без урахування ПДВ складає - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_коп.(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_ коп.), крім того податок на додану вартість 20% -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_коп., вартість послуг з урахуванням податку на додану вартість складає - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_ коп.).

Дійсний протокол є підставою для проведення розрахунків між Виконавцемі Замовником.

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток № 2

до договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року

**Розрахунок вартості та графік проведення експертного обстеження та технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП "СхідГЗК**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування обладнання** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Термін виконання** | **Ціна за одиницю**  **грн, без ПДВ** | **Загальна сума грн, без ПДВ** |
| **Обладнання підвищеної небезпеки Новокостянтинівської шахти** | | | | | | |
| **Вантажопідіймальні машини та механізми** | | | | | | |
| **Талі ручні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Таль ручна в/п 1т. (д.35)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 2 | травень-листопад 2024 |  |  |
| **Талі ручні до 5 т** | | | | | | |
|  | **Таль ручна в/п 5т**  **зав. № 12861 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 5т. (д.12)**  **інв. № 0316300** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| **Талі електричні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Таль електрична в/п 2т**  **зав. № 074564, (д.14 РММ)** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | жовтень листопад 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 2т (д.34)**  **інв. №0199200, інв. №0189300,**  **реєстр. №0156** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 3 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 3 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 3 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 3 т**  **зав. № 12792 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| **Крани мостові електричні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Кран мостовий електричний однобалковий в/п 3т**  **зав. №. 1106 (д.12)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний**  **підвісний в/п 2т,**  **зав. №18, № 0114 (д.33)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 2 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| **Крани мостові електричні до 5 т** | | | | | | |
|  | **Кран мостовий однобалковий**  **в/п 3.2т ТД-221/08-В**  **зав. № 216367 (д.14 РММ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень - червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень - червень 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий однобалковий**  **в/п 3.2т ТД-221/08-В**  **зав. № 314337, (д.14 РММ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень - червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень - червень 2024 |  |  |
|  | **Кран однобалковий мостовий підвісний в/п 5т**  **зав. № 1731 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Лебідка електрична до 18 т** | | | | | | |
|  | **Лебідка електрична ЛЕЧ-0,5-3**  **в/п 0,5т зав. №1333, №1334 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 2 | травень 2024 |  |  |
|  | **Лебідка ЛПЕР-5-1000 в/п 5т**  **зав. №1076 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Лебідка прохідницька ЛЕП 18/1400**  **в/п 18 т зав. №857, №851(д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 2 | травень 2024 |  |  |
|  | **Лебідка прохідницька ЛЕП 10/800**  **в/п 10 т**  **зав. №2585, №1065(д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 2 | травень 2024 |  |  |
|  | **Лебідка прохідницька ЛПЕП 10**  **в/п 10 т зав. № 1043, №1037, №1004, №1054, №1012, №1025, інв. №0039500 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 7 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 7 | травень 2024 |  |  |
| **Підйомники** | | | | | | |
|  | **Домкрат рейковий обл. № 1-35, № 2-35, № 3-35, № 4-35 (д.35)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 4 | травень - листопад2024 |  |  |
| **Посудини, що працюють під тиском** | | | | | | |
|  | **Збірник стисненого повітря 2м3, Р=0,8МПа, реєстр. №3194**  **зав. № 763462983 (д.34 «В-1» баддя)** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Збірник стисненого повітря 2м3, Р=0,8МПа зав. №1**  **(діл. №34 ств. «Головний»)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| **Гірничошахтне обладнання** | | | | | | |
|  | **Підіймальна установка Ц3,5\*2А**  **зав. № 8202011 (ств. «Вент» баддя д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Компресор ПК-1,75А обл. № 1-К (ПУ Ц 3,5х2А ств. «Вент-1»)** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Компресор ПК-1,75А обл. № 2-К (ПУ Ц 3,5х2А ств. «Вент-1»)** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Компресор ПК-1,75А обл. № 3-К**  **(ПУ Ц 3,5х2А ств. «Вент-1»)** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Компресор ПК-1,75А обл. № 4-К**  **(ПУ Ц 3,5х2А ств. «Вент-1»)** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Компресор ПК-1,75А обл. № 5-К**  **(ПУ 2Ц4х2,3Д ств. «РЕ-6»)** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Шків копровий ШКФ-3Б обл. 5-34, 6-34 (д.34 «РЕ-6», «Гол.»)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | травень - листопад 2024 |  |  |
| - дефектоскопія осі | 2 | травень - листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 2 | травень - листопад 2024 |  |  |
|  | **Шків копровий ШК-3 ПУ Ц3,5х2А ств. «Вент-1», «РЕ-6» (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 2 | травень - листопад 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКА-12,5 діл. №34** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 2 | травень - листопад 2024 |  |  |
|  | **Пристрій причепнийУПП-5 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 2 | травень - листопад 2024 |  |  |
|  | **Пристрій причепнийУПП-8 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 3 | травень - листопад 2024 |  |  |
|  | **Підвісний пристрій УП-12,5 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 2 | травень - листопад 2024 |  |  |
|  | **Кліть КВ 3,6 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | травень - листопад 2024 |  |  |
|  | **Баддя прохідницька БПСМ-1,5**  **ПУ МПП-6,3 (ств. «Головний»д.34)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | травень - листопад 2024 |  |  |
|  | **Баддя прохідницька БПСМ- 4,0 ПУ Ц3,5х2А («Вент-1», «Головний» д.34)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 3 | травень - листопад 2024 |  |  |
|  | **Зарядник УЗП-2А**  **обл. № 1-17,**  **інв. № 0293800 (д.17)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень - листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Зарядник УЗП-2А**  **обл. № 2-17 (д.17)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Зарядник МЗП-1**  **обл. № 3-17**  **інв. № 0279600 (д.17)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Зарядник МЗП-1**  **обл. № 4-17 (д.17)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Перфоратор YT-28 обл. № Y1, № Y2, № Y3, № Y4, № Y5, № Y6, № Y7, (д.16,15, 35)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 7 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ЦНС 300/600 (д.14)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Буровий верстат НКР-100МПА (МВПА) (д.17)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 8 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Буровий верстат НКР-100МПА**  **інв. № 0290400, №0296600 (д.17)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | серпень-вересень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 2 | серпень-вересень 2024 |  |  |
|  | **Лебідка шахтна допоміжна**  **ШВА 18000\*0,25,**  **інв. №0206700 (д.17)** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Лебідка шахтна допоміжна**  **ШВА 18000\*0,25, інв. №0123500,**  **№ 0196200,**  **інв. № 0196300 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 3 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 3 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Лебідка шахтна допоміжна**  **ШВА 18000\*0,25 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Електровоз контактний 10КА**  **зав. №015, обл. № 5 (д.12)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **обл. з № 1 по № 50 (д.12)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 50 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 50 | червень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка пасажирська ВП-18**  **зав. №113, № 114, (діл. №12)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | серпень-вересень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 2 | серпень-вересень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний ПВГ-1,4/4,0**  **обл. № 1-12, № 1-34 (д.12, д. 34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд |  | 2 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний ПВГ-1,0/2,2**  **зав. № 012015, обл. № 2-34 (д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-серпень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-серпень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний ПВГ-1,2/3,1**  **обл.№3-34 (д.34), 4-12, 5-12, 6-12 (д.12)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 4 | травень -  листопад 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний ПВГ-1,2/3,1**  **обл. № 2-12, обл. № 4-34 (д.12, д.34)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 2 | червень 2024 |  |  |
|  | **Машина МПДН-1А**  **інв. № 0305300 (д.16)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Машина МПДН-1А**  **інв. №0256100 (д.16)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Бурова установка BOOMER-281**  **інв. № 0291700 (д.16)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| **Технологічне устаткування хімічної промисловості** | | | | | | |
|  | **Агрегат електронасос ний НД1,0-100 обл. № 1-33, № 2-33 (д.33)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 2 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний**  **АХ40-25-160 зав. № 312 (д.33)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Устатковання для дроблення, сортування і збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів** | | | | | | |
|  | **Мобільна щокова дробарка СМРСК-240, зав. № 72404002 (д.15)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Маслонасосний агрегат**  **інв. № 0270400 (д.15)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Млин МШР 3200\*3100**  **зав. № 24 (д.15)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий стаціонарний КСС-650 зав. № 001 (д.15 )** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Віброживильник Н-18226**  **зав. №001 (д.15)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Змішувач БНД01 зав. № 019 (д.15)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| **Технологічні транспортні засоби** | | | | | | |
|  | **Колісний навантажувач SHANTUISL50WN**  **зав. № 86SL50L1NEN008372 (д.36)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд (техн. транспорт) | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Екскаватор гусеничний гідравлічний HITACHIZX240LC-3**  **зав. № HCM1V100L00021051 (д.36)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд (техн. транспорт) | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Навантажувач фронтальний HYUNDAIHL770-9S**  **зав. № 0000546 (д.36)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд (техн. транспорт) | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Трактор колісний ЮМЗ-6КЛ**  **зав. № 320454 (д.36)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд (техн. транспорт) | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Бульдозер гусеничний Б10М-0111-1Е зав. № 154979 (д.36)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд (техн. транспорт) | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Гусеничний екскаватор HYUNDAIR330LC-9S**  **зав. № HHKHZ905JL0005127 (д.36)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд (техн. транспорт) | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| **Разом послуг по Новокостянтинівській шахті** | | | **292** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн. Новокостянтинівській шахті** | | |  |  |  |  |
| **Обладнання підвищеної небезпеки Інгульської шахти** | | | | | | |
| **Вантажопідіймальні машини та механізми** | | | | | | |
|  | **Кран козловий електричний ККТ-5 в/п 5т. реєстр. №4168** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран козловий електричний ККС-10 в/п 10т. реєстр. №4166** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 20/5т. реєстр. №4165** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 20/5т. реєстр. №4174** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| **Талі ручні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Таль електрична в/п 3т. реєстр. №36** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Талі ручні до 5 т.** | | | | | | |
|  | **Таль електрична ТЕ 10-512**  **в/п 3,2т. реєстр. №50** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| **Крани мостові електричні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Кран мостовий однобалковий 2Т3,0 в/п 2т. реєстр. №37** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| **Крани ручні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Кран дрезини АГМУ-1**  **в/п 1т. реєстр. №77** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| **Крани мостові електричні до 5 т** | | | | | | |
|  | **Крани мостовий електричний**  **в/п 3,2т. реєстр. № 34** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Посудини, що працюють під тиском** | | | | | | |
|  | **ПовітрозбірникV=16,0м3,P=0,8 Мпа,**  **реєстр. № 3223** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-червень 2024 |  |  |
|  | **ПовітрозбірникV=6,3м3, P=0,8 Мпа,**  **реєстр. № 3161** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-червень 2024 |  |  |
|  | **ПовітрозбірникV=6,3м3, P=0,8 Мпа,**  **реєстр. № 3160** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-червень 2024 |  |  |
|  | **ПовітрозбірникV=10,0м3, P=0,6 Мпа, реєстр. № 3166** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Гірничошахтне обладнання** | | | | | | |
|  | **Кліть2НВ4,5-17.51А.000 інв./обл. 3578900 (Півд., пр.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Причіпний пристрій УП 30.000-02 інв./обл. 3609900 (Півд., пр.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКА 30.000-01-05**  **інв./обл. 3609800 (Півд., пр.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Кліть 2НВ4,5-17.51А.000**  **інв./обл. 3520400 (Півд., лів.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Причіпний пристрій УП30.000-02**  **інв./обл. 3591100 (Півд., лів.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКА30.000.01-05**  **інв./обл. 3591000 (Півд., лів.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Кліть 2НВ3,6-17.000.00**  **інв./обл. 3590300 (Півн., пр.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Причіпний пристрій УП30.000-02**  **інв./обл. 3591800 (Півн., пр.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
|  | **Парашут кліті ПТКА25.000.01-04**  **інв./обл. 3591700 (Півн., пр.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
|  | **Причіпний пристрій УП30.000-02**  **інв./обл. 3594600 (Півн., лів.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Парашут кліті ПТКА25.000.01-04**  **інв./обл. 3594500 (Півн., лів.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Противага ПНК-02-000**  **інв./обл. 3537000 (Сл.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Причіпний пристрій ПТКПА-170**  **інв./обл. 3560000/40 (Сл.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКПА.000-03.04 інв./обл. 3560000/44 (Сл)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | вересень-жовтень 2024 |  |  |
|  | **Баддя БПСМ-1,0У ств. «Вент» інв./обл. 3599500** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Підвісний пристрій УПП-2,8М бадді П/У ств. «Вент», інв./обл. 3599600** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Кліть КВ3,6-7.00.000 інв./обл. 3518400(РЭ-5, пр.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Причіпний пристрій УП 12,5.000-01**  **інв./обл. 3593800 (РЭ-5, пр.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКА12,5.000-01.08 (РЭ-5, пр.) інв./обл. 3593700** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кліть КВ3,6-7.00.000 інв./обл. 3593600 (РЭ-5, лів)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Причіпний пристрій УП 12,5.000-01 інв./обл. 3595000 (РЭ-5, лів.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКА12,5.000-01.08 інв./обл. 3594900 (РЭ-5, лів.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Установка ліфт-підйомна шахтна УПГЛ інв./обл. 1771300 (ш. «Ц»)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вент. установка ВРЦД-4,5 № 1 інв./обл. 612800** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - дефектоскопія головного валу | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вент. установка ВРЦД-4,5 №2 інв./обл. 612900** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - дефектоскопія головного валу | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **МашинаППН-3А інв.8127400**  **(д.1 ш.«Півд» гор.420м)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Бурова установка УБШ-201А**  **інв./обл.3474500** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Комплекс КПВ інв./обл. 3431300** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **ЗарядникУЗП-2А зав./інв. 3396500** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **ЗарядникУЗП-2А зав./інв. 3445100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **ЗарядникУЗП-2А зав./інв. 3445000** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **ЗарядникУЗП-2А зав./інв. 3444900** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Буровий верстат НКР-100**  **зав./інв. 3615900** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Буровий верстат НКР-100**  **зав./інв. 3616000** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Електровоз К-10У (№ 14)**  **інв./обл. 3302100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Електровоз К-10У(№4)**  **інв./обл. 3316100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Електровоз К-14У (№ 17)**  **інв./обл. 3107900** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Електровоз К-14У (№ 15)**  **інв./обл. 3108000** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Електровоз К-14У (№ 8)**  **інв./обл. 3173100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Електровоз К-14У (№ 16)**  **інв./обл. 3292100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Електровоз К-14У(№7)**  **інв./обл. 8745100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка пасажирська ВП-18 (№ 3)** **інв./обл. 3260100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка пасажирська ВП-18 (№ 6)** **інв./обл. 3260200** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка пасажирська ВП-18 (№ 4)** **інв./обл. 3172500** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка пасажирська ВП-18 (№ 2)** **інв./обл. 3172600** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка пасажирська ВП-18 (№ 1)**  **інв./обл. 3149300** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка пасажирська ВП-18 (№5)** **інв./обл. 3149400** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка пасажирська ВП-18 (ПВС)** **інв./обл. 7592900** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Лебідка ЛВД-24 (відм. +15)**  **інв./обл. 3115300** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Лебідка ШВА-18000\*0,25 П**  **інв./обл. 3032100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Лебідка ШВА-18000\*0,25 П**  **інв./обл. 3352300** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВМЭУ-6**  **інв./обл. 3444700** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВМЭУ-6**  **інв./обл. 3444600** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВМЭУ-6**  **інв./обл. 3475500** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВМЭУ-6**  **інв./обл. 3475600** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВМЭВО-8А**  **інв./обл. 3552700** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВМЭВО-8А**  **інв./обл. 3527500** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВМЕО-12**  **інв./обл. 3497900** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВМЕО-12**  **інв./обл. 3611100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний ПВГ 1,2/3,1 інв./обл. 3623200** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний ПВГ 1,2/3,1 інв./обл.3619300** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний ПВГ 1,2/3,1 інв./обл.3618200** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний ПВГ 1,2/3,1 інв./обл.3615700** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний ПВГ 1,2/3,1 інв./обл.3615400** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний ПВГ 1,2/3,1 інв./обл.3613800** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3558800** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3558900** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3559000** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3560700** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3560800** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3561000** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3561100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3561200** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3564900** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3565000** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3592500** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3592600** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3592700** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3592800** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3592900** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3593000** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3593100** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3593200** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3593300** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Вагонетка вантажна ВГ-2,1**  **інв./обл. 3593400** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Устатковання для дроблення, сортування і збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів** | | | | | | |
|  | **Конвеєр стрічковий В-1200 76м інв./обл. 3617600/18** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий КСС-650 10,2м інв./обл. 3610300/250** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий КСС-650 8,2м інв./обл. 3610300/254** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| **Технологічні транспортні засоби** | | | | | | |
|  | **Трактор гусеничний Т-130 №6**  **інв. № 1240800 держ. № Т1436КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трактор гусеничний ДЗ 110 А2 №1 інв. № 1911200 держ. № Т1434КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трактор гусеничний ДЗ 110 А2 №15 інв. № 1805200 держ. № Т1427КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трактор гусеничний ДЗ 110 А №20 інв. № 2138100 держ. № Т1426КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трактор гусеничний Т-130 №25**  **інв. № 2244000 держ. № Т1431КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трактор гусеничний Т-170-01 №26 інв. № 2305000 держ. № Т1430КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трактор гусеничний ДЗ 27 №10**  **інв. № 3137600 держ. № Т1428КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трактор гусеничний ДЗ 110 №9**  **інв. № 3137500 держ. № Т1429КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Екскаватор ЭО DOOSAN SOLAR 255LC-V гусеничний №57**  **інв. № 3394300 держ. № Т1260КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Екскаватор ЭО HYNDAI ROBEX 210 LC-7 гусеничний №58**  **інв. № 3498700 держ. № Т00107ВА** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Фронтальний навантажувач HYNDAI HL-770-7 №59**  **інв. № 3498600 держ. № Т00106ВА** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Автонавантажувач 4014**  **інв. № 2023700 держ. № Т1437КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Автонавантажувач 4045 Р**  **інв. № 2043700 держ. № Т 1438 КД** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| **Разом послуг по Інгульській шахті** | | | **284** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн. Інгульській шахті** | | |  |  |  |  |
| **Обладнання підвищеної небезпеки Смолінської шахти** | | | | | | |
| **Вантажопідіймальні машини та механізми** | | | | | | |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 30/5 т. реєстр. 4157 (РЗФ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Талі ручні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Таль ручна в/п 2 т**  **реєстр.0-152 (** **Гол. водовідлив)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 3,2 т**  **реєстр. 0-147 (** **Гол. водовідлив)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Талі ручні до 10 т.** | | | | | | |
|  | **Таль ручна в/п 8т реєстр. 0-137(Сл-2)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Талі електричні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Кран підвісний в/п 2т**  **реєстр. 0-46, 0-47 (д.С-П)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 2 | травень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 2т**  **реєстр. 0-125 (ПВС), 0-68 (діл. ЕМО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 2 | травень 2024 |  |  |
| **Талі електричні до 5 т** | | | | | | |
|  | **Таль електрична в/п 5т**  **реєстр. 0-136 (Сл-2)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 5 т**  **реєстр. 0-30 (Вент)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Крани мостові електричні до 5 т** | | | | | | |
|  | **Крани підвісний електричний**  **в/п 5 т реєстр. 0-70 (РММ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Крани підвісний електричний**  **в/п 3,2 т реєстр. 0-71 (РММ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Крани підвісний електричний в/п 5 т реєстр. 0-138 (ЦКС)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Крани підвісний електричний**  **в/п 5 т реєстр. 0-45 (д.С-П)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Автомобільні підйомники** | | | | | | |
|  | **Підйомник автомобільний гідравлічний ВС-22-01 реєстр.** **193** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Посудини, що працюють під тиском** | | | | | | |
|  | **Повітрозбирач В-2,5**  **обл. № 3143 (П/У Вент)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Повітрозбирач ЗИФ ШВ-5**  **обл. №0-30, №0-31 (П/У Вент)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 2 | травень 2024 |  |  |
|  | **Повітрозбирач В-2**  **обл. 0-140 (П/У Сліпа-1)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Повітрозбирач В-1,5**  **обл. №0-177 (П/У Сліпа-2)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Гірничошахтне обладнання** | | | | | | |
|  | **Кліть КВ 3,6-7.000.00**  **зав. № 02-20017 (Вент)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Кліть КВ 3,6-7.000.00**  **зав. № 02-2014 (Вент).** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Кліть КВ 3,6-7.000.00**  **зав. № 03-2018 (Сл-2)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКА-25.000-01.04**  **зав. №002 (Гол).** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКА-25.000-01.04**  **зав. № 1785 (Гол).** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКА-25.000-01.04**  **зав. №82 (Доп)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКПА.000-02.04**  **зав. № 58 з підвісним пристроєм ПТКПА-170.05.04**  **зав. № 42 противаги П/У ств. «Сл-1»** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Підвісний пристрій УП-30.000-02 зав. № №003 (Гол).** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Підвісний пристрій УП-30.000-02 зав. № 1789 (Гол).** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Підвісний пристрій УП-30.000-02 зав. №47 (Доп).** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Кліть 2НВ 3,6-17.000.00**  **зав. №04-2018 (Гол), 04-2017 (Доп)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 2 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 2 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Підвісний пристрій УП-12,5.000-02**  **зав№100108, 100208 (Вент),**  **007-2017(Сл.-2)** |  |  |  |  |  |
| - інструментальна перевірка методом неруйнівного контролю | послуга | 3 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 3 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 3 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Противага ПНК-02-000**  **зав. № 01** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Парашут ПТКА-12,5.000-01.08**  **зав. № 100211,100111 (вент),**  **1539 (сліпа-2)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 3 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - дефектоскопія | 3 | травень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 3 | травень-грудень 2024 |  |  |
| **Разом послуг по Смоліньській шахті** | | | **92** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн. Смоліньській шахті** | | |  |  |  |  |
| **Обладнання підвищеної небезпеки Гідрометалургійного заводу** | | | | | | |
| **Вантажопідіймальні машини та механізми** | | | | | | |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 50/10 т. облік. №73502**  **(ГМЗ, відд. млинів)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 16/4 т. облік. №73501**  **(ГМЗ, автоклави)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран самохідний гусеничний ДЭК-251 в/п 25/5 т. облік. №73657**  **держ. № ТО3467АЕ (ГМЗ, д.12)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - технічний огляд (техн. транспорт) | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий грейферний**  **в/п 10т. облік. №73504 (ГМЗ,СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Кран козловий грейферний**  **в/п 10/3,2т.**  **облік.№72539(ГМЗ,вап)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Кран козловий ККГ-5 в/п 5 т.**  **облік. №73587 (ГМЗ,ЗЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Кран залізничний КДЭ-163**  **в/п 10т. облік. №73674 (ГМЗ,ЗЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Кран консольний (дрезина)**  **в/п 5т. облік. № 8 (ГМЗ,ЗЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 3т. облік. № 3-1** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 3т. облік. № 3-13** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 3т. облік. № 3-51** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 1т. облік. № 3-52** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 3т. облік. № 3-53** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 3т. облік. № 3-57** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 1т. облік. № 3-68** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 3т. облік. № 3-107** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 3т. облік. № 4-10** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 3т. облік. № 4-78** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 3,2т., облік. № 4-86** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 1т. облік. № 12-4** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 5т. облік. № 18-4** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 5т. облік. № 18-5** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 2т. облік. № С-10** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 2т. облік. № С-14** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Крани мостовий електричний в/п 3т. облік. № С-25** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Підйомник щогловий будівельний**  **С-598-А, облік. № 6-1** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Талі електричні** | | | | | | |
|  | **Таль електрична в/п 3т.**  **облік. № 3-30** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 3,2т.**  **облік. № 3-47** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 1т.**  **облік. № 3-58** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 0,5т.**  **облік. № 3-85** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 2т.**  **облік. № 3-94** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 3,2т.**  **облік. № 4-38** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 0,5т.**  **облік. № 8-3** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 0,5т,**  **облік. № 12-2** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль канатна електрична в/п 2т. облік. №14-05** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 1т.**  **облік. № С-03** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 1т.**  **облік. № С-04** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 1т.**  **облік. № С-05** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 1т.**  **облік. № С-27** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 2т.**  **облік. № С-29** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 5т.**  **облік. № С-42** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 2т.**  **облік. № С-61** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 3,2т.**  **облік. № С-65** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Талі ручні** | | | | | | |
|  | **Таль ручна в/п 1т. облік. № 3-27** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 1т. облік. № 3-60** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 3т. облік. № 3-74** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 3т. облік. № 3-75** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 1т. облік. № 3-125** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 1т. облік. № 4-29** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 3т. облік. № 4-45** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 3т. облік. № 4-48** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 1т. облік. № 4-50** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 1т. облік. № 9-11** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 1т.**  **облік. № 12-6** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 1т. облік. № 14-01** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 1т.**  **облік. № 18-7** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 3т. облік. № 18-8** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 3т. облік. № 18-9** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| **Лебідки електричні** | | | | | | |
|  | **Лебідка електрична в/п 5,6 т**  **облік. № 01** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Лебідки ручні** | | | | | | |
|  | **Лебідка ручна в/п 0,5т. облік. № 6-30** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Лебідка ручна в/п 1т. облік. № С-23** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Посудини, що працюють під тиском** | | | | | | |
|  | **Автоклав АПВ125\15\*150**  **обл. № 3-53 (125м3, Р=8,0Бар)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Автоклав АПВ125\15\*150**  **обл. № 3-54 (125м3, Р=8,0Бар)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Автоклав АПВ125\15\*150**  **обл. № 3-55 (125м3, Р=8,0Бар)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Автоклав АПВ125\15\*150**  **обл. № 3-56 (125м3, Р=8,0Бар)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-грудень 2024 |  |  |
| **Технологічне устаткування хімічної промисловості** | | | | | | |
|  | **Ємність для зберігання та видачі розчину азотної кислоти V=320м3, Н=7,9м., D=8,0м., обл. № 271-1**.  **інв. № 9089100 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Ємність для зберігання та видачі розчину азотної кислоти V=320м3, Н=7,9м., D=8,0м., обл. № 271-2**  **інв. № 9089200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Краплеуловлювач (SO2, NO2, Н2О), обл. № 16** **(д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Маслобак V=1,0м3, обл. № 1** **(д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Маслобак V=1,0м3, обл. № 2** **(д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Маслобак V=1,0м3, обл. № 3** **(д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Маслобак V=1,0м3, обл. № 4** **(д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Пачук ПСН-02-000 290м3**  **облік. 228-1 ( д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Пачук ПСН-02-000 290м3**  **облік. 228-3 ( д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Пачук ПСН-02-000 290м3**  **облік. 229-2 ( д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Чан контактний V=20м3**  **облік. 101/1 (ГМЗ, д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Збірник чистої сірки V=60м3**  **інв.** **1334900 (СКЦ, перед фільтром)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Збірник чистої сірки V=60м3**  **інв.** **1335000 (СКЦ, перед фільтром)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Проміжний збірник брудної сірки інв. 1095200 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Збірник чистої сірки V=3000м3 інв. 1334800, зав. № 001 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Збірник розплавленої брудної сірки інв. 1310800 (СКЦ, після плавилок)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Збірник розплавленої брудної сірки інв. 1310900 (СКЦ, після плавилок)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Збірник розплавленої брудної сірки інв. 1311000 (СКЦ, після плавилок)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Збірник складський для концентрованої сірчаної кислоти**  **(сульфатної) обл. № 1 інв. 1090000 (СКЦ, склад)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Напірний бак сірчаної кислоти S V=7м3 інв. 4043000 (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Сушильна башта футерована**  **інв. № 4048800 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Контактний апарат футерований Н=23м, Dнар.=13м інв. № 1316600**  **(з теплообмінниками СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Збірник змішувач проміжний сірчаної кислоти А1S інв. 1272000 (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Збірник змішувач проміжний сірчаної кислоти А2 інв. 4048300 (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Збірник циркуляційний сірчаної кислоти А1S (загальний)**  **інв. 4049100 (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Збірник циркуляційний сірчаної кислоти А2 інв. 4048900 (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Збірник змішувач продукційної кислоти А1S інв. 4043700 (СКЦ,САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Теплообмінник ПО 06-100,**  **інв. №1291500 (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Теплообмінник ПО 06-100,**  **інв. №1291600 (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Теплообмінник пластинчастий Р-0,6-100-1,0, інв.№1497400 (СКЦ,САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Теплообмінник пластинчастий Р-0,6-100-1,0, інв.№1497500 (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Теплообмінник пластинчастий Р-0,6-100-1,0, інв. №1497600 (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Теплообмінник пластинчатий Р-Р055-84,15-19-384 «АНКОР» Т1 (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Теплообмінник пластинчатий Р-Р055-84,15-19-384 Т2 («АНКОР») (СКЦ, САО)** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | травень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трубопровід №1 продукційної сірчаної кислоти обл. № 01**  **L=534,4м. D=159\*6мм (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трубопровід №2 продукційної сірчаної кислоти обл. № 02 L=434,7м. D=159\*6мм (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трубопровід №1 товарної сірчаної кислоти обл. № 03**  **L=2273,5м, D=219\*6мм (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трубопровід №2 товарної сірчаної кислоти обл. №04**  **L=2274,7м, D=219\*6мм (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Технологічний трубопровід переливних складу сірчаної кислоти обл. № 06 L=426м., D=219\*8мм., Р=0,4МПа (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Повітродувка з електродвигуном (ВД-4) інв. 1314100 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний відцентровий QIHR100-200,**  **обл. № 7С, інв. №1643800 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос QIH250400А,**  **обл. № 4С, зав. №195 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос QIH250400А,**  **обл. № 5С, зав. №197 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос QIH250400А,**  **обл. №6С, зав. №198 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний відцентрований АХ250-20-315И,**  **обл. № 1С, зав. №А65 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний відцентрований АХ250-20-315И,**  **обл. № 2С, зав. №А66 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний відцентрований АХ250-20-315И,**  **обл. № 3С, зав. №А67 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат 125KFP75**  **обл. № 501, інв. № 7249500 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат 125KFP75**  **обл. № 502, інв. № 7249500 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат 65KFP45**  **обл. № 27, інв. № 6021100 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат 65KFP45**  **обл. № 28, інв. № 7249100 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат 65KFP45**  **обл. № 29, інв. № 7249400 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат 65KFP45**  **обл. №29А, інв. № 6021000 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат 65KFP45**  **обл. № 30, інв. № 1106300 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат 65KFP45**  **обл. № 31, інв. № 7249200 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат 65KFP45**  **обл. №32, інв. № 7249300 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37 обл. № 50, інв. № 5480100 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37**  **обл. № 51, інв. № 5480200 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37**  **обл. № 52, інв. № 5487200 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37 обл. № 53, інв. № 5535600 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37**  **обл. № 54, інв. № 7213500 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37 обл. № 55, інв. № 7213600 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37**  **обл. № 56, інв. № 7213800 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37**  **обл. № 57, інв. № 6033900 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37 обл. № 58, інв. № 6033800 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП 500/37 обл. №59**  **інв. № 6026600 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП 500/37 обл. №60**  **інв. № 5368700 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37**  **обл. № 61, інв. № 5368800 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат електронасосний АХП500/37**  **обл. № 62,інв. № 5439700 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос ХП 160/49 вертикальний заглибний, обл. № 65, інв. № 6019200 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос ХП 160/49 вертикальний заглибний, обл. № 66, інв. № 4971100 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос ХП 160/49 вертикальний заглибний, обл. № 67, інв. № 5439900 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос ХП 160/49 вертикальний заглибний, обл. № 68, інв. № 4971200 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос ХП 160/49 вертикальний заглибний, обл. № 94, інв. № 4971000 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос ХП 160/49 вертикальний заглибний, обл. №102, інв. № 4970900 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 276/1**  **інв. № 2012400 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 282/1**  **інв. № 2827200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 303/1**  **інв. № 2826700 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел.насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. №276/2**  **інв. № 2012200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 303/2**  **інв. № 2826800 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 282/2**  **інв. № 1592300 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 297/1**  **інв. №2827300 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 297/2**  **інв. № 2827000 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 801/1**  **інв. № 2012300 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 914/1**  **інв. № 0735700, (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 914/2**  **інв. № 1248100, (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 714/1**  **інв. №2827100, (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 172/1**  **інв. № 1247900, (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 307(Н)**  **інв. № 1248000, (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 701**  **інв. № 1248200, (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 60/1**  **інв. № 1584000, (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 241/1**  **інв. № 1592900, (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 241/2,**  **інв. № 1592800, (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Агрегат ел. насосн. відцентр. для хім. виробн. ЯНЗ 6/30, обл. № 241/4**  **інв. № 1582900, (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат ПНВГ-4**  **зав. № 100 (д.32, вапно)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, інв. № 0741000 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, інв. № 0741200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, інв. № 7391200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, інв. № 7391300 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, обл. № 425/4,**  **інв. № 3432400 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, обл. № 425/6,**  **інв. № 9734900 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, обл. № 425/7,**  **інв. № 2492300 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, обл. № 425/9,**  **інв. № 3432300 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, обл. № в/н 2,**  **інв. № 2492200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, обл. № в/н 1,**  **інв. № 1590800 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, обл. № в/н4(нейтр),**  **інв. № 1035200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, обл. № 2(нейтр),**  **інв. № 1045900 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВ-2, обл. № 1С ,**  **інв. № 1224300 (СКЦ,САО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос типу "Д" Д3200-33 зав. № 8285**  **інв. № 8721702 (СКЦ, ХВО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВН-3А, обл. № 429/8**  **інв. № 7619100 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос ПНВН-3А, обл. № 401**  **інв. № 7619300 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 2ПН-3Г, обл. № ПК63/22,5**  **інв. № 7112900 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 2ПН-3Г, обл. № КВ6В**  **інв. № 9073300 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 2ПН-3Г, обл. № 63/1 ,**  **інв. № 7112600 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 2ПН-3Г, обл. № 711/1 ,**  **інв. № 7112700 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 2ПН-3Г, обл. № 711/2 ,**  **інв. № 7113100 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 2ПН-3Г, обл. № 128/5 ,**  **інв. № 7112800 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 2ПН-3Г, обл. № 1135 ,**  **інв. № 7113200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 2ПН-3Г, обл. № 1051/1 ,**  **інв. № 1009400 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 2ПН-3Г, обл. № 1051/2 ,**  **інв. № 7113000 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос ВВН-3, обл. № 210**  **інв. № 0964000 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос ВВН-3, обл. № 211**  **інв. № 0964100 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос консольний відцентровий К80, обл. № 102, інв. № 0130500 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос консольний відцентровий К90,обл.№ 3к6/2, інв.№ 5275500 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос консольний відцентровий К90,**  **обл. № 3к6/1,**  **інв. № 5275600 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос консольний відцентровий К100, інв. № 1485300 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос консольний відцентровий К100, обл. №201/3, інв. № 5076200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос консольний відцентровий К100, обл. № 4к6/1, інв. № 1632400 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос консольний відцентровий К100, обл. № 711/3, інв. № 1503400 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос консольний відцентровий К100, обл. № 4к6/2, інв. № 6027200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос К-100-65-250 з ел. двигуном 45/3000 інв. № 6034400**  **(СКЦ, повітродувка)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос К-100-65-250 з ел. двигуном 45/3000 інв. № 6034500**  **(СКЦ, повітродувка)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос К-100-65-250 з ел. двигуном 45/3000 інв. № 6034600**  **(СКЦ, повітродувка)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос К-100-65-250 з ел. двигуном 45/3000 інв. №6034700**  **(СКЦ, повітродувка)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос К-100-65-250 з ел. двигуном 45/3000 інв. №6034800**  **(СКЦ, повітродувка)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос 20 НДС**  **інв. № 1312200 (СКЦ, ХВО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос 20 НДС**  **інв. № 1312400 (СКЦ, ХВО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос 20 НДС**  **інв. № 1313400 (СКЦ, ХВО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 20 НДС**  **інв. № 1313500 (СКЦ, ХВО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 200 Д90 з ел. двигуном 250/600 інв. № 5410100 (СКЦ, ХВО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос 300 Д70**  **інв. № 5386800 (СКЦ, ХВО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насосний агрегат Warman 12/10 FF-AN, інв. № 6054000 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий ГРК 400 обл.№ 402/1, інв. № 7506500 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий ГРК 400 обл.№ 402/3, інв. № 7481700 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий ГРК 400 обл.№ 405/1 (д.32), інв. № 6017000** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий ГРК 400, обл.№ 405/2, інв.№ 6016900 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий ГРК 160/31,5, обл. № 309/4,**  **інв. № 5359100 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий ГРК 160/31,5, обл. № 309/1,**  **інв. № 1009500 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий ГРК 160/31,5, обл. № 309/2,**  **інв. № 1009600 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий ГРК 160/31,5, обл. № 309/3,**  **інв. № 1009700 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий ГРК 160/31,5, обл. № 201/1,**  **інв. № 1557400 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий ГРК 160/31,5, обл. № 201/2,**  **інв. № 1557300 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий 1ГРК- 1600/50,**  **обл. №13/2,**  **інв. №7413200 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий ґрунтовий 1ГРК- 1600/50, обл. № 13/4,**  **інв. № 7413400 (д.32)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| **Обладнання для дроблення, сортування і збагачення корисних копалин** | | | | | | |
|  | **Віброживильник ПЕВ-2-ПС**  **обл. №1 (ГМЗ, д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Віброживильник ПЕВ-2-ПС**  **обл. №2 (ГМЗ, д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Віброживильник ПЕВ-2-ПС**  **обл. №4 (ГМЗ, д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Віброживильник ПЕВ-2-ПС**  **обл. №5 (ГМЗ, д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Віброживильник ПЕВ-2-ПС,**  **обл. №6 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень-липень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 1 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 2 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 3 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 4 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 5 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 6 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 7 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5 обл. № 8 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 9 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 10 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 11 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 12 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 13 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 14 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Живильник вібраційний бункерний ПВБ 1,4\*2,5, обл. № 15 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий стаціонарний КСС-1400 131 м., обл. № 1А (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий стаціонарний КСС-1400 96 м., обл. № 17 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий стаціонарний КСС-1400 170 м., обл. № 28 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий стаціонарний КСС-1400 28 м., обл. № 33 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий стаціонарний КСС-1400 28 м., обл. № 34 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий стаціонарний КСС-1400 28 м., обл. № 35 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий пересувний КСП-1400 87 м., обл. № 2А (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий пересувний КСП-1400 102 м., обл. № 30-2 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий стаціонарний КСС-1400 28 м., обл. № 36 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий стаціонарний КСС-1400 13,5 м., обл. № 37-1 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Конвеєр стрічковий стаціонарний КСС-1400 13,5 м., обл. № 37-2 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Зумпф перекачний для перекачки пульпи (спарений), зав. № 325** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий двостороннього входу Д1250-125, зав. № 119 (д.03)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Насос відцентровий двостороннього входу Д1250-125, зав. № 257 (д.03)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Пульпопровід, правий L=7500 530\*12 мм., зав. №2, інв. № 0901100 (д.03)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Вагоноперекидач ВРС-75С2,**  **зав. № 01, інв. № 1151500 (д.31)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Віброживильник ПВГ 1,2\*3,1**  **обл. № 1 (д.31 ВРС)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Віброживильник ПВГ 1,2\*3,1**  **обл. № 2 (ГМЗ, д.31 ВРС)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Компресори, вентилятори** | | | | | | |
|  | **Компресор 505 ВП 20/18**  **зав. №601877, інв. № 8495700**  **(ГМЗ, компр.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Компресор 505 ВП 20/18**  **зав. № 89432, інв. № 0921300**  **(ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Компресор 505 ВП 20/18**  **зав. № 87046, інв. № 5019900**  **(ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Компресор 505 ВП 20/18**  **зав. № 82481, інв. № 0920900**  **(ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Компресор 505 ВП 20/18**  **зав. № 100983, інв. № 6029900**  **(ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Компресор 505 ВП 20/18**  **зав. № 95519, інв. № 0992300**  **(ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Компресор 505 ВП 20/18**  **зав. № 100981, інв. №** **0921100**  **(ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Компресор 505 ВП 20/18**  **зав. № 100982,**  **інв. № 8495800 (ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Компресор 505 ВП 20/18**  **зав. № 105078, інв. № 9800000**  **(ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Компресор 505 ВП 20/18**  **зав. № 107804, інв. № 9799900**  **(ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Турбокомпресор** **К 500-61-1**  **зав. № 281, інв. № 8034600**  **(ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Турбокомпресор** **К 500-61-1 зав. № 282, інв. № 8034600**  **ГМЗ, компр)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Турбокомпресор** **К 500-61-1 зав. № 369, інв. № 8034600 (ГМЗ, компр)** | послуга |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВЦП 6-45 №8 СТ Q=6,1м3/с, Hв=220кгc/cм2. обл. № 1,**  **інв. № 1086300 (ГМЗ, д.31 уловл.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВЦП 6-45 №8 СТ Q=6,1м3/с, Hв=220кгc/cм2. обл. № 2,**  **інв. № 1086400 (ГМЗ, д.31 уловл.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор ВЦП 7-40 №8 Q=5,5м3/с, Hв=180кгc/cм2, обл. № 3**  **інв. № 9274700 (ГМЗ, д.31 уловл.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор радіальний ВДН-11,2**  **зав. № 33 (ГМЗ, котельн)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор радіальний ВДН-11,2**  **зав. № 61 (ГМЗ, котельн)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Димосос ДН-12,5**  **зав. № 10 (ГМЗ, котельн)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Димосос ДН-12,5**  **зав. № 11 (ГМЗ, котельн)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Гвинтовий компресор ТМВ-160-37, інв. № 1314600 (СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Компресор повітряний 2ВМ4-24/9, зав. № 122, інв. № 1308100**  **(СКЦ, повітродув.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Компресор повітряний 2ВМ4-24/9, зав. №123, інв. № 1308200**  **(СКЦ, повітродув.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Повітряний гвинтовий компресор моделі CWD132(A)-7, Q=24,5м3/хв.,**  **зав. № SHC230911689766**  **(СКЦ, повітродув.)** |  |  |  |  |  |
| - первинний технічний огляд | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор 2ВГ-70 для градирні,**  **зав. № 6332, інв. № 5384500**  **(СКЦ, ХВО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Вентилятор 2ВГ-70 для градирні, зав. № 6342, інв. № 5384600**  **(СКЦ, ХВО)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| **Підйомники для підіймання транспортних засобів** | | | | | | |
|  | **Домкрат залізничнийТЭД-30 (30т.) зав. № 1969** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
|  | **Домкрат залізничнийТЭД-30 (30т.) зав. № 1970** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
|  | **Домкрат залізничнийТЭД-30 (30т.) зав. № 1971** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
|  | **Домкрат залізничнийТЭД-30 (30т.) зав. №1972** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
| **Технологічні транспортні засоби** | | | | | | |
|  | **Автонавантажувач вилковий 40810 держ. № ТО2519АЕ (ГМЗ, СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Автонавантажувач вилковий 41.030 держ. № ТО2799ДН (ГМЗ, СКЦ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Автонавантажувач вилковий 40810 держ. № ТО2500АЕ (ГМЗ, д.12)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Автонавантажувач вилковий 40810 держ. № ТО4128АЕ (ГМЗ, д.12)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
|  | **Автонавантажувач вилковий 40810 держ. № ТО939ДП (ГМЗ, д.12)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Електронавантажувач вилковий**  **ЭП-103К.20.41.1**  **держ. № ТО2499АЕ (ГМЗ, д.12)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
|  | **Електронавантажувач вилковий ЭП-103К.20.41.1**  **держ. № ТО2554АЕ (ГМЗ, д.12)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
|  | **Електронавантажувач ЕВ 687.45.11 держ. № ТО2559АЕ (ГМЗ, д.12)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | листопад-грудень 2024 |  |  |
| **Разом послуг по Гідрометалургійному заводу** | | | **685** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн. Гідрометалургійному заводу** | | |  |  |  |  |
| **Обладнання підвищеної небезпеки на РМЗ** | | | | | | |
| **Вантажопідіймальні машини та механізми** | | | | | | |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 10 т., реєстр. № 39П (РМЗ )** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| **Кран мостовий до 5т.** | | | | | | |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 5 т., реєстр. № 26П (РМЗ )** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 5 т., реєстр. № 42П (РМЗ )** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 5 т. обл. № 73613 (РМЗ, заготов.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 2 т., реєстр. № 2П (РМЗ )** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 2 т., реєстр. № 5П (РМЗ )** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий в/п 2 т**  **реєстр. № 38П (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 1 т., реєстр. № 6П (РМЗ )** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний**  **в/п 1 т., реєстр. № 9П (РМЗ )** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| **Талі електричні до 1 т** | | | | | | |
|  | **Таль електрична в/п 1 т**  **реєстр. № 3П (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 1 т**  **реєстр. № 4П (РМЗ, склад)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 1 т**  **реєстр. № 16П (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 1 т**  **реєстр. № 25П (РМЗ склад)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 1 т**  **реєстр. № 35П (РМЗ пропитка)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
| **Талі ручні до 1т.** | | | | | | |
|  | **Таль ручна в/п 1т**  **реєстр. № 21П (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 1т**  **реєстр. №2 8П (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| **Талі ручні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Таль ручна в/п 3т.**  **реєстр. № 17П (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 2 т.**  **реєстр. № 15П (РМЗ мет. склад)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Кран-штабелер опорний в/п 1т.**  **зав. № 8-9208 (РМЗ мет. склад)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Посудини, що працюють під тиском** | | | | | | |
|  | **Адсорбер Р=196 bar.**  **реєстр. № 2 (РМЗ, кислор.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | липень-серпень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | липень-серпень 2024 |  |  |
|  | **Адсорбер Р=196 bar.**  **реєстр. № 5 (РМЗ, кислор.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | липень-серпень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | липень-серпень 2024 |  |  |
|  | **Збірник стисненого повітря 20л,**  **Р=3.9 bar, реєстр. № 10 (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - паспортизація | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Обладнання підвищеної небезпеки** | | | | | | |
|  | **Станція компресорна НВЭ-20/08**  **інв. № 1603000, зав. № 170 (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад - грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | листопад - грудень 2024 |  |  |
| **Технологічні транспортні засоби** | | | | | | |
|  | **Автонавантажувач 40810**  **держ. № Т02556АЕ (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Трактор ЮМЗ-6ДМ зав. 814189(РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Трактор Т-40М зав. 334917 (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Автонавантажувач вилковий CPCD30N-RG5 держ. № Т05235АЕ** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | серпень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Трактор Т-16 зав. № 21-02635**  **держ. № Т35042АА (РМЗ)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Разом послуг по Ремонтно-механічному заводу** | | | **56** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн. Ремонтно-механічному заводу** | | |  |  |  |  |
| **Обладнання підвищеної небезпеки АТГ** | | | | | | |
| **Вантажопідіймальні машини та механізми** | | | | | | |
| **Крани автомобільні** | | | | | | |
|  | **Кран автомобільний**  **МКАТ-40, обл. № 73519 (АТГ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-грудень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-грудень 2024 |  |  |
|  | **Кран автомобільний**  **КС-4561А , обл. № 73518 (АТГ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран автомобільний**  **СМК-7М, обл. № 73514 (АТГ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран автомобільний**  **СМК-7М, обл. № 73516 (АТГ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| **Автомобільні підйомники** | | | | | | |
|  | **Підйомник автомобільний гідравлічний ВС-22-01, обл. № 02122** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Автопідйомник гідравлічний МШТС-4М, реєстр. 02124** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Автопідйомник гідравлічний МШТС-4М, реєстр. 72836** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| **Технологічні транспортні засоби** | | | | | | |
|  | **Трактор Т-170 бульдозер ДЗ-110**  **зав. №14988 держ. № ТО2560АЕ (АТГ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
|  | **Трактор Т-130МГ-1 бульдозер ДЗ-110А зав. 202770**  **держ. № ТО2523АЕ (АТГ)** |  |  |  |  |  |
| - технічний огляд | послуга | 1 | серпень-вересень 2024 |  |  |
|  | **Автонавантажувач виделковий 4014М зав. № 15664**  **держ. № ТО2520АЕ (АТГ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Екскаватор одноковшовий гусеничний ТХ210NLC зав. № 0168**  **держ. № ТО8081АЕ (АТГ)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| - технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Підйомники для транспортних засобів** | | | | | | |
|  | **Стаціонарний канавний гідравлічний підйомник в/п10т.**  **зав. № 349** |  |  |  |  |  |
| - паспортизація | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - експертне обстеження | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Разом послуг по Автотранспортного господарства** | | | **27** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн. Автотранспортного господарства** | | |  |  |  |  |
| **Обладнання підвищеної небезпеки ЦЛ КВП і А** | | | | | | |
| **Вантажопідіймальні машини та механізми** | | | | | | |
|  | **Таль електрична в/п 3т.**  **обл. № 3,**  **зав. № 3167 (КВП)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 5т.**  **обл. № 38,**  **зав. № 1432**  **(КВП, трансф.)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 0,5т.**  **обл. № 5,**  **зав. № 2297 (КВП)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | вересень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
|  | **Таль ручна в/п 0,5т.**  **обл. № 6,**  **зав. № 2836 (КВП)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень-листопад 2024 |  |  |
| **Разом послуг по ЦЛ КВП і А** | | | **8** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн. ЦЛ КВП і А** | | |  |  |  |  |
| **Обладнання підвищеної небезпеки ГРП** | | | | | | |
| **Геологорозвідувальне обладнання** | | | | | | |
|  | **Установка колонкового буріння 500С (УКБ-500С),**  **інв. № 4391300** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень 2024 |  |  |
|  | **Установка колонкового буріння 500С (УКБ-500С),**  **інв. № 5347500** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | жовтень 2024 |  |  |
| **Разом послуг по ГРП** | | | **4** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн. ГРП** | | |  |  |  |  |
| **Обладнання підвищеної небезпеки ДХЗ** | | | | | | |
| **Вантажопідіймальні машини та механізми** | | | | | | |
| **Талі електричні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Таль електрична в/п 0,5 т**  **реєстр. № 298 (ЦОВ, буд.51)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 3 т**  **реєстр. № 308 (ЦОВ, буд.51)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 3 т**  **реєстр. № 312 (ЦОВ, буд.51)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 3 т**  **реєстр. № 323 (ЦОВ, буд.51)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Таль електрична в/п 1 т**  **реєстр. № 325 (ЦЗЛ, буд.188)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Крани мостові електричні до 3 т** | | | | | | |
|  | **Кран мостовий електричний в/п 2 т реєстр. № 549 (АТГ, буд.351)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | липень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | липень 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний в/п 1 т реєстр. № 582 (ЦОВ, буд.752)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний в/п 1 т реєстр. № 617 (ЦОВ, буд.752)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Крани мостові електричні до 5 т** | | | | | | |
|  | **Кран мостовий електричний в/п 3,2 т реєстр. № 301 (ЦОВ, буд.51)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний в/п 5 т реєстр. № 589 (ЦОВ, буд.752)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний в/п 5 т реєстр. № 616 (ЦОВ, буд.752)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | листопад 2024 |  |  |
|  | **Кран мостовий електричний в/п 3,2 т реєстр. № 634 (ЦОВ, буд.752)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - позачерговий повний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Автомобільні підйомники** | | | | | | |
|  | **Підйомник автомобільний гідравлічний АГП-12.02 в/п 0,25 т реєстр. № 355, (Енерг. цех, буд.130)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | травень 2024 |  |  |
| - періодичний технічний огляд | 1 | травень 2024 |  |  |
| **Посудини, що працюють під тиском** | | | | | | |
|  | **Ресивер 10м3, Р=0.8МПа**  **реєстр. № 00009-ДХ (ЦОВ, буд.51)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень 2024 |  |  |
|  | **Ресивер 10м3, Р=0.8МПа**  **реєстр. № 00010-ДХ (ЦОВ, буд.51)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень 2024 |  |  |
|  | **Ресивер 54м3, Р=0.8МПа**  **реєстр. № 1549 (ЦОВ, буд.752)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень 2024 |  |  |
|  | **Ресивер 54м3, Р=0.8МПа**  **реєстр. № 1550 (ЦОВ, буд.752)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | жовтень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | жовтень 2024 |  |  |
| **Технологічне устаткування хімічної промисловості** | | | | | | |
|  | **Ємність для зберігання азотної кислоти V=300м3, Н=4,5м. D=9м.**  **поз. 1-6 (ЦОВ, споруда 752Ж)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | листопад 2024 |  |  |
|  | **Трубопровід азотної кислоти до споруди № 957, D=57х3,5мм, L=3600м (ЦОВ, буд.752)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | листопад 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | листопад 2024 |  |  |
|  | **Відцентровий екстрактор ЦЕТ-125, поз. № 37 V=1,2л, Н=657мм, В=345мм, L=445мм (ЦОВ, буд.5)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
|  | **Мірник для плавикової кислоти поз. № 350а,V=0,06м3, Н=0,54м, D=0,42м (ЦОВ, буд51)** |  |  |  |  |  |
| - експертне обстеження | послуга | 1 | червень 2024 |  |  |
| - позачерговий технічний огляд | 1 | червень 2024 |  |  |
| **Разом послуг по ДХЗ** | | | **42** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн. ДХЗ** | | |  |  |  |  |
| **Всього послуг** | | | **1490** |  |  |  |
| **Всього без ПДВ, грн.** | | | | | |  |
| **ПДВ 20%, грн.** | | | | | |  |
| **Всього послуг з ПДВ 20%** | | | | | |  |

**ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Примітка:*

***\*Учасник, якого визнано Переможцем, у строк до укладання договору надсилає на електронну адресу*** [**N.Luckaya@vostgok.dp.ua**](mailto:N.Luckaya@vostgok.dp.ua) ***та* ot\_zv@ukr.net :**

**1 Додаток №2 до договору (Розрахунок вартості та графік проведення експертного обстеження та технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП «СхідГЗК») на фірмовому бланку підприємства за підписом уповноваженої особи та печатки (за наявності).**

**Сума додатку №2 до договору (Розрахунок вартості та графік проведення експертного обстеження та технічного огляду обладнання підвищеної небезпеки ДП «СхідГЗК») не повинна відрізнятися від суми тендерної пропозиції, визначеної за результатами процедури, крім випадку перерахунку ціни за результатами процедури в бік зменшення ціни без зменшення обсягів закупівлі.**

**2 Копію дозволу Держпраці (Держгірпромнагляду) України на виконання робіт підвищеної небезпеки (з переліком робіт підвищеної небезпеки), або інший документ, виданий Держпрацею (Держгірпромнаглядом) України, що підтверджує право виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до замовлених послуг.**

**3 *Інформацію для підписання Договору про закупівлю, згідно форми зазначеної нижче:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повне найменування учасника-переможця: |  | |
|  | Скорочене найменування учасника-переможця: |  | |
|  | Код ЄДРПОУ учасника-переможця: |  | |
|  | Іпн (індивідуальний податковий номер) учасника-переможця: |  | |
|  | Умови оподаткування учасника-переможця: | *Зазначити статус платника ПДВ або єдиного податку та зазначити систему оподаткування (загальна або спрощена)* | |
|  | Реквізити: | місцезнаходження (місце проживання, індекс) згідно з статутними документами/даними ЄДРПОУ: |  |
| фактична адреса розташування (індекс, фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку) |  |
| телефон/телефакс: |  |
| електронна адреса: |  |
|  | Особа, уповноважена на підписання договору: | посада: |  |
| прізвище, ім’я, по батькові(зазначити повністю): |  |
| Зазначити та надати документ(скан), який підтверджує повноваження посадової особи на підписання договору. | *Статут, або довіреність, або протокол зборів засновників або інший документ який підтверджує повноваження посадової особи на підписання договору.* |
|  | Інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором: | назва банку: |  |
| IBAN |  |