Комунальне підприємство «Дирекція будівництва

шляхово - транспортних споруд м. Києва»

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Уповноваженої особи Протокол № 1 від 24 квітня 2023 року |
| --- | --- |
|  | _______________________ О.В. Філатова |

ВІДКРИТІ ТОРГИ

«Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва». Реконструкція підземного пішохідного переходу».

(45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

(підрядні роботи).

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

м. Київ – 2023

ЗМІСТ

1. Оголошення про проведення відкритих торгів

2. Порядок заповнення тендерної документації:

3. Додаток 1

4. Додаток 2

5. Додаток 3

6. Додаток 4

7. Додаток 5

8. Додаток 6

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Найменування замовника: Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:  05445267.

3. Місцезнаходження замовника: вул. Петра Болбочана, 6, м. Київ, 01014.

4. Категорія: Замовник, визначений у пункті 3 частини 4 статті 2 Закону.

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва». Реконструкція підземного пішохідного переходу». (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (підрядні роботи).

6. Назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: робота.

8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ.

9. Очікувана вартість предмета закупівлі: 34 403 983,00 (тридцять чотири мільйони чотириста три тисячі дев’ятсот вісімдесят три гривні 00 копійок).

10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  з моменту укладання договору та по 31.12.2023.

11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  02 травня  2023р.

12. Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок Замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт, згідно з п. 4.4. даного Договору підряду.

Відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України, Замовник проводить оплату Підряднику за виконані роботи у відповідності з планом фінансування, у разі надходження бюджетних коштів. В разі відсутності фінансування, Підрядник має право виконувати обсяги робіт в межах  своїх (наявних) матеріальних  та фінансових ресурсів.

Відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів Замовник може перерахувати Підряднику аванс (попередню оплату) у розмірі не більше 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім’я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором. Кошти попередньої оплати використовуються Підрядником на виконання робіт, придбання матеріалів, конструкцій та виробів, передбачених проектною документацією Об’єкту. Аванс може надаватися частинами по мірі надходження бюджетного фінансування відповідного призначення. Підрядник зобов'язується відпрацювати одержаний аванс (виконати роботи) в строк не більше 12 (дванадцяти) місяців з моменту одержання авансу. Підтвердження належного відпрацювання авансу та його закриття здійснюється Підрядником на підставі Актів виконаних робіт за формою №КБ-2в та Довідок за формою №КБ-3. Якщо наданий аванс використано неповністю з вини Підрядника та/або своєчасно не надано документи, які підтверджують виконання робіт, невикористана сума протягом 3 (трьох) днів повертається Підрядником після закінчення строку, на який надавався аванс, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника. Розмір та строк, на який  надається аванс можуть бути змінені в залежності від вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.

Замовник проводить розрахунки з Підрядником на умовах відстрочки платежу до 120 (ста двадцяти) календарних днів на підставі підписаних проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць – "Актів приймання виконаних будівельних робіт" за формою № КБ-2в (далі – Акт виконаних Робіт) та "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" за формою №КБ-3, які наведені у додатках до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. На період дії правового режиму воєнного стану в Україні, розрахунки за виконані роботи можуть здійснюватися з відстрочкою платежу шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Остаточні розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються в десятиденний термін після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та прийняття Об’єкта в експлуатацію. Замовник має право затримувати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з вини Підрядника з недоробками/недоліками/дефектами, виявленими при прийманні Об'єкту в експлуатацію, до їх усунення.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування робіт.

До початку виконання робіт Підрядник повинен погодити з Замовником граничні рівні цінових показників на матеріали, конструкції, вироби та обладнання, в тому числі машини та механізми, що будуть застосовуватися при виконанні Робіт.

Вартість виконаних робіт визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, за умови наявності бюджетних коштів відповідного призначення.

У разі появи у Замовника або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, експертної організації, залученої Замовником, чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування в процесі виконання робіт або по їх закінченню, зауважень чи претензій до об’ємів чи вартості виконаних Підрядником робіт (а саме: перевищення виконаних об’ємів, неправильне застосування розцінок тощо), останній зобов’язується повернути різницю у вартості Робіт у п’ятиденний термін після отримання від Замовника або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, відповідної експертної організації, органів місцевого самоврядування відповідної письмової вимоги.

13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою.

У разі надання документів складених іншою мовою, до них додається належним чином завірений переклад українською мовою. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

14. Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): 170 000,00 грн. (сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

15. Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): гарантія (відповідно до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі»).

16. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі».

17. Розмір мінімального кроку пониження ціни/

18. Математична формула, для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування).

19. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності).

20. Джерело фінансування закупівлі: бюджетні кошти.

21. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі».

ПОРЯДОК

заповнення тендерної документації

| № | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі– Особливості). Терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі та Особливостях. Тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей. |
| 2 | Інформація про замовника торгів: |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Петра Болбочана, 6, м. Київ, 01014 |
| 2.3 | посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Філатова Олена Володимирівна, уповноважена особа, вул. Петра Болбочана, 6, м. Київ, 01014, тел./факс: + 38 (044) 285-84-12, 2858412@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі: |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва». Реконструкція підземного пішохідного переходу». (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (підрядні роботи). |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Предмет закупівлі не розділяється на лоти. |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва». Реконструкція підземного пішохідного переходу». м. Київ. Обсяг виконання робіт відповідно до технічного завдання, що визначено у Додатку №1. |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | з моменту укладання договору та по 31.12.2023р. |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання документів складених іншою мовою, до них додається належним чином завірений переклад українською мовою. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Унесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, шляхом завантаження файлів з: - інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, інформацією та документами щодо відповідності учасника вимогам, визначеним пунктом 44 Особливостей (Додаток №2 до тендерної документації); - договірна ціна з переліком робіт із зазначенням їх обсягів, що буде виконано у відповідності до технічного завдання (Додаток № 1 до тендерної документації); - інформацією про згоду щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (Додаток № 1 до тендерної документації); - проект договору викладений в Додатку № 4 до тендерної документації. Проект договору має бути скріплений підписом та печаткою (за наявності), що підтверджує погодження учасника з основними умовами договору; - тендерну пропозицію (Додаток № 5 до тендерної документації); - лист-згоду викладену в Додатку № 6 до тендерної документації; - документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції (повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується копією протоколу засновників (акціонерів, власників) та наказом про призначення та/або довіреністю/дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів); - документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (гарантія); - іншу інформацією, що передбачена цією Тендерною документацією. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Документи учасника/переможця повинні бути завантажені у вигляді сканованих файлів PDF (PortableDocumentFormat) з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) уповноваженої, на підписання тендерної пропозиції учасника під час проведення процедури закупівлі, особи на кожен документ. Документи, видані учаснику/переможцю у вигляді копій, надаються учасником/переможцем у вигляді сканованої копії з копії такого документа, з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) уповноваженої, на підписання тендерної пропозиції учасника під час проведення процедури закупівлі, особи. Допускається об’єднання файлів в електронні архіви та/або окремі електронні архіви із накладанням кваліфікованого електронного підпису КЕП на кожний архівний файл. Архівні файли мають бути відкриті для загального доступу, не містити паролів. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). У разі виявлення у поданій тендерній пропозиції формальної (несуттєвої) помилки тендерна пропозиція не відхиляється. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції. Приклади формальних (несуттєвих) порушень, які не призведуть до відхилення тендерної пропозиції учасників: 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. Замовники не мають права вимагати від об’єднання учасників конкретної організаційно-правової форми для подання тендерної пропозиції або для участі у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. У разі неможливості надання документа, Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати лист-пояснення (довідку) із зазначенням підстави неподання документа з посиланням на нормативно-правові акти. Учасник-нерезидент повинен надати зазначені в цій тендерній документації документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням замість якого документу він подав такий аналог документу. Забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у: громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі - резидентів і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь. Забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». |
| 2 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію відповідно до абзацу тринадцятого пункту 41 Особливостей. |
| 3 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції надається учасником у формі електронної гарантії, що має містити ствердження про виконання зобов’язань щодо сплати відповідних коштів Замовнику. Гарантія має бути безумовною та безвідкличною (повинна свідчити про безумовний обов’язок гаранта сплатити на користь замовника суму забезпечення тендерної пропозиції при виникненні обставин, вказаних у цій документації) та не може бути відкликана протягом строку дії. Форма та зміст гарантії повинні відповідати вимогам Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції» від 14.12.2020 №2628. При поданні тендерної пропозиції Учасником забезпечення тендерної пропозиції (в тому числі внесені зміни до нього) надаються у електронному вигляді у рекомендованому форматі PDF з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) уповноваженої(их) особи(іб) Гаранта. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 170 000,00 грн. (сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок). Розрахунковий рахунок замовника: UA053057490000002600231068004 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Строк дії забезпечення тендерної пропозиції відповідає строку дії тендерної пропозиції. |
| 4 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: 1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений абзацем п’ятнадцятим пункту 44 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3,5,6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 44 Особливостей; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі); 3) відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою статті 25 Закону. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. |
| 5 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 (сто двадцяти) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 6 | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону | Кваліфікаційні критерії та документи, які відповідно до вимог статті 16 Закону подає учасник у складі своєї тендерної пропозиції з метою підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, зазначені у Додатку 2 до цієї тендерної документації. У разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівлі на частини). Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюються з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. |
| 7 | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Інформація про відсутність підстав визначених у пункті 44 Особливостей, надається згідно додатку №2 до тендерної документації. Для учасників: Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 44 (крім абзацу чотирнадцятого пункту 44 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого пункту 44 Особливостей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 44 Особливостей. Для субпідрядників/співвиконавців: У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критерії до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей. Для об’єднань учасників: У разі участі об’єднання учасників підтвердження відсутності підстав, визначених у пункті 44 Особливостей, здійснюється щодо кожного такого учасника. Для переможця процедури закупівлі: Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених підпукктами 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 44 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Інформація про відсутність підстав визначених у пункті 44 Особливостей, надається переможцем згідно додатку №3 до тендерної документації Документи переможця повинні бути завантажені у вигляді сканованих файлів PDF (PortableDocumentFormat) з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) уповноваженої, на підписання тендерної пропозиції учасника під час проведення процедури закупівлі, особи на кожен документ. |
| 8 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, а саме: договірна ціна з переліком робіт із зазначенням їх обсягів, що буде виконано у відповідності до технічного завдання (Додаток № 1 до тендерної документації). Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у Додатку №1. Якщо у технічному завданні (Додаток № 1) цієї тендерної документації є посилання на конкретні торговельну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти,типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». |
| 9 | Інформація про субпідрядника субпідрядників)/ свіввиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця . |
| 10 | Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02.05.2023. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електрон на система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата і час розкриття тендерної пропозиції | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, визначаються електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). |
| Розділ V. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій, визначення переможця |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. Єдиним критерієм оцінки є ціна. До ціни включається податок на додану вартість (ПДВ). Розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбуваються відповідно до Особливостей. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону становить. |
| 2 | Процедура розгляду тендерних пропозицій | Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до Особливостей (далі – найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації. Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до Особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозиції, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені Особливостями. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування зазначеної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію в разі надходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; 3) отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. |
| 3 | Визначення переможця | За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 46 Особливостей. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 46 Особливостей. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 4 | Інша інформація | Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. |
| 5 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо: 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 Особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 Особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”); (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 40 Особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна торгів | Відповідно до пункту 47 Особливостей Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відповідно до пункту 48 Особливостей відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відповідно до пункту 49 Особливостей відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Відповідно до пункту 50 Особливостей інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 46 Особливостей. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Проект договору про закупівлю наведений у Додатку № 4 до цієї тендерної документації. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої - п’ятої, сьомої – дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі якщо переможець процедури закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю, або не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 44 Особливостей, або не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону, або не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, або надав недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не пізніше дати укладання договору про закупівлю переможець процедури закупівлі вносить забезпечення виконання договору у розмірі 5 (п’яти) відсотів вартості Доровору у вигляді застави. Застава для забезпечення виконання договору вноситься переможцем на користь Замовника шляхом перерахування грошових коштів на наступний розрахунковий рахунок Замовника: UA053057490000002600231068004 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі» та/або пунктом 21 Особливостей; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. |
|  | Додаток № 1 |
| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ |  |
| "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва". Реконструкція підземного пішохідного переходу". |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Будівництво ліфтової шахти, ліфтового коридору Вихід №1 |  |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Заглиблення віброзанурювачем стальних шпунтових паль масою 1 м до 70 кг на глибину до 10 м | т | 36,48 |  |  |
| 2 | Витягання стальних шпунтових паль масою 1 м до 70 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 2 | т | 36,48 |  |  |
| 3 | Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Л4 і Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, сталь, марка 16ХГ | т | 3,648 |  |  |
| 4 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,26714 |  |  |
| 5 | Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,1406 |  |  |
| 6 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,23902 |  |  |
| 7 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 478,04 |  |  |
| 8 | Установлення та розбирання тимчасових металевих рам | т | 2,1216 |  |  |
| 9 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0811 |  |  |
| 10 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,811 |  |  |
| 11 | Пiсок річковий (1,6т/м3) | м3 | 89,21 |  |  |
|  | Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 16,8245 |  |  |
| 13 | Пiсок річковий (1,6т/м3) | м3 | 18,5 |  |  |
| 14 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 5,67 |  |  |
| 15 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,038 |  |  |
| 16 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом | 100м2 | 0,378 |  |  |
| 17 | Улаштування гідроізоляції з наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,378 |  |  |
| 18 | Техноеласт | м2 | 86,184 |  |  |
| 19 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,378 |  |  |
| 20 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,0923 |  |  |
| 21 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 9,37 |  |  |
| 22 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,1091 |  |  |
| 23 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,192 |  |  |
| 24 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,909 |  |  |
| 25 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,111 |  |  |
| 26 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0315 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,2736 |  |  |
| 28 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 27,77 |  |  |
| 29 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,2101 |  |  |
| 30 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,394 |  |  |
| 31 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,414 |  |  |
| 32 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 2,222 |  |  |
| 33 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,063 |  |  |
| 34 | Улаштування гідроізоляції з наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,756 |  |  |
| 35 | Техноеласт | м2 | 166,32 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 36 | Улаштування залiзобетонних стiн ліфтової шахти висотою понад 6 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,16302 |  |  |
| 37 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 16,54 |  |  |
| 38 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,103 |  |  |
| 39 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,394 |  |  |
| 40 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,6766 |  |  |
| 41 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 2,323 |  |  |
| 42 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0675 |  |  |
| 43 | Улаштування гідроізоляції з наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,371514 |  |  |
| 44 | Техноеласт | м2 | 81,73 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 45 | Улаштування перекриттiв над ліфтовим коридором безбалкових товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,078 |  |  |
| 46 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 7,92 |  |  |
| 47 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,1091 |  |  |
| 48 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,182 |  |  |
| 49 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,7474 |  |  |
| 50 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,919 |  |  |
| 51 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,042 |  |  |
| 52 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,26 |  |  |
| 53 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,3978 |  |  |
| 54 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 0,26 |  |  |
| 55 | Улаштування тонкошарового покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей за товщини шару 15 мм | 1000 м2 | 0,026 |  |  |
| 56 | Улаштування тонкошарового покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей, за зміні товщини на кожні 5 мм додавати або вилучати до/ норми 27-36-1 | 1000 м2 | 0,026 |  |  |
| 57 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,26 |  |  |
| 58 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до т. 100мм | 100м2 | 0,26 |  |  |
|  | --------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 59 | Улаштування перекриттiв безбалкових над ліфтовою шахтою товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки понад 6 м | 100м3 | 0,0143 |  |  |
| 60 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 1,42 |  |  |
| 61 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,0303 |  |  |
| 62 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,025 |  |  |
| 63 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,101 |  |  |
| 64 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,2828 |  |  |
| 65 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0057 |  |  |
| 66 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,0573 |  |  |
| 67 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 68 | Техноеласт | м2 | 13,05756 |  |  |
| 69 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 70 | БСГ В25 Р3F200 W6 | м3 | 0,11628 |  |  |
| 71 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,057 |  |  |
| 72 | Сiтка з оцинкованого дроту, дiаметр 5 мм, 100х100 | м2 | 6,27 |  |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 73 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,033 |  |  |
| 74 | Дверi броньовані сталевi протипожежні вогнетривкі | шт | 1 |  |  |
| 75 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2 | грати | 1 |  |  |
| 76 | Грати металеві | т | 0,4 |  |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 77 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,03573 |  |  |
| 78 | Сумiшi пiщано-цементні | м3 | 2,27 |  |  |
|  | ---------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 79 | Пiдготовлення поверхонь пiд грунтування стелi | 100м2 | 0,23 |  |  |
| 80 | Поліпшене фарбування стель всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,23 |  |  |
|  | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |
|  | ****** облицювання зовнішньої поверхні ліфтової шахти над поверхнею землі та внутрішньої поверхні ліфтового коридору |  |  |  |  |
| 81 | Пiдготовлення поверхонь пiд грунтування стiн шахта:3,75*2,49*2+3, 75*1,8*2, коридор:2,4*9,9*2+2,6*2,4*2+1, 0*2,4*2+1,6*2,4*2 | 100м2 | 1,0466 |  |  |
| 82 | Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 1,0466 |  |  |
| 83 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] з установленням плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100м2 | 1,0466 |  |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
|  | --------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 84 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 0,24 |  |  |
| 85 | Кабель ВВГ нг2х2,5 | м | 24 |  |  |
| 86 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | 100 шт | 0,08 |  |  |
| 87 | Свiтильники | шт | 8 |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |  |
| 88 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0618 |  |  |
| 89 | Дверi сталеві 800х2100 | шт | 1 |  |  |
| 90 | Дверi сталеві 1000х2100 | шт | 1 |  |  |
| 91 | Дверi скляні 1000*2400 | шт | 1 |  |  |
|  | Всього по розділу 4 |  |  |  |  |
|  | Парапети |  |  |  |  |
|  | ******** влаштування парапетів |  |  |  |  |
| 92 | Улаштування залiзобетонних парапетів | 100м3 | 0,4892 |  |  |
| 93 | БСГ В25 Р3F200 W6 | м3 | 49,65 |  |  |
| 94 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,616 |  |  |
| 95 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,2726 |  |  |
| 96 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 2,9088 |  |  |
| 97 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,072 |  |  |
| 98 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,125 |  |  |
| 99 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,9264 |  |  |
| 100 | Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 4 | 100 м2 | 0,336 |  |  |
| 101 | Плити iз гранiту, товщина 4 см | м2 | 33,6 |  |  |
| 102 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці | 100м2 | 0,2626 |  |  |
| 103 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100м2 | 0,5904 |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |
|  | ******** накриття виходу |  |  |  |  |
| 104 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 4,029 |  |  |
| 105 | Прямокутний профіль 100х150 | т | 2,7759 |  |  |
| 106 | Прямокутний профіль 100х50 | т | 0,0609 |  |  |
| 107 | Прямокутний профіль 100х100 | т | 1,1917 |  |  |
| 108 | Склiння сталевих рам накриття виходу №1 з підземного пішохідного переходу ударостійким склом | 100м2 | 1,54 |  |  |
| 109 | Скло ударостійке триплекс | м2 | 163,24 |  |  |
|  | Будівництво ліфтової шахти, ліфтового коридору Вихід №2 |  |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |  |
| 110 | Заглиблення віброзанурювачем стальних шпунтових паль масою 1 м до 70 кг на глибину до 10 м | т | 54,73 |  |  |
| 111 | Витягання стальних шпунтових паль масою 1 м до 70 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 2 | т | 54,73 |  |  |
| 112 | Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Л4 і Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, сталь, марка 16ХГ | т | 5,473 |  |  |
| 113 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,2406 |  |  |
| 114 | Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,127 |  |  |
| 115 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,2159 |  |  |
| 116 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 430,61 |  |  |
| 117 | Утилізація непридатного грунту - вартість врахована в гл.10 згідно розрахунку | м3 | 253,3 |  |  |
| 118 | Установлення та розбирання укріплення котловану - пояса з балки | т | 2,2236 |  |  |
| 119 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,1029 |  |  |
| 120 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 1,029 |  |  |
| 121 | Пiсок річковий (1,6т/м3) | м3 | 113,19 |  |  |
|  | Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 122 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 7,1668 |  |  |
| 123 | Пiсок річковий (1,6т/м3) | м3 | 7,9 |  |  |
| 124 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 4,3 |  |  |
| 125 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,029 |  |  |
| 126 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом | 100м2 | 0,287 |  |  |
| 127 | Улаштування гідроізоляції iз наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,287 |  |  |
| 128 | Техноеласт | м2 | 63,14 |  |  |
| 129 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,287 |  |  |
| 130 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,0804 |  |  |
| 131 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 8,16 |  |  |
| 132 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,0808 |  |  |
| 133 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,2424 |  |  |
| 134 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,6363 |  |  |
| 135 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,012 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 136 | Улаштування залiзобетонних стiн ліфтового коридору висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,2025 |  |  |
| 137 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 20,55 |  |  |
| 138 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,6161 |  |  |
| 139 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,909 |  |  |
| 140 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,414 |  |  |
| 141 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,111 |  |  |
| 142 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,06 |  |  |
| 143 | Улаштування гідроізоляції iз наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,7124 |  |  |
| 144 | Техноеласт | м2 | 156,728 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 145 | Улаштування залiзобетонних стiн ліфтової шахти висотою понад 6 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,1823 |  |  |
| 146 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 18,5 |  |  |
| 147 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,103 |  |  |
| 148 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,394 |  |  |
| 149 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,9696 |  |  |
| 150 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 2,323 |  |  |
| 151 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0555 |  |  |
| 152 | Улаштування гідроізоляції iз наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,4505 |  |  |
| 153 | Техноеласт | м2 | 99,11 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 154 | Улаштування перекриттiв над ліфтовим коридором безбалкових товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,0679 |  |  |
| 155 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 6,89 |  |  |
| 156 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,253 |  |  |
| 157 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,4141 |  |  |
| 158 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,313 |  |  |
| 159 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,03 |  |  |
| 160 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,226 |  |  |
| 161 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 0,226 |  |  |
| 162 | Улаштування тонкошарового покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей за товщини шару 15 мм | 1000 м2 | 0,0226 |  |  |
| 163 | Улаштування тонкошарового покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей, за зміні товщини на кожні 5 мм додавати або вилучати до/ норми 27-36-1 | 1000 м2 | 0,0226 |  |  |
| 164 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,226 |  |  |
| 165 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до т. 100мм | 100м2 | 0,226 |  |  |
|  | --------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 166 | Улаштування перекриттiв безбалкових над ліфтовою шахтою товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки понад 6 м | 100м3 | 0,0143 |  |  |
| 167 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 1,45 |  |  |
| 168 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,0303 |  |  |
| 169 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,126 |  |  |
| 170 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,101 |  |  |
| 171 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,2828 |  |  |
| 172 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0068 |  |  |
| 173 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 174 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 175 | Техноеласт | м2 | 13,05756 |  |  |
| 176 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 177 | БСГ В25 Р3F200 W6 | м3 | 0,11628 |  |  |
| 178 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 179 | Сiтка з оцинкованого дроту, дiаметр 5 мм, 100х100 | м2 | 6,27 |  |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 180 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,033 |  |  |
| 181 | Дверi броньовані сталевi протипожежні вогнетривкі | шт | 1 |  |  |
| 182 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2 | грати | 1 |  |  |
| 183 | Грати металеві | т | 0,4 |  |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 184 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,0226 |  |  |
| 185 | Сумiшi пiщано-цементні | м3 | 1,44 |  |  |
|  | ---------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 186 | Пiдготовлення поверхонь пiд грунтування стелi | 100м2 | 0,226 |  |  |
| 187 | Поліпшене фарбування стель всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,226 |  |  |
|  | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |
|  | ****** облицювання зовнішньої поверхні ліфтової шахти над поверхнею землі та внутрішньої поверхні ліфтового коридору |  |  |  |  |
| 188 | Пiдготовлення поверхонь пiд грунтування стiн шахта:3,75*2,49*2+3, 75*1,8*2, коридор:2,4*2,3*1+6,9*2,4*2+2, 5*2,4*2+2,2*2,4*2 | 100м2 | 0,9338 |  |  |
| 189 | Поліпшене грунтування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,9338 |  |  |
| 190 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 32,683 |  |  |
| 191 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] з установленням плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100м2 | 0,9338 |  |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
|  | --------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 192 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 0,21 |  |  |
| 193 | Кабель ВВГ нг2х2,5 | м | 21 |  |  |
| 194 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | 100 шт | 0,1 |  |  |
| 195 | Свiтильники | шт | 10 |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |  |
| 196 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0618 |  |  |
| 197 | Дверi сталеві 800х2100 | шт | 1 |  |  |
| 198 | Дверi сталеві 1000х2100 | шт | 1 |  |  |
| 199 | Дверi скляні 1000*2400 | шт | 1 |  |  |
|  | Парапети |  |  |  |  |
| 200 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,4922 |  |  |
| 201 | БСГ В25 Р3F200 W6 | м3 | 49,96 |  |  |
| 202 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,535 |  |  |
| 203 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,8181 |  |  |
| 204 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 2,9088 |  |  |
| 205 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,06 |  |  |
| 206 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,125 |  |  |
| 207 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 1,0632 |  |  |
| 208 | Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 4 | 100 м2 | 0,4542 |  |  |
| 209 | Плити iз гранiту, товщина 4 см | м2 | 45,42 |  |  |
| 210 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці | 100м2 | 0,2626 |  |  |
| 211 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100м2 | 0,609 |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |
|  | ******** накриття виходу |  |  |  |  |
| 212 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 5,041 |  |  |
| 213 | Прямокутний профіль 100х150 | т | 3,2068 |  |  |
| 214 | Прямокутний профіль 100х50 | т | 0,0609 |  |  |
| 215 | Прямокутний профіль 100х100 | т | 1,773 |  |  |
| 216 | Склiння сталевих рам накриття виходу №1 з підземного пішохідного переходу ударостійким склом | 100м2 | 1,515 |  |  |
|  | Будівництво ліфтової шахти, ліфтового коридору Вихід №3 |  |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |  |
| 217 | Заглиблення віброзанурювачем стальних шпунтових паль масою 1 м до 70 кг на глибину до 10 м | т | 40,17 |  |  |
| 218 | Витягання стальних шпунтових паль масою 1 м до 70 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 2 | т | 40,17 |  |  |
| 219 | Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Л4 і Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, сталь, марка 16ХГ | т | 4,017 |  |  |
| 220 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,1438 |  |  |
| 221 | Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,076 |  |  |
| 222 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,1292 |  |  |
| 223 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 257,38 |  |  |
| 224 | Утилізація непридатного грунту - вартість врахована в гл.10 згідно розрахунку | м3 | 151,4 |  |  |
| 225 | Установлення та розбирання укріплення котловану - пояса з балки | т | 1,632 |  |  |
| 226 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0624 |  |  |
| 227 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,624 |  |  |
| 228 | Пiсок річковий (1,6т/м3) | м3 | 68,64 |  |  |
|  | Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 229 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 4,4275 |  |  |
| 230 | Пiсок річковий (1,6т/м3) | м3 | 4,9 |  |  |
| 231 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 4,3065 |  |  |
| 232 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,029 |  |  |
| 233 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом | 100м2 | 0,2871 |  |  |
| 234 | Улаштування гідроізоляції iз наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,2871 |  |  |
| 235 | Техноеласт | м2 | 63,162 |  |  |
| 236 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,2871 |  |  |
| 237 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,0503 |  |  |
| 238 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 5,11 |  |  |
| 239 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,0808 |  |  |
| 240 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,192 |  |  |
| 241 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,4444 |  |  |
| 242 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,6363 |  |  |
| 243 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0165 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 244 | Улаштування залiзобетонних стiн i стiн ліфтового коридору висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,18 |  |  |
| 245 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 18,27 |  |  |
| 246 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,6161 |  |  |
| 247 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,394 |  |  |
| 248 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,414 |  |  |
| 249 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,111 |  |  |
| 250 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,054 |  |  |
| 251 | Улаштування гідроізоляції iз наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,6 |  |  |
| 252 | Техноеласт | м2 | 132 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 253 | Улаштування залiзобетонних стiн ліфтової шахти висотою понад 6 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,18447 |  |  |
| 254 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 18,73 |  |  |
| 255 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,103 |  |  |
| 256 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,394 |  |  |
| 257 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,9696 |  |  |
| 258 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 2,323 |  |  |
| 259 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0555 |  |  |
| 260 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,4359 |  |  |
| 261 | Техноеласт | м2 | 95,898 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 262 | Улаштування перекриттiв над ліфтовим коридором товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,0359 |  |  |
| 263 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 3,64 |  |  |
| 264 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,182 |  |  |
| 265 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,1414 |  |  |
| 266 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,909 |  |  |
| 267 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0165 |  |  |
| 268 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,12 |  |  |
| 269 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 0,12 |  |  |
| 270 | Улаштування тонкошарового покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей за товщини шару 15 мм | 1000 м2 | 0,012 |  |  |
| 271 | Улаштування тонкошарового покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей, за зміні товщини на кожні 5 мм додавати або вилучати до/ норми 27-36-1 | 1000 м2 | 0,012 |  |  |
| 272 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,12 |  |  |
| 273 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до т. 100мм | 100м2 | 0,12 |  |  |
|  | --------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 274 | Улаштування перекриттiв безбалкових над ліфтовою шахтою товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки понад 6 м | 100м3 | 0,0143 |  |  |
| 275 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 1,45 |  |  |
| 276 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,0303 |  |  |
| 277 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,126 |  |  |
| 278 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,101 |  |  |
| 279 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,2828 |  |  |
| 280 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0068 |  |  |
| 281 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 282 | Улаштування гідроізоляції iз наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 283 | Техноеласт | м2 | 13,05756 |  |  |
| 284 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 285 | БСГ В25 Р3F200 W6 | м3 | 0,11628 |  |  |
| 286 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,057 |  |  |
| 287 | Сiтка з оцинкованого дроту, дiаметр 5 мм, 100х100 | м2 | 6,27 |  |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 288 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,033 |  |  |
| 289 | Дверi броньовані сталевi протипожежні вогнетривкі | шт | 1 |  |  |
| 290 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2 | грати | 1 |  |  |
| 291 | Грати металеві | т | 0,4 |  |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 292 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,012 |  |  |
| 293 | Сумiшi пiщано-цементні | м3 | 0,76 |  |  |
|  | ---------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 294 | Пiдготовлення поверхонь пiд грунтування стелi | 100м2 | 0,177 |  |  |
| 295 | Поліпшене фарбування стель всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,177 |  |  |
|  | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |
|  | ****** облицювання зовнішньої поверхні ліфтової шахти над поверхнею землі та внутрішньої поверхні ліфтового коридору |  |  |  |  |
| 296 | Пiдготовлення поверхонь пiд грунтування стiн шахта:3,75*2,49*2+3, 75*1,8*2, коридор:2,4*2,3*2+5,2*2,4*2+1*2, 4*2+1,5*2,4*2 | 100м2 | 0,8018 |  |  |
| 297 | Поліпшене грунтування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,8018 |  |  |
| 298 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 28,063 |  |  |
| 299 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] з установленням плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100м2 | 0,8018 |  |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
|  | --------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 300 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 0,15 |  |  |
| 301 | Кабель ВВГ нг2х2,5 | м | 15 |  |  |
| 302 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | 100 шт | 0,1 |  |  |
| 303 | Свiтильники | шт | 10 |  |  |
|  | Всього по розділу 3 |  |  |  |  |
|  | Розділ 4. Прорізи |  |  |  |  |
| 304 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0618 |  |  |
| 305 | Дверi сталеві 800х2100 | шт | 1 |  |  |
| 306 | Дверi сталеві 1000х2100 | шт | 1 |  |  |
| 307 | Дверi скляні 1000*2400 | шт | 1 |  |  |
|  | . Парапети |  |  |  |  |
| 308 | Улаштування залiзобетонних парапетів | 100м3 | 0,4132 |  |  |
| 309 | БСГ В25 Р3F200 W6 | м3 | 41,94 |  |  |
| 310 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,515 |  |  |
| 311 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,7676 |  |  |
| 312 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 2,9088 |  |  |
| 313 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,06 |  |  |
| 314 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,125 |  |  |
| 315 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,9344 |  |  |
| 316 | Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 4 | 100 м2 | 0,4544 |  |  |
| 317 | Плити iз гранiту, товщина 4 см | м2 | 45,8944 |  |  |
| 318 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці | 100м2 | 0,2626 |  |  |
| 319 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100м2 | 0,48 |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |
|  | ******** накриття виходу |  |  |  |  |
| 320 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 4,761 |  |  |
| 321 | Прямокутний профіль 100х150 | т | 3,2068 |  |  |
| 322 | Прямокутний профіль 100х50 | т | 0,0609 |  |  |
| 323 | Прямокутний профіль 100х100 | т | 1,4929 |  |  |
| 324 | Склiння сталевих рам накриття виходу №1 з підземного пішохідного переходу ударостійким склом | 100м2 | 1,52 |  |  |
|  | Будівництво ліфтової шахти, ліфтового коридору Вихід №4 |  |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |  |
| 325 | Заглиблення віброзанурювачем стальних шпунтових паль масою 1 м до 70 кг на глибину до 10 м | т | 38,76 |  |  |
| 326 | Витягання стальних шпунтових паль масою 1 м до 70 кг, довжиною до 10 м з ґрунту групи 2 | т | 38,76 |  |  |
| 327 | Профілі фасонні гарячекатані для шпунтових паль Л4 і Л5, маса 1 м довжини понад 50 до 100 кг включно, сталь, марка 16ХГ | т | 3,876 |  |  |
| 328 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,1522 |  |  |
| 329 | Розробка ґрунту в траншеях і котлованах глибиною понад 3 м вручну з підйомом краном при наявності кріплень, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,08 |  |  |
| 330 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,136 |  |  |
| 331 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 272,34 |  |  |
| 332 | Утилізація непридатного грунту - вартість врахована в гл.10 згідно розрахунку | м3 | 160,2 |  |  |
| 333 | Установлення та розбирання укріплення котловану - пояса з балки | т | 1,7544 |  |  |
| 334 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0619 |  |  |
| 335 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,619 |  |  |
| 336 | Пiсок річковий (1,6т/м3) | м3 | 68,09 |  |  |
|  | Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |
| 337 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | 1 м3 | 4,95 |  |  |
| 338 | Пiсок річковий (1,6т/м3) | м3 | 5,4 |  |  |
| 339 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 2,967 |  |  |
| 340 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,02 |  |  |
| 341 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом | 100м2 | 0,198 |  |  |
| 342 | Улаштування гідроізоляції iз наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,198 |  |  |
| 343 | Техноеласт | м2 | 45,144 |  |  |
| 344 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,198 |  |  |
| 345 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | 100м3 | 0,0565 |  |  |
| 346 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 5,73 |  |  |
| 347 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,0808 |  |  |
| 348 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,192 |  |  |
| 349 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,4444 |  |  |
| 350 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,6363 |  |  |
| 351 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0165 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 352 | Улаштування залiзобетонних стiн ліфтового коридору висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,1962 |  |  |
| 353 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 19,91 |  |  |
| 354 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,6161 |  |  |
| 355 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,394 |  |  |
| 356 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,414 |  |  |
| 357 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 1,111 |  |  |
| 358 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,054 |  |  |
| 359 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,654 |  |  |
| 360 | Техноеласт | м2 | 149,112 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 361 | Улаштування залiзобетонних стiн ліфтової шахти висотою понад 6 м, товщиною до 300 мм | 100м3 | 0,16731 |  |  |
| 362 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 16,95 |  |  |
| 363 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,103 |  |  |
| 364 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,394 |  |  |
| 365 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,9696 |  |  |
| 366 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 2,323 |  |  |
| 367 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0555 |  |  |
| 368 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | 100м2 | 0,3904 |  |  |
| 369 | Техноеласт | м2 | 89,0112 |  |  |
|  | ------------------------------------------------ |  |  |  |  |
| 370 | Улаштування перекриттiв безбалкових над ліфтовим коридором товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,0421 |  |  |
| 371 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 4,27 |  |  |
| 372 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,182 |  |  |
| 373 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,1414 |  |  |
| 374 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,909 |  |  |
| 375 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0165 |  |  |
| 376 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,14 |  |  |
| 377 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2 | 0,14 |  |  |
| 378 | Улаштування тонкошарового покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей за товщини шару 15 мм | 1000 м2 | 0,014 |  |  |
| 379 | Улаштування тонкошарового покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей, за зміні товщини на кожні 5 мм додавати або вилучати до/ норми 27-36-1 | 1000 м2 | 0,014 |  |  |
| 380 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,14 |  |  |
| 381 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до т. 100мм | 100м2 | 0,14 |  |  |
|  | --------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 382 | Улаштування перекриттiв безбалкових над ліфтовою шахтою товщиною понад 200 мм на висотi вiд опорної площадки понад 6 м | 100м3 | 0,0143 |  |  |
| 383 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас В35 F 200 W 8 | м3 | 1,45 |  |  |
| 384 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.14 | т | 0,0303 |  |  |
| 385 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,126 |  |  |
| 386 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,101 |  |  |
| 387 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,2828 |  |  |
| 388 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,0068 |  |  |
| 389 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 390 | Улаштування гідроізоляції iз наплавлюваних матерiалiв у два шари | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 391 | Техноеласт | м2 | 13,05756 |  |  |
| 392 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,05727 |  |  |
| 393 | БСГ В25 Р3F200 W6 | м3 | 0,11628 |  |  |
| 394 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,057 |  |  |
| 395 | Сiтка з оцинкованого дроту, дiаметр 5 мм, 100х100 | м2 | 6,27 |  |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 396 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,033 |  |  |
| 397 | Дверi броньовані сталевi протипожежні вогнетривкі | шт | 1 |  |  |
| 398 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 3,5 м2 | грати | 1 |  |  |
| 399 | Грати металеві | т | 0,4 |  |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 400 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,014 |  |  |
| 401 | Сумiшi пiщано-цементні | м3 | 0,89 |  |  |
|  | ---------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 402 | Пiдготовлення поверхонь пiд грунтування стелi | 100м2 | 0,14 |  |  |
| 403 | Поліпшене фарбування стель всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,14 |  |  |
|  | ----------------------------------------------- |  |  |  |  |
|  | ****** облицювання зовнішньої поверхні ліфтової шахти над поверхнею землі та внутрішньої поверхні ліфтового коридору |  |  |  |  |
| 404 | Пiдготовлення поверхонь пiд грунтування стiн шахта:3,75*2,49*2+3, 75*1,8*2, коридор:2,4*2,3*2+6,1*2,4*2+1*2, 4*2+1,5*2,4*2 | 100м2 | 0,845 |  |  |
| 405 | Поліпшене грунтування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,845 |  |  |
| 406 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 29,575 |  |  |
| 407 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] з установленням плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100м2 | 0,845 |  |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
|  | --------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 408 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 0,18 |  |  |
| 409 | Кабель ВВГ нг2х2,5 | м | 18 |  |  |
| 410 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | 100 шт | 0,08 |  |  |
| 411 | Свiтильники | шт | 8 |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |  |
| 412 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0618 |  |  |
| 413 | Дверi сталеві 800х2100 | шт | 1 |  |  |
| 414 | Дверi сталеві 1000х2100 | шт | 1 |  |  |
| 415 | Дверi скляні 1000*2400 | шт | 1 |  |  |
|  | ******** влаштування парапетів |  |  |  |  |
| 416 | Улаштування залiзобетонних парапетів | 100м3 | 0,3914 |  |  |
| 417 | БСГ В25 Р3F200 W6 | м3 | 39,73 |  |  |
| 418 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.16 | т | 0,515 |  |  |
| 419 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 0,7676 |  |  |
| 420 | Гарячекатана арматурна сталь А 400 С д.22 | т | 2,9088 |  |  |
| 421 | Вязальний дріт д. 1,2 мм | т | 0,06 |  |  |
| 422 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,125 |  |  |
| 423 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,936 |  |  |
| 424 | Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 4 | 100 м2 | 0,488 |  |  |
| 425 | Плити iз гранiту, товщина 4 см | м2 | 49,288 |  |  |
| 426 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці | 100м2 | 0,2626 |  |  |
| 427 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100м2 | 0,448 |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  |
|  | ******** накриття виходу |  |  |  |  |
| 428 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 4,451 |  |  |
| 429 | Прямокутний профіль 100х150 | т | 2,76975 |  |  |
| 430 | Прямокутний профіль 100х50 | т | 0,0609 |  |  |
| 431 | Прямокутний профіль 100х100 | т | 1,6141 |  |  |
| 432 | Склiння сталевих рам накриття виходу №1 з підземного пішохідного переходу ударостійким склом | 100м2 | 1,5222 |  |  |
|  | Реконструкція існуючого підземного переходу |  |  |  |  |
|  | Підготовчі (демонтажні роботи)- внутрішні |  |  |  |  |
| 433 | Розбирання покриття підлоги асфальтової і асфальтобетонної | 100м2 | 6,657 |  |  |
| 434 | Очищення гладкої поверхнi стелі переходу пiскоструменевим апаратом з землi та риштувань | 100м2 | 8,4325 |  |  |
| 435 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 3,9079 |  |  |
| 436 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 6,262 |  |  |
| 437 | Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2 | 100м | 1,4575 |  |  |
| 438 | (Демонтаж) Демонтаж електрокоробів | 100м | 1,4575 |  |  |
| 439 | Розбирання полівінілхлоридних поручнів | 100м | 0,3275 |  |  |
| 440 | Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі | 100м | 4,16 |  |  |
| 441 | Очищення існуючих дощоприймачів | 10 м | 0,48 |  |  |
| 442 | (Демонтаж) Демонтаж металевих грат дощоприймачів | 1 т | 0,9 |  |  |
| 443 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,9 |  |  |
| 444 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,3118 |  |  |
| 445 | Перевезення сміття до 22 км | т | 31,18 |  |  |
|  | Підготовчі (демонтажні роботи)- зовнішні |  |  |  |  |
| 446 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,8272 |  |  |
| 447 | Демонтаж накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит товщиною 40-60 мм при кількості плит 1 м2 до 4 | 100 м2 | 0,3407 |  |  |
|  | Внутрішні опоряджувальні роботи переходу |  |  |  |  |
| 448 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | 100м2 | 8,43 |  |  |
| 449 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 6,95 |  |  |
| 450 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 3614 |  |  |
| 451 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 701,95 |  |  |
| 452 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 314,835 |  |  |
| 453 | Облицювання по бетоннiй поверхнi стiн килимами з дрiбних керамiчних плиток ( дзеркальна мозаїка) на полiмерцементнiй мастицi | 100м2 | 1,45 |  |  |
| 454 | Килими з плиток дзеркальної мозаїки 2х2 см | м2 | 146,45 |  |  |
| 455 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 65,685 |  |  |
| 456 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 6,41 |  |  |
| 457 | Шпаклiвка Thomsit R S 88 | кг | 48,3955 |  |  |
| 458 | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 | кг | 126,277 |  |  |
| 459 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 4692,12 |  |  |
| 460 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 6,41 |  |  |
| 461 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 3333,2 |  |  |
| 462 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 291,014 |  |  |
| 463 | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х11 мм | м2 | 653,82 |  |  |
| 464 | Улаштування покриття з плиток тактильних | 100м2 | 0,84 |  |  |
| 465 | Плитки тактильні попереджувальні поліуретанові | м2 | 85,68 |  |  |
| 466 | Установлення металевих грат дощоприймальних | 1 т | 0,9 |  |  |
| 467 | Грати чавунні дощоприймальні | м2 | 30 |  |  |
|  | Монтаж ліфтових підйомників |  |  |  |  |
|  | Ліфти пасажирські в/п 630кг |  |  |  |  |
| 468 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м | ліфт | 4 |  |  |
| 469 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | зупинка | -40 |  |  |
| 470 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг | м | -119,064 |  |  |
|  | Пусконалагоджувальні роботи підйомників пасажирських |  |  |  |  |
| 471 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно- контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок | Ліфт | 4 |  |  |
| 472 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно- контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати | Ліфт | -32 |  |  |
|  | Придбання устаткування ліфтових підйомників |  |  |  |  |
| 473 | Лiфтовий підйомник | шт | 4 |  |  |
| Графічні матеріали будуть надані додатково. У разі наявності у технічному завданні посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, джерело походження чи виробника – читати з виразом «або еквівалент». В разі необхідності отримання додаткової технічної інформації необхідно звертатись до Замовника КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Акти виконаних Робіт попередньо мають пройти експертизу в державній або комунальній експертній організації, узгодженій з Замовником. При коригуванні проекту «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва» проектні рішення по реконструкції підземного пішохідного переходу можуть бути змінені (уточнені) та/або доповнені відповідно до діючих в Україні норм. |  |
| Директор ______________________________Р.С.Лісневський |  |
| Заступник директора з будівництва _________________________________О.В.Здольник |  |
| Заступник головного інженера - |  |
| начальник виробничого відділу будівництва |  |
| обєктів інфраструктури _______________________________О.В.Мазуренко |  |
| Начальник відділу проектування обєктів інфраструктури ________________________Л.М.Кушнір |  |

Додаток № 2

Перелік документів для підтвердження відповідності Учасників кваліфікаційним критеріям, перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам визначеним  пунктом 44 Особливостей

| № п/п | Кваліфікаційна вимога | Документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій | 1.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про наявність у учасника машин, механізмів, що будуть залучені до виконання робіт. Перелік та кількість техніки (транспортних засобів, основних будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), яка неохідна для виконання робіт (таблиця 1) повинна бути вказана в вищевказаній довідці. |
| 2. | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | 2.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про наявність у Учасника працівників потрібної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід за відповідними напрямками, що необхідні для виконання робіт, котрі передбачені технічним завданням із зазначенням номерів та дат видачі документу (кваліфікаційних сертифікатів, дипломів, тощо) чинних на момент надання. - Інженерно-технічні працівники (ІТП) інженер будівельник, геодезист або інша особа, яка виконує комплекс геодезичних робіт та інші. -інженер з охорони праці, не нижче І категорії (на підтвердження надається чинний сертифікат) відповідне кваліфікаційне посвідчення до сертифікату та копію чинного страхового полісу до договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами при здійсненні професійної діяльності зі страховим покриттям відповідного рівня кваліфікації. - Будівельники начальник дільниці, виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт, механік, робітники. 2.2. Копії кваліфікаційних сертифікатів та дипломів, тощо вказаних в довідці. 2.3. Наявність працівників у Учасника підтверджується наказами про прийняття на роботу або трудовим договором або цивільно-правовою угодою, тощо на кожного працівника вказаного в довідці. |
| 3. | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | 3.1.Довідка, складена у довільній формі, що містить інформацію про раніше укладений договір на виконання аналогічних робіт із зазначенням предмету договору, року укладання та замовника. 3.2. Копія одного аналогічного договору; 3.3. Копія відгуку, датованого не більше місячної давнини до дати оголошення процедури закупівлі від замовника, з яким був укладений цей договір, який повинен містити: -№, дату, предмет Договору, сума договору та вартість виконаних робіт. Учасник надає інформацію стосовно договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції підземних пішохідних переходів або інших штучних споруд дорожньої інфрастуктури у містах та інших населених пунктах, за класом наслідків (відповідальності) не нижче ніж CC2. |
| 4. | Наявність фінансової спроможності | Обсяг річного доходу (виручки) учасника (код рядка 2000) за 2022 рік повинен становити не менше 30% від очікуваної вартості предмету закупівлі. На підтвердження фінансової спроможності необхідно надати: -фінансову звітність учасника (з відміткою (-ами) про; прийняття її органом Держстату або документом(-ами) про прийняття електронної звітності органом Держстату України) за 2022 рік. |
| 5. | Інформація про відсутність підстав, пунктом 44 Особливостей | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого пункту 44 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції На підтвердження відсутності підстав, визначених абзацом чотирнадцятим пункту 44 Особливостей Учасник має надати: - довідку/інформацію у довільній формі про те, що учасник за укладеними протягом останніх трьох років договорами про закупівлю з замовником виконав свої зобов’язання. Якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору, такий учасник може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності (для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків). Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 44 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого пункту 44 Особливорстей), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 44 Особливостей. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядника(ків)/співвиконавця(ців) надається інформаційна довідка у довільній формі, з зазначенням повного найменування, місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, прізвища ім’я по батькові керівника або уповноваженого представника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Якщо Учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядника(ків)/ співвиконавця(ців) або залучати в обсязі меншому ніж 20% від вартості договору про закупівлю, також надається довідка у довільній формі, яка містить інформацію з цього питання. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців в обсязі не менше як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених пунктом 44 Особливостей. |
| 6. | Інші документи | 6.1. Довідка у довільній формі, за підписом керівника або уповноваженої особи учасника, про обов’язок учасника дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля, при виконанні робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі. 6.2. Гарантійний лист у довільній формі про те, що учасник не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною осою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь. 6.3. Гарантійний лист у довільній формі про те, що походження товару не з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». |

Примітка:

З метою одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та підписання договору, Учасникам пропонується:

- попередньо обстежити об’єкт, на якому мають бути виконані роботи.

Таблиця 1

| Найменування | Мінімальна кількість |
| --- | --- |
| Приклад заповнення |  |
| Крани | мінімум 1 одиниця |
| Електростанції пересувні | мінімум 1 одиниця |
| Компресори пересувні | мінімум 1 одиниця |
| Екскаватори | мінімум 1 одиниця |
| Установка для зварювання ручного дугового | мінімум 1 одиниця |
| Автонавантажувачі, не менше 2 т | мінімум 1 одиниця |
| Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність не менше 15 т | мінімум 1 одиниця |
| Автомобілі бортові | мінімум 1 одиниця |

«Прим.: зазначені машини та механізми можливо замінити на еквівалентні з урахуванням необхідних параметрів для забезпечення технології та якості виконання робіт згідно проектних рішень, діючих норм та стандартів».

1. Для документального підтвердження  парку залучених машин та механізмів,  Учасник повинен надати скановану копію документу, який посвідчує право власності або право користування (договір(-ри) оренди, лізингу, надання послуг, тощо).

2. Учасник повинен мати склад та виробничу базу.

Для документального підтвердження  наявності складу та виробничої бази Учасник надає скановану довідку, в якій вказує їх опис та адресу місцезнаходження, та скановану копію документу, який посвідчує право власності або право користування на склад та виробничу базу (договір оренди, тощо) або правовстановлюючих документів на земельну ділянку на якій розміщені склад та виробнича база.

Додаток № 3

Документи, що повинен надати Переможець торгів, що підтверджують відсутність у Замовника підстав, визначених   підпунктами 3,5, 6 і 12 та абзацем чотирнадцятим пункту 44 Особливостей шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

| № п/п | Підстава для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі | Документи, які повинен подати переможець |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підпункт 3 пункту 44 Особливостей | Довідка (витяг) з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення щодо керівника учасника процедури закупівлі, фізичної особи, яка є переможцем процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або порушення, пов’язаного з корупцією (дата формування – не раніше ніж за 30 календарних днів до дати подання документа). |
|  | Підпункт 5 пункту 44 Особливостей | Довідка (витяг), яка (-ий) надана (-но) відповідним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, про те, що фізична особа переможець, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (дата формування – не раніше ніж за 30 календарних днів до дати подання документа). |
|  | Підпункт 6 пункту 44 Особливостей | Довідка (витяг), яка (-ий) надана (-но) відповідним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, про те, що керівник переможця процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку (дата формування – не раніше ніж за 30 календарних днів до дати подання документа). |
|  | Підпункт 12 пункту 44 Особливостей | Довідка (витяг), яка (-ий) надана (-но) відповідним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ, про те, що керівника переможця процедури закупівлі, фізичну особу, яка є переможцем, не було притягнуто до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України та довідку у довільній формі, про те, що керівника переможця процедури закупівлі, фізичну особу, яка є переможцем процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. |
|  | Абзац 14 пункуту 44 Особливостей | Довідка у довільній формі, про те, що переможець процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 14 пункту 44 Особливостей. Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у абзаці 14 пункту 44 Особливостей, надає підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності. Для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |
| 2 | Інші документи | 2.1. Відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2.2. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом або довідку, що такі документи законодавством не передбачено. 2.3. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. |

Додаток № 4

Проект договору про закупівлю

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ________

м. Київ                                                                                                           «____» ________ _______ року

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд   м. Києва» в особі ______________________ _______________________, який діє на підставі _________________, в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та

___________________________ «___________________________________», яке є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості), в особі __________ _____________________, який діє на підставі _______________, в подальшому «Підрядник», з другої сторони, а разом поіменовані «Сторони», уклали цей договір підряду (далі – Договір підряду) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об’єкту: «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва». Реконструкція підземного пішохідного переходу» (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (підрядні роботи) (надалі – роботи, Об’єкт), відповідно до затвердженої проектної документації, діючих норм і стандартів, здати у встановлені цим Договором підряду строки Об'єкт в експлуатацію, усунути за свій рахунок недоробки/недоліки/дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт та виявлені в процесі приймання робіт і в гарантійні строки експлуатації Об'єкту, а Замовник зобов’язується передати затверджену проектну документацію, прийняти закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Вид, обсяги та терміни виконання робіт визначаються Календарним графіком виконання робіт (Додаток № 3 до Договору, який є невід’ємною частиною Договору).

1.3. Підрядник гарантує, що має досвід, технічні можливості для виконання всього обсягу робіт, вказаних в Договорі підряду, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору) документи (ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість Підрядника, згідно чинного законодавства України, виконувати весь обсяг робіт, вказаних у цьому Договорі. Підрядник також гарантує чинність або продовження чинності таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору підряду.

1.4. Істотні умови даного Договору підряду не повинні відрізнятись від умов пропозиції Підрядника і не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

1.5. Джерело фінансування робіт за Договором підряду: бюджетні кошти.

1.6. Обсяги виконання робіт можуть бути зменшені, зокрема,  з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник гарантує виконання зобов'язань в складі і об'ємах, встановлених проектною документацією; якість виконуваних за Договором підряду робіт повинна відповідати вимогам чинних ДСТУ, кошторисних норм України та настанов, технічних умов та стандартів.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1.	Договірна ціна робіт є динамічною, узгоджена Сторонами та складає ______________________________ грн. (___________________________________), в тому числі ПДВ 20% – ______________ грн. Договірна ціна робіт визначена Додатком № 1, який є невід'ємною частиною Договору підряду.

3.2. Договірна ціна має бути складена відповідно до діючих національних стандартів України з ціноутворення у будівництві у відповідності до обсягів проектно-кошторисної документації.

3.3. У загальну вартість комплексу робіт згідно умов Договору підряду включено всі витрати та ризики Підрядника, пов’язані з виконанням умов даного Договору підряду.

3.4. Істотні умови даного Договору підряду не повинні відрізнятись від умов пропозиції Підрядника і не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

3.5. Сторони встановили наступний порядок зміни договірної ціни:

Динамічна договірна ціна може бути змінена у випадках:

- зміна обсягів і складу робіт;

- внесення змін до проектної документації;

- у випадку зміни  ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- у випадку зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін;

- внесення змін до норм чинного законодавства, будівельних норм і правил, які впливають на вартість будівельних робіт;

- за результатами проходження та отримання висновку державної експертизи (експертної оцінки, експертного звіту);

- зміни вартості матеріальних ресурсів та роботи машин, механізмів, зміни рівня заробітної плати, норм прибутку, що відбулися з моменту затвердження зведеного кошторису до початку виконання будівельно-монтажних робіт;

- якщо виникають обставини непереборної сили – надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору;

- в інших випадках передбачених законодавством України про закупівлі.

Перегляд договірної ціни повинен бути обґрунтований та підтверджений розрахунками і оформляється Сторонами шляхом укладання додаткових угод.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок Замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт, згідно з п. 4.4. даного Договору підряду.

4.2. Відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України, Замовник проводить оплату Підряднику за виконані роботи у відповідності з планом фінансування, у разі надходження бюджетних коштів. В разі відсутності фінансування, Підрядник має право виконувати обсяги робіт в межах  своїх (наявних) матеріальних  та фінансових ресурсів.

4.3. Відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів Замовник може перерахувати Підряднику аванс (попередню оплату) у розмірі не більше 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім’я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором. Кошти попередньої оплати використовуються Підрядником на виконання робіт, придбання матеріалів, конструкцій та виробів, передбачених проектною документацією Об’єкту. Аванс може надаватися частинами по мірі надходження бюджетного фінансування відповідного призначення. Підрядник зобов'язується відпрацювати одержаний аванс (виконати роботи) в строк не більше 12 (дванадцяти) місяців з моменту одержання авансу. Підтвердження належного відпрацювання авансу та його закриття здійснюється Підрядником на підставі Актів виконаних робіт за формою №КБ-2в та Довідок за формою №КБ-3. Якщо наданий аванс використано неповністю з вини Підрядника та/або своєчасно не надано документи, які підтверджують виконання робіт, невикористана сума протягом 3 (трьох) днів повертається Підрядником після закінчення строку, на який надавався аванс, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника. Розмір та строк, на який  надається аванс можуть бути змінені в залежності від вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.

4.4. Замовник проводить розрахунки з Підрядником на умовах відстрочки платежу до 120 (ста двадцяти) календарних днів на підставі підписаних проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць – "Актів приймання виконаних будівельних робіт" за формою № КБ-2в (далі – Акт виконаних Робіт) та "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" за формою №КБ-3, які наведені у додатках до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. На період дії правового режиму воєнного стану в Україні, розрахунки за виконані роботи можуть здійснюватися з відстрочкою платежу шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

4.5. Остаточні розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються в десятиденний термін після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та прийняття Об’єкта в експлуатацію. Замовник має право затримувати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з вини Підрядника з недоробками/недоліками/дефектами, виявленими при прийманні Об'єкту в експлуатацію, до їх усунення.

4.6. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування робіт.

4.7. До початку виконання робіт Підрядник повинен погодити з Замовником граничні рівні цінових показників на матеріали, конструкції, вироби та обладнання, в тому числі машини та механізми, що будуть застосовуватися при виконанні Робіт.

4.8. Вартість виконаних робіт визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

4.9. Розрахунки за виконані роботи здійснюються шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, за умови наявності бюджетних коштів відповідного призначення.

4.10. У разі появи у Замовника або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, експертної організації, залученої Замовником, чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування в процесі виконання робіт або по їх закінченню, зауважень чи претензій до об’ємів чи вартості виконаних Підрядником робіт (а саме: перевищення виконаних об’ємів, неправильне застосування розцінок тощо), останній зобов’язується повернути різницю у вартості Робіт у п’ятиденний термін після отримання від Замовника або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, відповідної експертної організації, органів місцевого самоврядування відповідної письмової вимоги.

5. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1.	Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду, визначаються датою їх початку та закінчення. Невід'ємною частиною Договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення вcix видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених даним Договором підряду (Додаток № 3).

5.2. Строк виконання робіт: 4 місяці з дати укладання Договору.

5.3.	Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір підряду шляхом укладання додаткових угод в разі:

- виникнення обставин непереборної сили;

- дії третіх осіб, які роблять неможливим належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії обумовлені залежними від Підрядника обставинами;

- внесення змін до проектної документації;

- появи додаткових робіт;

- несвоєчасного фінансування робіт (призупинення, відсутність бюджетних коштів на фінансування робіт).

5.4.	У разі якщо Підрядник не береться своєчасно за виконання Договору  підряду або виконує роботи повільно (відставання від календарного графіка більш ніж на 10 (десять) календарних днів), Замовник має право розірвати Договір підряду в односторонньому порядку і вимагати відшкодування збитків, оплативши фактично виконані Підрядником роботи.

5.5. У разі невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення термінів передачі будівельного майданчика, несвоєчасне надання проектної документації, відсутність коштів на фінансування тощо) в разі дії обставин, що не залежать від Підрядника та перешкоджають виконанню робіт за даним Договором підряду (кліматичні умови, дії третіх осіб тощо) строки виконання робіт за даним Договором підряду подовжуються на строк дії таких обставин. Рішення про перегляд термінів оформляється Сторонами шляхом укладення додаткової угоди з обґрунтуванням обставин, що стали підставою для перегляду термінів виконання робіт.

6. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

6.1. Розробка та затвердження проектної документації (ПД) забезпечується Замовником. Замовник передає затверджену ПД (Робочі креслення) Підряднику в 1-му екземплярі по Акту прийому-передачі на відповідний етап робіт  за 3 (три) робочі дні до моменту початку робіт за даним етапом. Строки передачі робочої документації по окремим видам робіт узгоджуються Сторонами з дотриманням календарного графіку виконання робіт.

6.2. При виявленні в проектній документації прорахунків або інших факторів, що потребують її коригування, Підрядник письмово повідомляє про це Замовника не пізніше 5 робочих днів після її отримання, здійснює її коригування та надає на погодження Замовнику.

6.3. Замовник вправі вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення в проектну документацію, а також її корегування, склад і обсяги робіт, якщо вони не призведуть до підвищення договірної ціни і до зміни характеру робіт. Підрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 20 календарних днів до виконання відповідних робіт.

6.4.	Рішення Замовника про зміну і доповнення робіт приймається Підрядником до виконання за умови внесення їх у проектну документацію, а також якщо це потрібно, при перегляді термінів виконання робіт і договірної ціни. Такий перегляд оформляється додатковою угодою.

6.5. У випадку, якщо зміни, внесені Замовником, не обумовлюють перенос термінів чи зміну ціни, вони приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки Замовника на кресленнях або у журналі виконання робіт.

6.6. Зміна проектних рішень, виконання додаткових робіт з ініціативи Підрядника можливі тільки за умови письмової згоди Замовника. Роботи виконані з відступами від проектної документації, без дозволу Замовника, підлягають переробленню в установлені терміни за рахунок Підрядника.

6.7. Підрядник після закінченні робіт або при розірвання Договору підряду повертає один примірник проектної документації Замовнику в повному обсязі. Передача проектної документації третім особам забороняється, окрім випадків передбачених чинним законодавством України. Допускається передача проектної документації субпідрядникам виключно в рамках договірних відносин, пов’язаних з виконанням Робіт, передбачених цим Договором підряду.

7. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

7.1. Замовник протягом 5-ти робочих днів після підписання цього Договору підряду, але, в будь-якому разі, до початку виконання робіт передає, а Підрядник приймає відведений в установленому порядку будівельний майданчик (з усіма необхідними документами на виконання робіт, які оформлені відповідно до чинного законодавства України) по Акту прийому – передачі на період до завершення виконання Робіт.

7.2. Підрядник забезпечує наглядну інформацію про Замовника та виконавця робіт (паспорт об’єкта).

7.3. Підрядник забезпечує збереження переданого йому на період виконання робіт по цьому Договору підряду майна і несе повну матеріальну відповідальність за всяке упущення, що потягнуло за собою втрату або пошкодження переданого йому майна.

7.4. Підрядник відповідає за дотримання санітарних, протипожежних правил, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки при виконанні робіт. У разі незабезпечення Підрядником належного санітарного стану на будівельному майданчику, Замовник може зняти з виконання до 10 % вартості виконаних будівельно-монтажних робіт у формах № КБ-2в та №КБ-3.

7.5. Підрядник несе відповідальність за забезпечення безпеки руху в місцях виконання робіт та по об’єкту в цілому.

7.6. Підрядник несе відповідальність за систематичне, а після закінчення робіт - остаточне, прибирання будівельного майданчика.

7.7. Після закінчення виконання робіт Підрядник протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня прийняття Об'єкту в експлуатацію звільняє будівельний майданчик від техніки, невикористаних матеріалів, сміття, зносить тимчасові споруди.  Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

7.8. Підрядник отримує контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою згідно з чинним законодавством України, при необхідності із залученням представника Замовника.

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8.1. Замовлення, поставка, приймання, розвантаження, складування, охорона і передача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту прийняття Об'єкту в експлуатацію.

8.2. Підрядник забезпечує постачання на будівельний майданчик технологічного устаткування, яке необхідне для забезпечення функціонування Об’єкта.

8.3. У разі виникнення виробничої необхідності, матеріали, конструкції, вироби можуть постачатися Замовником за відповідним зверненням Підрядника

8.4. Підрядник зобов’язаний щомісячно звітувати Замовнику про використання матеріальних ресурсів Замовника та повернути їх залишок після передачі Замовнику закінчених Робіт відповідно до Розділу 11 цього Договору.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Замовник зобов’язаний:

9.1.1. До початку робіт передати Підряднику за двостороннім актом:

- затверджену проектну документацію до початку відповідних робіт (також при внесенні змін до проектної документації) – 1 екземпляр згідно Акту прийому-передачі;

-  дозвіл або декларацію на право виконання будівельних робіт.

9.1.2. У випадку виникнення в процесі виконання робіт перешкод у зв’язку з наявністю кабелів, водоводів або інших комунікацій, а також зелених насаджень, вирішувати такі питання з їх власниками з внесенням відповідних змін до проектної документації.

9.1.3. Після видачі сертифіката та/або передачі Об’єкта на баланс експлуатуючим організаціям провести повний взаєморозрахунок по фінансуванню Об’єкту, якщо інше не буде обумовлено при підписанні Акту про здачу робіт за Договором підряду.

9.1.4. Повернути забезпечення виконання Договору Підряднику в таких випадках:

- виконання Підрядником робіт, що є предметом даного Договору в повному обсязі;

- за рішенням суду щодо повернення забезпечення Договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;

- у випадках,  передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі» та/або пунктом 21 Особливостей;

- розірвання даного Договору з ініціативи Замовника;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Забезпечення виконання Договору підлягає поверненню Підряднику протягом п’яти  банківських днів з дня настання зазначених вище обставин.

9.2. Замовник має право:

9.2.1. Звернути забезпечення виконання Договору (як частину, так і повністю) на свою користь в разі повного або часткового невиконання Підрядником (з власної вини) робіт в строк, визначений Договором. Звернення  забезпечення на користь Замовника  здійснюється пропорційно до обсягу невчасно виконаних або невиконаних робіт в грошовому еквіваленті. Звернення забезпечення повністю або частково на користь Замовника не припиняє виконання Підрядником своїх зобов’язань за цим Договором.

9.2.2. Звертатись до Підрядника із запитами про хід виконання робіт та з інших питань, пов’язаних з виконанням даного Договору підряду.

9.3. Підрядник зобов’язаний:

9.3.1. Не пізніше дати укладання даного Договору підряду надати Замовнику забезпечення виконання Договору у розмірі 5 (п’яти) відсотків вартості Договору підряду, що становить ____________ грн. (_______________________________) без ПДВ, у вигляді застави. Застава для забезпечення виконання Договору вноситься Виконавцем на користь Замовника шляхом перерахування грошових коштів на наступний  розрахунковий рахунок Замовника: IBAN: UA053057490000002600231068004 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Києва.

9.3.2. До початку робіт розробити та погодити з Замовником проект виконання робіт по кожній черзі (етапу) будівництва та укласти договір з електропостачальною організацією.

9.3.3. Виконувати роботи у відповідності з вимогами проектної документації, будівельних норм, стандартів і правил, графіком виконання робіт по мірі їх фінансування Замовником.

9.3.4. Інформувати Замовника в письмовій формі про можливість призупинення або уповільнення виконання робіт через незалежні від Підрядника обставини в термін не більше 3-х календарних днів.

9.3.5. Використовувати для виконання будівельно-монтажних робіт матеріали, які відповідають нормам, стандартам, технічним умовам та забезпечені відповідними сертифікатами.

9.3.6. Вести виконавчу документацію, передбачену чинними будівельними нормами, стандартами та правилами.

9.3.7. По завершенню окремих видів робіт забезпечити оформлення актів технічного приймання мереж з експлуатуючими організаціями.

9.3.8. Протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення всіх робіт передати Замовнику необхідну виконавчу документацію на виконані Роботи та іншу інформацію щодо експлуатації або іншого використання Об’єкта будівництва.

9.3.9. Забезпечувати на будівельному майданчику виконання заходів з техніки безпеки, охорони навколишнього середовища та безпеки руху автотранспорту.

9.3.10. До початку робіт за необхідністю погодити з відповідними органами Національної поліції схему організації дорожніх робіт на ділянці виконання робіт.

9.3.11. Забезпечувати охорону виконаних робіт та майна в цілому на Об’єкті, його освітлення, огородження та санітарний стан до моменту передачі Об’єкта на баланс експлуатуючим організаціям.

9.3.121. За власний рахунок ліквідувати недоробки/недоліки/дефекти, які виникли з його вини та виявлені в ході приймання робіт, а також протягом гарантійного строку обслуговування, визначеного у розділі 13 Договору підряду.

9.3.13. Відшкодовувати власними силами та за власний рахунок збитки, завдані третім особам, якщо такі збитки пов’язані з діяльністю Підрядника в процесі виконання робіт по даному Договору підряду.

9.3.14. Усувати недоробки/недоліки/дефекти в роботах, ресурсах, матеріалах, устаткуванні та/або невідповідності у цінах на ресурси, які виявлені Замовником або відповідними контролюючими, державними органами, експертними організаціями, авторським наглядом тощо в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати про це Замовника.

9.3.15. За запитом Замовника надавати необхідну йому інформацію протягом одного робочого дня.

9.3.16. Безумовно повернути кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів і вартості робіт.

9.3.17. Здійснювати оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.

9.4. Підрядник має право застосовувати будь-які технології та методи виконання робіт, які не погіршують якості робіт та не збільшують строки виконання робіт, без збільшення кошторисної вартості виконуваних робіт, за умови узгодження цих методів з Замовником та проектною організацією.

10. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ

10.1. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів - державним стандартам і технічним умовам.

10.2. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу на місце виконання робіт для здійснення контролю за ходом виконання робіт, як технічного нагляду, так і представників авторського нагляду. Авторський нагляд здійснюється організацією, залученою Замовником.

10.3. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

10.4. Підрядник зобов’язаний повідомити письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 2 (два) дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжити заходів з усунення виявлених недоліків протягом 2-х (двох) днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

10.5. За 3 (три) дні перед закриттям прихованих конструкцій та робіт, Підрядник зобов’язаний повідомити та запросити представника Замовника до будівельної конструкції.

10.6. У разі якщо Підрядник порушить п. 10.5. Договору підряду, то він зобов’язаний за вимогою Замовника, безкоштовно відкрити закриту конструкцію з метою доказу справності проведення робіт.

10.7. Замовник має право вимагати додаткових випробувань будівельних матеріалів і перевірки видів робіт, зафіксованих в актах на приховані  роботи, в прийманні яких Замовник не брав участі.

10.8. Замовник контролює ведення виконавчої документації, передбаченої чинними нормами, стандартами та правилами.

10.9. Підрядник, який відповідно до цього Договору підряду забезпечує постачання ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам, зобов’язаний  негайно провести їх заміну.

Роботи, виконані з використанням ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

11. ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

11.1. Після закінчення виконання робіт (етапу) Підрядник передає Замовнику Акт виконаних робіт у 4 (чотирьох) екземплярах.

Акти виконаних робіт попередньо мають пройти експертизу в державній або комунальній експертній організації, узгодженій з Замовником. Підрядник укладає договір з такою експертною організацією на проведення перевірки Актів виконаних робіт щодо обсягів виконаних робіт та на відповідність державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів - державним стандартам і технічним умовам, при цьому витрати на проведення експертизи покладаються на Підрядника.

11.2. Надання актів виконаних робіт Замовнику здійснюється Підрядником станом на 25 число місяця, але не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення звітного місяця, з відміткою про проходження експертизи.

Акти виконаних Робіт, подані Підрядником після 25 числа звітного місяця, Замовником не приймаються та вважаються неподаними, при цьому обсяги виконаних робіт переносяться до Актів виконаних робіт наступного місяця.

11.3. Підрядник надає разом з Актами виконаних Робіт всі підтверджуючі документи (оригінали для ознайомлення та засвідчені належним чином їх копії) на матеріали, машини-механізми, а також акти на приховані роботи і виконавчу документацію, підписану Підрядником та інші документи, передбачені чинними ДСТУ, кошторисними нормами України та настановами. У разі ненадання вказаних документів Акти не приймаються на розгляд Замовником.

11.4. Обсяги робіт перед Замовником захищаються Підрядником. При погодженні обсягів з Замовником може бути залучено представника субпідрядної організації, у разі виконання робіт субпідрядником, та за наявності згоди Замовника.

Після 5 числа місяця наступного за звітним підтвердження обсягів робіт припиняється.

11.5. Не пізніше ніж за 5 днів Підрядник інформує письмово (телефонограмою) Замовника про готовність Об'єкту до прийняття в експлуатацію.

11.6. Здавання-прийняття робіт за цим Договором здійснюється за проміжними Актами виконаних робіт щомісяця та після закінчення усього комплексу робіт за Актом про здачу робіт за Договором підряду. Оформлення проміжних актів виконаних робіт та кінцевого акту, а також додатків і необхідних документів до них, здійснюється Підрядником.

11.7. Замовник зобов’язується розпочати прийняття робіт за проміжними Актами виконаних робіт та Актом про здачу робіт за Договором підряду негайно після отримання відповідного повідомлення Підрядника. До повідомлення Підрядника про готовність до передачі/здачі робіт прирівнюється надання Замовнику оформленого Акту виконаних робіт або Акту про здачу робіт за Договором підряду. Фінансування витрат на організацію приймання виконаних робіт покладається на Підрядника.

11.8. Замовник протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання повідомлення Підрядника про готовність до передачі робіт забезпечує прийняття робіт та підписання відповідного проміжного Акту виконаних робіт або Акту про здачу робіт за Договором підряду або надає мотивовану відмову з переліком необхідних доопрацювань. Термін виправлення недоліків Сторони погоджують додатково.

Перелік документів, що оформляються при прийнятті Об'єкту в експлуатацію, відповідає чинним будівельним нормам, стандартам і правилам.

11.9. Якщо нормативними актами передбачено проведення попередніх випробувань виконаних робіт  або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

11.10. Недоліки/недоробки/дефекти у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі виконаних робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених Замовником. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки/недоробки/дефекти, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов’язань, і якщо Підрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуває недоліки/недоробки/дефекти своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

11.11. Якщо виявлені недоліки/недоробки/дефекти не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни і компенсації збитків.

12. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

12.1. Підрядник має право залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, забезпечуючи при цьому координацію їх діяльності. При цьому Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників перед Замовником.

12.2. Замовник письмово погоджує перелік субпідрядників, що залучаються, і має право відхилити залучення фінансово або професійно неспроможних організацій.

12.3. До початку виконання робіт субпідрядними організаціями Підрядник повинен погодити з Замовником ціни на матеріали, конструкції та вироби, що будуть застосовуватися субпідрядниками на Об'єкті, а також ціни на роботи, які виконуватимуться субпідрядниками на Об’єкті.

12.4. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядними організаціями, здійснює Підрядник. Відповідальність за строки та якість виконаних субпідрядниками робіт перед Замовником несе Підрядник.

12.5. Оплата робіт, виконаних субпідрядником, а також надання авансів може здійснюватися Замовником безпосередньо субпідряднику на основі подання Підрядника. У разі здійснення розрахунків із субпідрядниками Замовником, Підрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних робіт на об'єкті будівництва в цілому, подає Замовнику для здійснення розрахунків документ про розподіл вартості виконаних робіт між ним та субпідрядниками.

12.6. Замовник і субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензії, пов’язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Підрядником.

13. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

13.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість безперервної і нормальної експлуатації Об’єкта протягом гарантійного строку, який відраховується з моменту прийняття Об’єкта в експлуатацію (дати видачі сертифікату) та становить:

- 10 (десять) років на будівельно-монтажні роботи та інженерні комунікації;

-  гарантійний строк на обладнання визначається відповідним виробником.

13.2. На недоліки/недоробки/дефекти, виявлені протягом гарантійних строків експлуатації Об’єкту, складається дефектний акт за підписом обох сторін. Замовник протягом 20-ти днів після виявлення недоліків/недоробок/дефектів письмово повідомляє про це Підрядника, запрошує його для складання дефектного акту. Замовник має право залучити до складання дефектного акту представників експлуатуючих організацій та/або представників проектної організації, повідомивши про це Підрядника.

Якщо Підрядник не з’явиться у визначений в письмовому повідомленні строк та/або відмовиться підписувати зазначений акт, дефектний акт, складений без участі та/або без підпису Підрядника, надсилається Замовником Підряднику протягом 10-ти днів після складання.

В дефектному акті приводиться перелік виявлених недоліків/недоробок/дефектів і терміни їх усунення за рахунок Підрядника.

13.3. Підрядник відповідає за недоліки/недоробки/дефекти, що зумовлені його діяльністю та усуває їх за власний рахунок протягом одного місяця після складання дефектного акту. Якщо протягом вищезазначеного строку Підрядник не приступає до ліквідації (усунення) виявлених недоліків/недоробок/дефектів, Замовник може залучати для цього третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків/недоробок/дефектів, та завдані збитки, протягом 10 банківських днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги від Замовника.

13.4. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків/недоробок/дефектів, відповідальність за які несе Підрядник.

13.5. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків/ недоробок/дефектів або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи  покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору підряду Підрядником або причинного зв’язку між діями Підрядника та виявленими недоліками/недоробками/дефектами. У такому випадку витрати, пов’язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на Сторони в рівних частинах.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

14.1. За порушення строків виконання робіт за Договором підряду Підрядник сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,1% від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ. Підрядник не відповідає за порушення строків виконання робіт у разі неналежного їх фінансування Замовником, згідно цього Договору підряду.

14.2. Замовник за порушення строків оплати робіт за даним Договором підряду за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника, сплачує на користь Підрядника пеню у розмірі 0,1% від вартості неоплачених робіт за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

Замовник звільняється від майнової відповідальності (сплати неустойки (пені, штрафу) перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування з бюджету або коригування відповідних програм місцевого або державного бюджетів, та зобов’язується оплатити виконані роботи (етапи робіт) протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування.

14.3. Бюджетні зобов’язання Замовника перед Підрядником за даним Договором підряду виникають з моменту виділення та в межах бюджетних асигнувань відповідного призначення.

14.4. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення договірних зобов’язань, якщо вони виникли з вини третьої сторони.

14.5. Підрядник до прийняття Об'єкту в експлуатацію матеріально відповідає за збереження об'єкту незавершеного будівництва.

14.6. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору підряду, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором підряду та чинним законодавством України.

14.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

14.8. Сторони мають право не застосовувати штрафні санкції.

15. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

15.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов у разі настання обставин непереборної сили, якщо вони виникнуть після вступу даного Договору підряду в силу, що унеможливлює виконання умов Договору підряду. Форс-мажорними обставинами є, зокрема, але не виключно стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежа, війна, масові заворушення, страйки, військові дії, втручання зі сторони влади, зміни законодавства, які впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором підряду. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним Договором підряду, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

15.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов’язків за Договором підряду у зв’язку із виникненням таких обставин, зобов’язана у письмовій формі повідомити іншу Сторону протягом 3-х календарних днів. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатись на них у майбутньому.

15.3. Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, з доданням підтвердження Торгово-Промислової палати України та/або іншого компетентного органу.

16. РИЗИКИ ЗА ДОГОВОРОМ

16.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Об'єкта будівництва (результатів Робіт) до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника. У разі знищення або пошкодження Об’єкту будівництва, зумовлене діями/бездіяльністю Підрядника, останній повинен відшкодувати Замовнику усі пов’язані із цим збитки.

16.2. Підрядник може за попереднім погодженням із Замовником укласти договір страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження Об’єкта будівництва. У разі укладання договору страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження Об’єкта будівництва Підрядник надає Замовнику докази укладання ним такого договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової  суми та застраховані ризики.

17. ПРИЗУПИНЕННЯ РОБІТ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

17.1. Призупинення робіт і дострокове розірвання даного Договору підряду допускається тільки за згодою Сторін, крім випадків визначених п. 17.2. Договору підряду.

Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або дострокове розірвання Договору підряду, повідомляє про це письмово іншу сторону не менш ніж за 15 днів до вступу в дію цього рішення.

17.2. Замовник та Підрядник можуть достроково розірвати даний Договір підряду в односторонньому порядку, у випадках, зазначених нижче.

17.2.1. Замовник має право у будь-який час до закінчення робіт достроково розірвати даний Договір підряду в односторонньому порядку, оплативши Підряднику фактично виконану частину робіт за таких обставин, але не виключно:

- якщо Підрядник впродовж 5  робочих днів від запланованої за цим Договором підряду дати не розпочав роботи або має місце відставання від календарного плану виконання робіт більше ніж на 10 календарних днів, за виключенням передбачених цим Договором випадків, коли таке відставання не залежить від Підрядника;

- за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору підряду;

- порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної документації;

- набрання законної сили рішенням суду про визнання Підрядника банкрутом.

- ліквідація Підрядника.

У разі дострокового розірвання даного Договору підряду в односторонньому порядку з ініціативи Замовника, Підрядник протягом 5 (п’яти) днів після прийняття  відповідного рішення за актом передає Замовнику виконані роботи, належні Замовнику та не змонтовані матеріальні ресурси, устаткування, будівельний майданчик.

При достроковому розірванні даного Договору підряду в односторонньому порядку з ініціативи Замовника, Замовник має право вимагати у Підрядника відшкодування збитків в повному обсязі, завданих порушеннями з боку Підрядника, які призвели до дострокового розірвання  Договору підряду.

17.2.2. Підрядник має право відмовитись від Договору підряду у разі банкрутства, ліквідації або реорганізації Замовника.

Даний Договір підряду вважається достроково розірваним в односторонньому порядку через 10 (десять) днів з моменту відправлення Стороною письмового повідомлення цінним листом з описом вкладення на адресу іншої Сторони.

17.3.  Замовник має право:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків/дефектів, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі підряду, i не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків/дефектів, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень або виправити їх своїми або залученими силами, якщо інше не передбачено Договором підряду. У такому разі збитки, завдані Замовнику, в повному обсязі відшкодовуються Підрядником.

17.4. Договір підряду вважається розірваним після підписання додаткової угоди про розірвання Договору підряду уповноваженими представниками обох сторін та скріплення печатками, крім випадків, визначених у п. 17.2. даного Договору підряду.

17.5. При достроковому розірванні Договору підряду сторони проводять розрахунки за фактично виконані роботи. Всі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору підряду пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту ухвалення відповідного рішення. Протягом п'ятнадцяти календарних днів після пред'явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата, за умови наявності бюджетних коштів відповідного призначення або пред'являються обґрунтовані мотиви відмови.

17.6. Замовник має право пропонувати Підряднику зміни до цього Договору підряду в односторонньому порядку, якщо такі зміни викликані змінами у чинному законодавстві України. Зміни до Договору підряду вносяться шляхом підписання сторонами додаткової угоди.

18.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

18.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій.

18.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства.

19. ДОДАТКОВІ УМОВИ

19.1. Сторони підтверджують, що укладання та виконання ними зобов’язань за даним Договором підряду не суперечать нормам чинного в Україні законодавства та відповідають його вимогам, а також підтверджують те, що укладення та виконання ними цього Договору підряду не суперечить цілям діяльності Сторін, положенням їх статутних та внутрішніх документів чи інших нормативних актів.

19.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі підряду реквізитів. Якщо одна зі Сторін змінить під час дії Договору підряду реквізити (розрахунковий рахунок, місцезнаходження, свідоцтво платника ПДВ, керівника тощо), зазначені у розділі 22 Договору підряду, вона зобов’язана не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати таких змін повідомити про це іншу Сторону.

19.3. Сторони зобов’язані невідкладно (протягом 3 (трьох) календарних днів) повідомляти одна одну про порушення справи про банкрутство відносно себе. У випадку реорганізації, ліквідації, зміни назви однієї зі Сторін Договору підряду, така Сторона зобов’язана повідомити про зазначені зміни іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати таких змін. У протилежному випадку, інша Сторона не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з неповідомленням (невчасним повідомленням) про зазначені зміни.

19.4. Даний Договір підряду складений в 2-х автентичних екземплярах, по одному для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу.

19.5. Замовник до початку робіт за необхідністю погоджує з відповідними органами Національної поліції схему організації дорожніх робіт на ділянці виконання робіт.

19.6. Підрядник несе відповідальність за безпеку дорожнього руху на цій ділянці протягом всього періоду виконання робіт до прийняття Об'єкту в експлуатацію.

19.7. Сторони не мають права передавати права та обов'язки по цьому Договору підряду третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

19.8. У всьому, що не передбачено цим Договором підряду, Сторони керуються чинним законодавством України.

19.9. Зміни та доповнення до цього Договору підряду вносяться в період його дії шляхом укладання додаткових угод.

20. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

20.1. Даний Договір підряду набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до 31.12.2023, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

20.2. Закінчення терміну дії Договору підряду не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору підряду.

21. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

1. Договірна ціна – Додаток № 1.

2. План фінансування будівництва – Додаток № 2.

3. Календарний графік виконання робіт - Додаток № 3.

22. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

| ПІДРЯДНИК: | ЗАМОВНИК: |
| --- | --- |
|  | КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» |

Додаток № 5

Форма «Тендерна пропозиція»

(форма, яку подає Учасник  на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію для підписання договору на закупівлю________________________згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, на загальну суму (з  ПДВ): __________________ грн. (__________________________________ грн. ____ коп.)

(цифрами та словами)

- Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

- _____________ (назва Учасника) зобов’язується виконати роботи, передбачені тендерною документацією, з відстрочкою платежу ____ календарних днів.

- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції.

- Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. З метою забезпечення права оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжено до 60 днів.

Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи учасника/переможця, завірені печаткою за наявності).

Додоток №6

ЛИСТ-ЗГОДА

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я__________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові працівника учасника, чиї персональні дані згадуються у пропозиції Учасника) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

_______________________             ________________    	____________________

Дата                         			Підпис              	  Прізвище та ініціали

Лист-згода подається Учасником процедури закупівлі і є невід’ємною  частиною тендерної пропозиції.