ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Найменування замовника: Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:  05445267.

3. Місцезнаходження замовника: вул. Петра Болбочана, 6, м. Київ, 01014.

4. Категорія: Замовник, визначений у пункті 3 частини 4 статті 2 Закону.

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва». Реконструкція підземного пішохідного переходу». (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (підрядні роботи).

6. Назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

7. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг: робота.

8. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ.

9. Очікувана вартість предмета закупівлі: 34 403 983,00 (тридцять чотири мільйони чотириста три тисячі дев’ятсот вісімдесят три гривні 00 копійок).

10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  з моменту укладання договору та по 31.12.2023.

11. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  02 травня  2023р.

12. Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. №КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок Замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт, згідно з п. 4.4. даного Договору підряду.

Відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України, Замовник проводить оплату Підряднику за виконані роботи у відповідності з планом фінансування, у разі надходження бюджетних коштів. В разі відсутності фінансування, Підрядник має право виконувати обсяги робіт в межах  своїх (наявних) матеріальних  та фінансових ресурсів.

Відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів Замовник може перерахувати Підряднику аванс (попередню оплату) у розмірі не більше 30% вартості річного обсягу робіт, який спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім’я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором. Кошти попередньої оплати використовуються Підрядником на виконання робіт, придбання матеріалів, конструкцій та виробів, передбачених проектною документацією Об’єкту. Аванс може надаватися частинами по мірі надходження бюджетного фінансування відповідного призначення. Підрядник зобов'язується відпрацювати одержаний аванс (виконати роботи) в строк не більше 12 (дванадцяти) місяців з моменту одержання авансу. Підтвердження належного відпрацювання авансу та його закриття здійснюється Підрядником на підставі Актів виконаних робіт за формою №КБ-2в та Довідок за формою №КБ-3. Якщо наданий аванс використано неповністю з вини Підрядника та/або своєчасно не надано документи, які підтверджують виконання робіт, невикористана сума протягом 3 (трьох) днів повертається Підрядником після закінчення строку, на який надавався аванс, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника. Розмір та строк, на який  надається аванс можуть бути змінені в залежності від вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.

Замовник проводить розрахунки з Підрядником на умовах відстрочки платежу до 120 (ста двадцяти) календарних днів на підставі підписаних проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць – "Актів приймання виконаних будівельних робіт" за формою № КБ-2в (далі – Акт виконаних Робіт) та "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" за формою №КБ-3, які наведені у додатках до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281. На період дії правового режиму воєнного стану в Україні, розрахунки за виконані роботи можуть здійснюватися з відстрочкою платежу шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Остаточні розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються в десятиденний термін після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та прийняття Об’єкта в експлуатацію. Замовник має право затримувати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з вини Підрядника з недоробками/недоліками/дефектами, виявленими при прийманні Об'єкту в експлуатацію, до їх усунення.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування робіт.

До початку виконання робіт Підрядник повинен погодити з Замовником граничні рівні цінових показників на матеріали, конструкції, вироби та обладнання, в тому числі машини та механізми, що будуть застосовуватися при виконанні Робіт.

Вартість виконаних робіт визначається на підставі нормативно-розрахункових показників та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, за умови наявності бюджетних коштів відповідного призначення.

У разі появи у Замовника або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, експертної організації, залученої Замовником, чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування в процесі виконання робіт або по їх закінченню, зауважень чи претензій до об’ємів чи вартості виконаних Підрядником робіт (а саме: перевищення виконаних об’ємів, неправильне застосування розцінок тощо), останній зобов’язується повернути різницю у вартості Робіт у п’ятиденний термін після отримання від Замовника або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, відповідної експертної організації, органів місцевого самоврядування відповідної письмової вимоги.

13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою.

У разі надання документів складених іншою мовою, до них додається належним чином завірений переклад українською мовою. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

14. Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): 170 000,00 грн. (сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

15. Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): гарантія (відповідно до статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі»).

16. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі».

17. Розмір мінімального кроку пониження ціни/

18. Математична формула, для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування).

19. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага (за наявності).

20. Джерело фінансування закупівлі: бюджетні кошти.

21. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі».