ДОДАТОК 3

*до тендерної документації*

**Проєкт договору про закупівлю робіт:**

м.Турка «»\_ \_2023р.

Турківська міська рада Самбірського району Львівської області, в особі міського голови Паращича Ярослава Ярославовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Замовник), з однієї сторони,і в особі ,що діє на підставі (далі Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі–Договір):

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**
   1. Підрядник зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядника надати та здати в установлений цим Договором термін, згідно з Графіком виконання робіт, що є невід'ємною частиною Договору, завершені роботи з розчистки та берегоукріплення русла р.Літмир в м.Турка Самбірського району Львівської області, згідно Технічної специфікації викладеної в тендерній документації, а Замовник зобов’язується прийняти згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином виконані роботи після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі.
   2. Найменування робіт:«Розчистка та берегоукріплення русла р.Літмир в м.Турка Самбірського району Львівської області(ДК 021:2015: 45246000-3 Регулювання річкового стоку та протипаводкові роботи)».
   3. Покращення якості предмета закупівлі можливе за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної даним Договором.

1.5.Умови договору відповідають вимогам Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами та доповненнями) та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - постанова № 1178, Особливості), прийнята відповідно до пункту 3 -7 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі».

1. **ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ РОБІТ**
   1. Підрядник повинен надати передбачені цим Договором роботи Замовнику, якістьяких відповідає Закону України «Про охорону земель» від 19.06.2003р. №962-IV, Правилам пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001 - 2014), затвердженим Наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2015р. за №252/26697, іншим вимогам діючих нормативних документів та чинного законодавства України, що ставляться до послуг такого виду, та умовам цього Договору.
   2. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування повністю несе Підрядник.
   3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченомуцимДоговором.Замовникмаєправоконтролюватиякістьіобсягматеріальнихресурсівдомоментуїх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об’єкті. Замовник призначаєсвогопредставника,якийпостійноконтролюєякістьвиконанихПідрядникомробіт,прощописьмовоповідомляє Підрядника.
   4. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва.
   5. У разі виявлення порушень умов цього Договору, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів, інших нормативних документів, Замовник зобов’язаний видати Підряднику письмовий припис про їх усунення і не приймає виконані роботи до усунення допущених недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, не можуть використовуватись для виконання робіт за даним Договором, повинні негайно усуватися з ділянки виконання робіт та замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають вимогам, установленим даним Договором, Замовником не оплачуються.ПідрядникувизначеніЗамовникомтермінизобов’язанийусунути виявлені недоліки та забезпечити виконання робіт відповідно до умов даного Договору. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки (але не пізніше 20 днів з дня отримання припису)виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.
   6. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження.
   7. Перевірки Замовником якості виконаних робіт та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам у пункті 2.1 Договору. Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.
   8. Жодніроботи,щопідлягаютьзакриттю,неповиннізакриватисяПідрядникомбезактуназакриттяприхованихробіт,підписаногопредставникомЗамовника.Підрядниксвоєчасно,аленепізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання робіт,що підлягають закриттю.
   9. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта за наступними гарантійними строками: не менше 10 років.
   10. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені впродовж гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта на якому виконані роботи, розпочинається з дати підписання Акта на виконані роботи Сторонами Договору і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт на якому виконані роботи не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.
   11. Замовник, у разі виявлення недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, н аоб’єкті виконаних робіт впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.9 цього Договору,зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків.
   12. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного акту,Замовник має право зробити це самостійно і надати відповідний акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншу особу із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Підрядника.
   13. Підрядник гарантує можливість експлуатації об'єкта, на якому виконані роботи з реконструкції відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття виконаних робіт Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений нормативними актами.
2. **ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

3.1. Попередня оплата не передбачається.

3.2. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з бюджетними призначеннями.

3.3. При виникненні бюджетних зобов'язань проплата за виконані роботи (послуги) проводиться при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

3.4. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи (послуги) після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, тільки в межах бюджетних та інших призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об'єкту.

3.5. Штрафні санкції передбачені умовами цього договору Замовник має право стягувати шляхом зменшення проміжних платежів на суму нарахованих санкцій за звітний період, що є наступним після періоду, протягом якого скоєно порушення, повідомивши про це письмово Підрядника за 5 днів.

3.6. У випадку виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті.

3.7. Додаткові роботи (послуги), що виконані Підрядником без попереднього узгодження з Замовником і непередбачені цим договором, не оплачуються.

3.8. Додаткові витрати при здачі-прийманні об'єкта, що зумовлені незадовільним виконанням зобов'язань, порушення умов договору покриваються за рахунок винної сторони.

3.9. Про тимчасове припинення робіт з причин відсутності фінансування Замовник попереджає Підрядника письмово.

3.10.Замовником може бути встановлено відстрочення розрахунків на строк 30 календарних днів з дня підписання Сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат).

3.11. Замовник відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 614 ЦКУ не несе відповідальності за відсутність фінансування та не проведення платежів органами Державної казначейської служби України, якщо ним були вчинені всі можливі заходи для здійснення виконання зобов’язань по Договору.

3.12. Вартість виконаних робіт (послуг), що підлягають оплаті визначаються зі всіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні.

3.13. Валютою платежу є гривня.

3.14. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник

3.15. Підрядник не вправі вимагати оплати за:

* невиконані роботи (послуги);
* виконані роботи (послуги), які не визначені в договорі;
* роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з замовником;
* неякісно виконані роботи (послуги).

1. **ЦІНА ДОГОВОРУ**
   1. Ціна цього Договору становить - грн.(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) з врахуванням ПДВ \_грн (без ПДВ) та підтверджується Договірною ціною (Додаток1), що є невід’ємною частиною Договору.
   2. Договірна ціна є твердою і може бути уточнена за наступних умов:
   * зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
   * покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

**-** узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт);

* зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
* зміни індексу інфляції, який встановлюється згідно із законодавством органами державноїстатистикиувипадкуврахуванняйоговдоговірнійцініПідрядника.Вдоговірнійцінівраховуєтьсяіндекс інфляції, який передбачений – законом про Державний бюджет України на відповідний рік,аборішеннямиКабінетуМіністрівУкраїнищодосхваленняпрогнозівтаосновнихмакропоказниківекономічногоі соціального розвитку;
* змінатарифів,щовстановлюєтьсяназаконодавчомурівні(вт.ч.державнимирегуляторами).

4.3.Вартість будівництва визначається з урахуванням «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», кошторисної документації вимог чинного законодавства.

4.4.У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві (експлуатаційне утримання) Договір приводиться до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди.

1. **СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ**
   1. Підрядник виконує роботи в строк передбачений Графіком виконання робіт, що є невід’ємною частиною Договору, який погоджується та підписується Сторонами при наявності фінансування за даним предметом Договору.
   2. Графік виконання робіт є обов'язковим до виконання Підрядником і порушення зазначених у ньому строків визначається Сторонами як не виконання істотних умов Договору, та є підставою для розірвання Договору Замовником в односторонньому порядку.
   3. Виконання Підрядником робіт, передбачених в Графіку виконання робіт, що є невід’ємною частиною Договору, або виконання Підрядником робіт по над погоджений та підписаний Сторонами Графік виконання робіт, недопускається. Такі роботи не будуть прийняті та оплачені Замовником.
   4. Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт не раніше отримання Замовником дозвільних документів на виконання будівельних робіт. Початок виконання робіт та етапи (види робіт, розділи робіт) Підрядник обов’язково погоджує з Замовником.
   5. Місце виконання робіт:русло річки Літмир в м.Турка Самбірського району Львівської області
   6. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне веденнядокументації,щопередбаченадіючиминормами,якуЗамовникмаєправовбудь-якийчасотриматита переглянути. Ненадання Замовнику такої документації є підставою для відмови у прийнятті та оплаті виконаних Підрядником робіт.
   7. Протягом5робочихднівпіслязавершеннявиконання робіт(прийняттяоб'єкта)Підрядникзобов'язанийзвільнитимісцевиконання робітвідсміття,будівельнихмашинтамеханізмів,тимчасовихспорудтаприміщень.ЯкщоПідрядникнезробитьцьогоувизначеністроки,Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення іу разі невжиття Підрядником заходів має право звільнити місце виконання робіт своїми силами. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Підрядника у разі несвоєчасного звільнення останнім місця виконання робіт.
   8. Продовження виконання зобов’язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення ціни визначеної даним Договором.
2. **ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**
   1. Замовник зобов'язаний:

* своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином виконані роботи в порядку,передбаченомуРозділом3 цього Договору;
* приймати від Підрядника акти виконаних робіт (наданих послуг) за формою КБ-2в, та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.
* здійснюватитехнічнийнаглядзавідповідністюякостівиконанихробітдіючимнормативнимдокументам;
* привиявленніпорушеньумовДоговорущодоякості,вартості,обсягівтастроківвиконанняробіт,утомучисліщодоякостіматеріальнихресурсів,інформуватипротакіпорушенняПідрядникашляхомнаправленнянайогоелектроннуадресувідповідногоприпису,якийєобов’язковим для розгляду протягом 1 робочого дня. У разі ненадання Підрядником запереченьпротягом2календарнихднівздняотриманнявідповідногоприпису, він вважається прийнятимдовиконання,азазначеніуприписідефектиусуваютьсяпротягом14календарнихднівздняотримання, про що повідомляється Замовника листом-повідомленням на електронну адресу. Якщо Підрядник не може або не бажає виконати такі роботи негайно, але не пізніше 14 календарних днів з дня отримання припису на електронну адресу і Замовник не отримав відповідного листа-повідомлення про завершення таких робіт, Замовник може виконати такі роботи залучивши іншу особу.
  1. Замовник має право:
* у будь-який час перевірити хід і якість виконання робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;
* якщо Підрядник своєчасно не розпочав виконання робіт або надає їх настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим, відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків;
* якщо під час виконання робіт стане очевидним, що дані роботи не будуть виконані належним чином, призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі не виконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення робіт іншій особі за рахунок Підрядника;
* у будь-який час до закінчення виконання робіт відмовитися від Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину робіт;
* достроковорозірватицейДоговіруразіневиконанняабоненалежноговиконаннязобов’язаньПідрядником,повідомивши про це його у строкдо20робочихднів та вимагати відшкодування збитків;
* контролювати виконання робіт у терміни(строки), встановленні даним Договором;
* зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
* повернутидокументидляоплатиПідряднику,безздійсненняоплати,вразіїхненалежноїпідготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідністьнаданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність підписівтощо)або поданняїхунеповномускладі;
* вимагатибезоплатногоусуненнянедоліків,щовиникливнаслідокдопущенихПідрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. Утакомуразі збитки,завдані Замовнику,відшкодовуються Підрядником;
* вимагатидодатковихвипробуваньвикористанихпривиконанніробітматеріалівіперевіркивидівробіт,зафіксованих в Актах приймання виконаних будівельних робіт;
* ознайомлюватисьзведеннямвиконавчоїдокументаціїівисловитисвоїпретензіїпоповнотіі об'єктивностіподаноївній інформації ходувиконання робіт;
* вимагативідПідрядникасвоєчасноготадостроковоговиконаннязобов’язаньзаДоговоромунаступнихвипадках:
* узв’язкузвиникненнямособливихекономічнихчисоціальнихобставин;
* принеобхідностізапобіганнювиникненнянадзвичайних,аварійних,техногеннихтаіншихподібнихситуацій.

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Підрядникапротягом1-горобочогоднявідповіднимлистом(вт.ч.факсомчиелектронноюпоштою)іззазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань. Підрядник, протягомцьогоробочогодня,післяотриманнявідповідноголистаЗамовника,повиненнадатисвоєписьмовепогодження та графіки виконання робіт у новий строк або надати мотивовану письмову відповідьпронеможливістьвиконатицезобов’язанняузазначенийстрок.Увипадкунеможливостісамостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Підрядник зобов’язанийзалучити субпідрядника. В разі відмови Підрядника від виконання зобов’язання самостійно тавідмовивідзалученнясубпідрядника,Підрядникнесевідповідальність,встановленуданимДоговором,якзапорушеннястрокувиконаннятакогозобов’язання.ПрицьомуЗамовникзалишаєзасобоюправоувстановленомузаконодавствомпорядкуукластивідповіднийдоговірнавиконанняпередбаченихцимДоговоромробітзіншоюособою,зправомвимогидоПідрядникапрокомпенсацію понесених витрат за виконані роботи по такому договору, в тому числі за рахунокутриманняцихвитрат зналежнихдо сплати Підрядникусум.

* односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягівокремихскладовихробіт,уразівідсутностіпотребиуїхвиконанні,заумовиякщоціроботинебуливиконанідо прийняттятакого рішення;
* розірвати Договір односторонньо за таких обставин:
* порушенняумовДоговору,зокремащодоякостіробіттаматеріалів,строківїхвиконання;
* відсутністьподальшоїпотребивзакупівліробіт;
* відсутністьфінансуваннязацимДоговором;
* відставання з вини Підрядника щодо строків виконання робіт більш ніж на один місяць,якщотакевідставаннянепов’язанезвідсутністюфінансування(несвоєчасністюйогоздійснення);
* неодноразове (два і більше рази) порушення Підрядником будівельних норм і правил,іншихнормативнихдокументів, передбаченихданимДоговору.

ЗамовникприприйняттірішенняпророзірванняДоговору повідомляєпроцеписьмовоПідрядника не менше ніж за 20 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо протягом цього строкуобставини,щозумовилитакерішення,суттєвонезмінились,Замовник,маєправорозірватиДоговіродносторонньо. При цьому Підрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося зйоговини.Усідокументидляздійсненнякінцевихрозрахунків при розірванні Договорупред’являються зацікавленоюСтороноюпротягом місяця змоментуприйняттярішення. Протягом15днівпісляпред’явленнянеобхіднихдокументівірозрахунківпроводитьсяїхоплатаабоподаютьсяобґрунтовані мотиви відмови.

* 1. Підрядникзобов’язаний:
* забезпечитивиконанняробітутерміни(строки)встановленіданимДоговором;
* забезпечитивиконанняробіт,якістьякихвідповідаєвимогамданогоДоговорутанормативнимактам;
* письмовоповідомитиЗамовникапропочатоквиконанняробітзаДоговором;
* письмовоповідомитиЗамовникапровиконанняумовДоговорувповномуобсязі(частковевиконання/невиконаннятапричиничастковоговиконання/невиконанняумовДоговору)протягомдвадцятиднівдо моментузакінченнятерміну(строку) виконанняробітпоДоговору;
* гарантувативідповідністьбудівельнихматеріалівівиробів,якіпоставляютьсяним,специфікаціям,технічнимпаспортам,іншимдокументам,щозасвідчуютьхарактеристикибудматеріалівДержавнимстандартамтавимогам,діючимнормативнимдокументам;
* забезпечуватиповне,якіснеісвоєчасневеденнявиконавчоїдокументації,якамаєвідношеннядовиробничогопроцесутанадаватиЗамовникунеобхіднідокументи найоговимогу;
* нестивідповідальністьзадотриманнявсіхнеобхіднихприродоохороннихзаходів,безпечнуексплуатаціюбудівельноїтехніки,складуваннябудівельнихматеріалівіконструкцій.
  1. Підрядникмаєправо:
* своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи за умови фактичногоотриманняЗамовникомбюджетнихкоштів;
* надостроковевиконанняробітзапогодженнямЗамовника;
  + залучати субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від ціни даного Договору, якізазначені ним в тендерній пропозиції, у порядку встановленому чинним законодавством України.Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) міжЗамовником та субпідрядником. За якість робіт виконаних субпідрядником несе відповідальністьПідрядник.Прийманняробіт, виконанихсубпідрядником,здійснюєПідрядник

1. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ**
   1. Уразіневиконанняабоненалежноговиконаннясвоїхзобов’язаньзаданимДоговоромСторонинесутьвідповідальність,передбаченузаконодавствомУкраїнитаданимДоговором.Замовникзвільняєтьсявідвідповідальностізанесвоєчаснуоплатувиконаних робітувипадкуненадходженнябюджетнихкоштівпонезалежнихвідньогопричинах.
   2. Видипорушеньтасанкціїзаних,установленіДоговором:
      1. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної тапротипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.
      2. Підрядниктакожнесевідповідальність:

* за порушення строків виконання робіт, визначених у Графіку виконання робіт з Підрядникастягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, відсуминевиконаногоабоненалежнимчиномвиконаногозобов’язаннязакожнийденьпрострочення,а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів, додатково стягується штраф у розмірі 20відсотківвартості невиконаних робіт;
* запорушенняумовзобов'язаннящодоякостіробітзПідрядникастягуєтьсяштрафурозмірі20відсотків вартості неякіснихробіт.

КрімсплатиштрафнихсанкційПідрядниккомпенсуєЗамовникузбитки,зумовленіневиконаннямабоненалежнимвиконаннямсвоїхзобов’язаньзаДоговором.

За несвоєчасне або неналежне виконання Сторонами інших своїх зобов’язань за Договоромвинна Сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на якийнараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання закожнийденьпрострочення.

* + 1. Сплатазавідшкодуваннязбитківнезвільняєвиннуупорушеннідоговірнихзобов'язаньСторонувід їхвиконанняуповномуобсязі.
  1. Підрядникнесематеріальнувідповідальністьзазбереженнявиконаних робіт,наслідкиїх пошкодження або знищення до моменту прийняття робіт Замовником.
  2. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженнюоб'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появоюцихобставин.
  3. Увипадках,непередбаченихцимДоговором,Сторонинесутьвідповідальністьпередбаченучиннимзаконодавством України.

1. **ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**
   1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконаннязобов'язаньзацимДоговоромуразівиникненняобставиннепереборноїсили,якінеіснувалипідчас укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Обставинами непереборної сили можутьбути: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, загальна військовамобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, вторгнення,революція, заколот, повстання, масові заворушення, страйк, аварія, катастрофа, пожежа, вибух,регламентованіумовамивідповіднихрішеньтаактамидержавнихорганіввлади,атакожвикликанівинятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемія, епізоотія, сильний шторм,циклон,ураган,торнадо,буревій,повінь,землетрус,просіданняізсувґрунту,іншістихійнілиха.
   2. Сторона,щонеможевиконуватизобов'язаннязацимДоговоромунаслідокдіїобставиннепереборноїсили,повиннанепізніше3робочихднівзмоментуїхвиникненняповідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. У цьому випадку виконання умов цьогоДоговорувідкладаєтьсянатермін,протягомякого будуть діяти обставининепереборноїсили.
   3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів,кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньоїоплатиПідрядникповертаєЗамовникукоштипротягомтрьохднівзднярозірванняцьогоДоговору.
   4. Доказомвиникненняобставиннепереборноїсилитастрокуїхдіїєвідповіднідокументи,яківидаютьсякомпетентниморганомвідповіднодочинногозаконодавстваУкраїни.
2. **ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**
   1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішуватиїхшляхомвзаємнихпереговорівтаконсультацій.
   2. У разі недосягнення Сторонами згоди, усі спори, що виникають в процесі виконанняумовцьогоДоговору,вирішуютьсяусудовомупорядкузавстановленоюпідвідомчістютапідсудністютакого споруупорядку,визначеномучиннимзаконодавствомУкраїни.
   3. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше невстановленодоговоромабо законом.
      1. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторінуразіістотногопорушеннядоговорудругоюстороноютавіншихвипадках,встановленихдоговоромабо законом.
      2. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкодидругастороназначноюміроюпозбавляєтьсятого,нащовонарозраховувалаприукладеннідоговору.
      3. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщоправо на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним абозміненим.
   4. ВсізмінитадоповненнядоцьогоДоговоруоформлюютьсяувиглядідодатковихугод,складенихіпідписаниху двох примірниках,якімаютьоднаковуюридичнусилутаєйогоневід’ємноючастиною,зяких один примірник залишаєтьсяуЗамовника,один–уПідрядника.
3. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**
   1. Даний Договір набирає чинності з дня укладання його Сторонами і діє до 31.12.2023року,алев будь-якомувипадкудо повного виконанняСторонами своїхзобов’язань.
   2. Продовження строку дії даного Договору можливе у разі виникнення документальнопідтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставининепереборноїсили,затримкифінансуваннявитратЗамовника,заумови,щотакізмінинепризведутьдозбільшення суми визначеної данимДоговором.
4. **ІНШІ УМОВИ**
   1. Припідписанні/візуванніДоговору,атакожприлистуванніСторінвикористовуєтьсявласноручнийпідписСторони/уповноваженогопредставникаСторони.
   2. Договір складається у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, один з якихзалишається у Замовника, один – у Підрядника. Всі додатки та додаткові угоди до Договорувважаютьсяйого невід`ємною частиною.
   3. ЛистуванняміжСторонамиздійснюєтьсяелектроннимзв’язкомшляхомнаправленнядокументівнаадресуелектронної пошти.
   4. Документи,відправленіелектронноюпоштою,маютьповнуюридичнусилу,породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якостіналежних доказівінеможутьспростовуватися Стороною,відіменіякоївонибули відправлені.
   5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписаннядовиконаннязобов’язаньсторонамивповномуобсязі,крімвипадківпередбаченихЗакономУкраїни «Про публічні закупівлі» з врахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Прозатвердженняособливостейздійсненняпублічнихзакупівельтоварів,робітіпослугдлязамовників,передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнногостанувУкраїні тапротягом90 днівз дняйогоприпиненняабо скасування»(іззмінами).
5. **АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**
   1. Сторони даного Договору зобов’язуються дотримуватись вимог антикорупційногозаконодавства України, їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, атакожособами, які діютьвідїхімені.
   2. Привиконаннісвоїхобов’язківза данимДоговором Сторони зобов’язуютьсяневчиняти дії, що кваліфікуються законодавством як надання/одержання неправомірної вигоди абообіцянка/пропозиція надання/одержання неправомірної вигоди, а також дії, що порушують вимогизаконодавстваУкраїнитаміжнароднихактівпропротидіюлегалізації(відмиванню)доходів,отриманихзлочиннимшляхом.
   3. Підрядникгарантує,щонепропонувавінепропонуватимевинагороду,подарунокабобудь-яку іншу перевагу, пільгу або винагороду Замовнику, у зв’язку із виконанням умов цьогоДоговору.
   4. ОднаізСторінДоговорузобов’язуєтьсянадаватиіншійСтороніДоговорувсюактуальну інформацію щодо наявності абовиникнення реального або потенційного конфліктуінтересів,якийпов'язанийіз виконанням умовцьогоДоговору.
   5. Порушенняоднієюіз Сторін будь-якоїізвимогантикорупційного законодавстварозцінюється як істотне порушенняумов даного Договору, що надає право іншій Стороні надостроковерозірванняцього Договору,шляхомнадсиланняписьмового повідомлення.
   6. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умовДоговору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і дляконкретнихпрацівниківСторони Договору,які повідомили про факт порушень.
6. **ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**
   1. Невід’ємноючастиноюцьогоДоговорує:

* Додаток1–Договірнаціна;
* Додаток2–Графіквиконання робіт.

1. **МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАМОВНИК»**  **Турківська міська рада Самбірського району Львівської області**  82500, Львівська область, Самбірський район, м.Турка, вул. Січових Стрільців, 62  ЄДРПОУ 04056026  Р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в ДКС України у м. Київ  МФО 820172  **Міський голова**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_Паращич Я.Я**\_\_\_**/**  *підпис, м. п*. | **«ПІДРЯДНИК»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *підпис, м. п*. |