ДОДАТОК 3

до тендерної документації

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № _______

м. Запоріжжя						                        «______» _____________ 2023 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ», іменоване надалі Замовник, в особі ________, який діє на підставі _________ та, __________, іменоване надалі Підрядник, в особі _________, який діє на підставі _________, з іншого боку, уклали цей Договір підряду (далі – Договір) про наступне:

- Предмет договору

  - Цей Договір укладається відповідно до приписів Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (в редакції Закону від 19.09.2019 № 114-IX), далі – Закон, та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 471), далі – Особливості, за результатом проведення процедури відкритих торгів з особливостями.

  - За цим Договором Підрядник зобов’язується на свій ризик з власних матеріалів та обладнання, власними та залученими силами у повному обсязі та у визначені Договором строки виконати «Будівельно-монтажні роботи», код CPV за кодом за ДК 021:2015:45300000-0 (лот № ___: будівельно-монтажні роботи по об’єкту: «____________»), далі роботи, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

  - Підрядник виконує роботу згідно проектно-кошторисної документації по об’єкту, зазначеному в п. 1.2 цього Договору (далі Об’єкт), Договірної ціни (Додаток 1) та в межах фактичного обсягу видатків і відповідно до будівельних норм і стандартів (ДБН).

  - Складовими робіт, що виконуються за умовами цього Договору, є придбання, встановлення, монтаж та пусконалагодження устаткування, виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, пусконалагоджувальних та інших робіт та послуг, пов’язаних з об’єктом будівництва (далі – складові роботи). Вичерпний перелік складових робіт відображається в Додатках до цього Договору, які є його невід’ємними частинами.

  - Підрядник гарантує, що предмет Договору відповідає видам діяльності, передбаченим його статутом та документами дозвільного характеру.

- Ціна договору та порядок здійснення розрахунків

  - Договірна ціна робіт визначена згідно з національними стандартами та
КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» на підставі кошторису, що входить до складу Додатку 1 до цього Договору (Договірна ціна) є динамічною та становить без ПДВ _________ грн. (________), крім того ПДВ _____________ грн. (__________), разом з ПДВ ___________ грн. (__________) грн.*

* якщо Підрядник є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ.

  - Договірна ціна включає вартість матеріально-технічних ресурсів, устаткування, будівельних, монтажних, спеціальних, пусконалагоджувальних та інших робіт та послуг, пов’язаних з об’єктом будівництва, відшкодування всіх витрат Підрядника та оплату за виконану ним роботу, враховує сплату податків, зборів та обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України, в тому числі ПДВ*.

* якщо Підрядник є платником ПДВ

  - Найменування, вартість, приналежність, кількість, якість та норми затрат матеріалів визначаються кошторисом, що входить до складу Додатку 1 до цього Договору (Договірна ціна).

  - Оплата Замовником виконаних робіт проводиться за рахунок бюджетних коштів шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський раунок Підрядника протягом 20 (двадцяти) банківських днів від дати підписання Замовником акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в (далі акт КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3 (далі довідка КБ-3) та інших документів, що підтверджують виконання робіт (та їх складових) за цим Договором.

  - Фінансування та оплата робіт за умовами цього Договору здійснюється за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетного фінансування Замовника.

  - Датою оплати вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку Замовника.

  - Платіжні зобов’язання за цим Договором виникають у Замовника після приймання виконаних робіт за актом КБ-2в згідно довідки КБ-3 (та інших документів, що підтверджують виконання робіт (та їх складових) за цим Договором) та мають бути сплачені при отриманні відповідного бюджетного фінансування.

  - Замовник має право не приймати від Підрядника оформлені з недостовірними даними документи. У такому випадку вся відповідальність за можливе порушення строків виконання робіт, несвоєчасну їх оплату та інші наслідки, пов’язані із подальшим порушенням Сторонами своїх зобов’язань та обов’язків за Договором, покладається на Підрядника.

  - Якщо при прийманні робіт будуть виявлені недоліки, які  виникли з вини Підрядника (в т.ч. у частині якості та норм витрат матеріалів), Сторонами у акті КБ-2в зазначається повний перелік  недоліків у виконаних роботах та строки їх усунення. При цьому усунення недоліків відбувається за рахунок Підрядника. Замовник має право повністю або частково не оплачувати роботи за Договором до моменту усунення таких недоліків без застосування до нього будь-яких санкцій.

  - Сума цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди у випадках, передбачених п. 19 Особливостей та умовами цього Договору.

- Строки та порядок виконання робіт

  - Плановий строк виконання робіт за цим Договором: до 10 грудня 2023 року включно.

  - Допускається дострокове виконання робіт.

  - Строки виконання робіт можуть змінюватися з підстав, передбачених чинним законодавством та умовами цього Договору. В такому разі Сторони укладають відповідну додаткову угоду до цього Договору.

  - Підрядник забезпечує доступ до місця проведення робіт, а Замовник йому сприяє.

  - Підрядник забезпечує виконання робіт у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації та будівельних норм і правил (ДБН), діючих на території України.

  - При виконанні робіт Підрядник зобов’язаний забезпечити дотримання вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», нормативних  актів з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці, в тому числі субпідрядними організаціями (у разі їх залучення), і несе відповідальність за виконання цих вимог у повному обсязі.

  - Підрядник підтверджує, що до початку виконання робіт за цим Договором ним належним чином отримані та оформлені в компетентних державних органах всі необхідні дозволи, ліцензії.

  - Підрядник несе повну відповідальність при використанні майна за місцем проведення робіт, його освітлення й огородження, дотримання санітарних і протипожежних вимог складування будівельних матеріалів і техніки, охорону праці й техніку безпеки при проведенні робіт в умовах житлової забудови та інших правил, що застосовуються при здійсненні робіт згідно предмету цього Договору.

  - Замовлення, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подавання  матеріалів та приймання, розвантаження, складування, зберігання, подавання  устаткування здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів.

  - Підрядник забезпечує збереження результатів робіт та несе всі ризики до моменту прийняття закінчених робіт Замовником. Підрядник відповідає за наслідки пошкодження або повної втрати результатів робіт до прийняття їх Замовником з підписанням відповідних документів (п. 4.1 Договору).

  - Замовник має право контролювати хід та відповідність виконуваних робіт та матеріальних ресурсів визначеним вимогам зі складанням дефектного акту. Визначені в такому дефектному роботи переробляються Підрядником в узгоджені Сторонами строки без додаткової оплати.

  - Замовник вправі за власний рахунок усунути недоліки у виконаних Підрядником роботах з подальшим відшкодуванням Підрядником понесених Замовником та документально підтверджених витрат, на підставі письмової вимоги Замовника протягом 10 банківських днів з моменту отримання такої вимоги.

  - Підрядник має право залучати для виконання робіт за цим Договором субпідрядників за письмовим погодженням із Замовником та наданням усіх дозвільних документів субпідрядників. При цьому, Підрядник здійснює координацію діяльності Субпідрядників, здійснює розрахунки з ними без залучення Замовника і несе відповідальність за результат їхньої роботи.

- Здача та приймання виконаних робіт

  - Передача закінчених робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в з додатками, довідкою про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3, та іншими документами, що підтверджують виконання робіт (та їх складових) за цим Договором, які складаються Підрядником і підписуються уповноваженими представниками та скріплюються печатками Сторін.

Вартість фактично виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається з урахуванням обсягів виконаних робіт і фактичних витрат Підрядника, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідкою про витрати (форма КБ-3) та іншими первинними документами, що підтверджують фактичні витрати Підряника (видаткові накладі на матеріали, вироби та устаткування, подорожні аркуші тощо).

У разі залучення Субпідрядника, Підрядник зобов’язаний до акту КБ-2в надати завірену копію акту приймання виконаних будівельних робіт, оформленого у встановленому порядку, між Підрядником та Субпідрядником.

  - В разі відмови від підписання акту КБ-2в та довідки КБ-3, Замовник зобов’язаний надати письмову мотивовану відмову Підряднику протягом 3 (трьох) робочих днів.

- Гарантії

  - Підрядник гарантує відсутність дефектів у виконаних ним роботах за цим Договором та їх відповідність проектно-кошторисній документації.

  - Підрядник гарантує якість виконаних робіт та матеріалів поставки Підрядника протягом гарантійного строку, який становить один рік. Гарантійний строк на устаткування поставки Підрядника регламентується виробником цього устаткування на кожний вид устаткування окремо. Гарантійний строк та строк придатності починає свій перебіг з моменту підписання Сторонами акту КБ-2в та довідки КБ-3. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи за цим Договором.

  - При виявленні у межах гарантійного терміну недоліків у виконаних роботах, що виникли з вини Підрядника та зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм, правил і умов Договору, Підрядник зобов’язаний за власний рахунок усунути їх у 20-денний термін після письмового звернення Замовника та відшкодувати завдані такими недоліками збитки у повному обсязі. Перелік недоліків визначається дефектним актом, що складається Сторонами, із зазначенням дати виявлення недоліків та термінів їх усунення. У разі відмови Підрядника від складання (підписання) такого акту та/або підписання його із зауваженнями (запереченнями), Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів та надіслати його Підряднику. В цьому випадку Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги відшкодувати Замовнику документально підтверджені витрати на проведення експертизи.

  - Гарантійний строк збільшується на час, протягом якого об’єкт, на якому виконувались роботи не міг експлуатуватися у зв’язку з виявленими дефектами у виконаних Підрядником роботах.

  - Усуненню Підрядником підлягають виключно ті недоліки та дефекти, що виникли з вини Підрядника. Підрядник звільняється від обов’язку усувати недоліки, що зумовлені неправильною експлуатацією Об’єкта.

  - Підрядник не несе відповідальності за будь-які недоліки та/або дефекти, що були виявлені по закінченню гарантійного строку.

- Обов’язки Підрядника

  - Підрядник в своїй діяльності керується вимогами діючих нормативних документів і законодавчих актів України.

  - Підрядник зобов’язується:

    - Суворо дотримуватись технології виконання робіт, яка забезпечує якість робіт, а також дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки в ході виконання робіт.

    - Своєчасно попередити Замовника:

- про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату роботи;

- про можливість припинення або сповільнення виконання робіт з вини Замовника, або з інших незалежних від Підрядника причин;

- про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи.

    - Узгоджувати з Замовником будь-які дії, які можуть мати вплив на виробничий процес Замовника та/або результат виконання робіт.

    - Невідкладно та без додаткової оплати усувати виявлені недоліки та дефекти у виконаних роботах.

    - Надавати за вимогою Замовника всі необхідні документи, які свідчать про право Підрядника виконувати роботи за Договором, а також документи які свідчать про якість та відповідність стандартам використовуваних матеріально-технічних ресурсів, устаткування тощо.

    - При залученні Субпідрядників забезпечити неухильне дотримання Субпідрядниками всіх умов Договору.

    - Створити умови праці, що відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці.

    - Забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці, відповідати за дотримання його працівниками нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, гігієни праці при виконанні тих чи інших робіт.

    - Своєчасно виконати та передати Замовнику закінчені роботи в порядку, передбаченому чинним законодавством України та умовами даного Договору.

    - Здійснювати реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 5 (п’яти) календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань згідно п. 187.7 ст. 187 Податкового кодексу України (на момент зарахування коштів за умовами цього Договору).*

*якщо Підрядник є платником ПДВ

    - Виконувати власні зобов’язання, що встановлені цим Договором та чинними в Україні нормативними актами.

- Обов’язки Замовника

  - Замовник в своїй діяльності керується вимогами нормативних документів і законодавчих актів України.

  - Замовник зобов’язується:

    - Надавати Підряднику всю необхідну інформацію та документи, які необхідні для виконання робіт та /або передбачені Договором.

    - Прийняти роботи, виконані відповідно умов цього Договору.

    - Своєчасно та в повному обсязі сплатити вартість виконаних та прийнятих робіт у відповідності до умов, визначених даним Договором.

    - Виконувати власні зобов’язання, що встановлені цим Договором та чинними в Україні нормативними актами.

- Матеріально-технічне забезпечення

  - Роботи виконуються з матеріалів і устаткування Підрядника, визначеного кошторисом, що входить до складу Додатку 1 до цього Договору (Договірна ціна), та засобами Підрядника.

  - Найменування, вартість, приналежність,  кількість,  якість та норми затрат матеріалів визначаються кошторисом, що входить до складу Додатку 1 до цього Договору (Договірна ціна).

  - Підрядник несе відповідальність за якість наданих ним чи Субпідрядником матеріалів і устаткування.

- Забезпечення виконання договору

  - На день укладання цього Договору Підрядник надає забезпечення виконання у вигляді безвідкличної безумовної банківської гарантії на користь Замовника на умовах грошового забезпечення (покриття), за умовами якої Банк-гарант приймає на себе зобов’язання нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання Підрядником умов цього Договору.

  - Об’єм відповідальності Банка-гаранта – це зобов’язання відповідати в межах конкретно визначеного розміру за неналежне виконання Підрядником умов цього Договору.

  - Об’єм відповідальності Банка-гаранта за умовами гарантії не буде перевищувати п’яти відсотків загальної суми (вартості) цього Договору, вказаної в п. 2.1. цього Договору.

  - Банківська гарантія має бути оформлена на строк, який дорівнює або перевищує строк дії цього Договору.

9.5.	Забезпечення виконання договору повертається на умовах, визначених ст. 27 Закону з урахуванням положень  п. 21  Особливостей та в будь-якому випадку після закінчення (припинення) строку дії цього Договору, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з останнього дня строку дії цього Договору.

- Відповідальність сторін

  - За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  - Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження устаткування та результатів виконаних робіт  до їх прийняття Замовником.

  - Підрядник відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання (використання) матеріалу, обтяженого правами третіх осіб.

  - Підрядник несе відповідальність за стан охорони праці, техніки безпеки, експлуатацію вантажопідіймальних кранів, механізмів, пожежну та електробезпеку при виконання робіт.

  - Якщо робота виконана Підрядником з відступами від умов цього Договору, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для експлуатації, Підрядник несе відповідальність, встановлену  статтею 858 Цивільного кодексу України.

  - За порушення строків виконання договірних зобов’язань з винної Сторони на користь іншої Сторони стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка Договірної ціни (п. 2.1. цього Договору), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

  - Несвоєчасне перерахування грошових коштів, що стало наслідком дій (бездіяльності) головного розпорядника бюджетних коштів або банківської установи, не є порушенням договірного зобов’язання з боку Замовника та не може бути підставою для нарахування визначеної п. 10.6. цього Договору пені та фінансових санкцій, передбачених ст. 625 Цивільного кодексу України.

  - Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням цього Договору, підлягають відшкодуванню Підрядником у повному обсязі. Підрядник звільняється від відповідальності за порушення договірних зобов’язань виключно за умови, якщо доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

  - Сплата штрафних та фінансових санкцій за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань не звільняє Сторони від виконання зобов’язання в натурі, крім випадків, передбачених ч. 3 ст. 193 Господарського кодексу України.

  - За збитки, заподіяні третім особам, відповідальність несе винна Сторона.

  - У разі передачі Підрядником третім особам повністю або частково своїх прав та/або обов’язків за цим Договором без попередньої письмової згоди Замовника, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% від договірної ціни (з урахуванням ПДВ*), визначеної п. 2.1. даного Договору, незалежно від законності такої передачі.

*якщо Підрядник є платником ПДВ

  - В разі порушення Підрядником п. 6.2.10 цього Договору, Підрядник на письмову вимогу Замовника (далі Вимога) сплачує штраф в розмірі суми податку на додану вартість за такою податковою накладною, протягом п’яти банківських днів з дати отримання Вимоги шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, вказаний в цій Вимозі, з урахуванням умов п. 15.4. цього Договору.*

*якщо Підрядник є платником ПДВ

  - Підрядник не несе відповідальності за будь-які затримки виконання Робіт, а також виправлення дефектів, якщо такі затримки виникли не з вини Підрядника.

- Обставини непереборної сили (форс-мажор)

  - При настанні після укладання цього Договору стихійних явищ природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т.п.), катастроф техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі і т.п.), обставин соціального й міжнародного походження (воєнні дії, суспільні хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції або дії державних органів), які прямо і безпосередньо унеможливлюють, частково або повністю виконання зобов’язань, за цим Договором, Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків по цьому Договору, виконання яких стало неможливим внаслідок обставин непереборної сили або спричинено діями третьої особи. Факт наявності таких обставин підтверджується відповідними компетентними органами. При цьому Сторона, яка не може виконати свої обов’язки через виникнення таких обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону протягом 3 календарних днів з моменту їх виникнення. Несвоєчасність повідомлення позбавляє права посилатися на ці обставини у подальшому.

  - Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов’язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

  - Якщо обставини непереборної сили тривають більше 3-х місяців поспіль, зацікавлена Сторона має право ініціювати розірвання Договору, з урахуванням умов п. 13.3 Договору.

- Порядок вирішення спорів

  - Усі викликані цим Договором і зв’язані з ним спори та розбіжності Сторони намагаються вирішувати шляхом переговорів.

  - В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного  законодавства України.

- Строк дії договору. Порядок зміни умов і розірвання договору

  - Договір вступає в силу після його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін* і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині розрахунків – до повного виконання.

*якщо Підрядник здійснює господарську діяльність з використанням печатки

  - Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення договірних зобов’язань, які мали місце під час дії цього Договору.

  - Зміни та доповнення умов цього Договору здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами та скріплення печатками* Сторін додаткових угод про умови, узгоджені шляхом переговорів, після чого вони стають невід’ємною частиною Договору.

*якщо Підрядник здійснює господарську діяльність з використанням печатки

  - В разі дострокового розірвання Договору, Сторони зобов’язуються провести звірку взаємних розрахунків та оформити відповідні первинні документи на фактично, своєчасно та якісно виконаний обсяг робіт.

  - Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

- Антикорупційні застереження

  - При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати якісь неправомірні переваги або інші неправомірні мети. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються придатним для цілей Договору законодавством, як дача/одержання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  - У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень цього пункту, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень цього пункту контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством як дача або одержання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, які порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом десяти робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

  - У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених в даному пункті дій та/або неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку повністю або в частині, направивши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи був розірваний Договір відповідно до положень цього пункту, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник внаслідок такого розірвання.

- Інші умови

  - Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

  - На момент укладання даного Договору Замовник є платником ПДВ та має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах. Підрядник є ________________________________________________________________________.

статус платника податків, платник/не платник ПДВ, вид суб’єкта підприємництва (мікро-, малого, середнього, великого)

  - Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну з наданням підтверджуючих документів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

  - Для умов цього Договору Сторони домовилися, що документи, передані засобами електронного зв’язку, з обов’язковими реквізитами та з накладеним електронним цифровим підписом відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» є оригіналами електронного документа та мають юридичну силу згідно ст. 7, 8 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Умови даного пункту не застосовуються для первинних бухгалтерських документів.

  - При обміні кореспонденцією у паперовому вигляді, датою її отримання вважається дата її вручення представнику Сторони, а в разі направлення поштою - вираховується від дня її направлення з урахуванням поштового перебігу (по місту – три календарні дні; по області – п’ять календарних днів, по Україні – сім календарних днів).

  - Замовник бере на себе грошове зобов’язання виключно в межах фактичного обсягу видатків на закупівлю робіт.

  - Сторони гарантують, що особи, які підписують Договір, мають згідно з законодавством України всі необхідні для цього повноваження. Сторони підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей Договір на викладених умовах, а також те, що вони мають повну і точну інформацію щодо умов Договору і ніяких зауважень, доповнень до цього Договору не мають. Сторони домовились, що даний Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.

  - Сторони підтверджують, що у них відсутні будь-які заперечення або зауваження щодо кожної з умов Договору, та вони однаково розуміють значення Договору, а також його умови і правові зобов’язання і наслідки для кожної із Сторін.

  - Інформація, отримана Сторонами при виконанні зобов’язань за цим Договором, є конфіденційною. Сторони, отримавши одна від одної в процесі виконання Договору  інформацію, відомості, документи та інші матеріали в будь-якій формі, мають право опрацьовувати і використовувати її тільки в межах, необхідних для виконання договірних зобов’язань, і не мають права передавати її (їх) або розголошувати третім особам без згоди іншої Сторони.

  - Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. (із змінами), сторони Договору дають згоду одна одній  на обробку й використання їх персональних даних,  з метою і в межах виконання договірних відносин та податкового законодавства. З правами у відповідності зі ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» Сторони ознайомлені.

  - У разі виявлення Замовником беззаперечних помилок в актах КБ-2в та/або довідках КБ-3 та/або інших документах, що підтверджують виконання робіт (та їх складових) за цим Договором, або в ході перевірки контролюючими органами буде встановлено завищення вартості чи обсягів виконаних Підрядником і прийнятих та сплачених Замовником у минулі звітні періоди робіт, Підрядник зобов’язується відкоригувати акт КБ-2в (та/або довідку КБ-3, та/або інших документах, що підтверджують виконання робіт (та їх складових) за цим Договором, та/або виконавчу документацію: акти на закриття прихованих робіт та конструкцій, журнали виконання робіт тощо) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги Замовника та направити Замовнику на узгодження та підписання відкоригований пакет документів.

  - Сума надмірно сплачених Замовником грошових коштів, відповідно до відкоригованих актів, підлягає поверненню Підрядником в строк, встановлений в п. 15.11 цього Договору на поточний рахунок Замовника, з якого була здійснена оплата за виконані роботи по даному акту КБ-2в (іншим передбаченим цим Договором первинним документам).

При цьому, Підрядник зобов’язаний відкоригувати податкові зобов’язання шляхом подання розрахунку коригування до відповідної податкової накладної не пізніше 15 днів з моменту повернення грошових коштів згідно умов цього пункту.*

*якщо Підрядник є платником ПДВ

  - Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із сторін.

16. Додатки до Договору

16.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

16.1.1. Додаток № 1 – Договірна ціна.

Реквізити сторін

ЗАМОВНИК 							ПІДРЯДНИК

Додаток 1

до договору підряду

від ________ 2023 № ____

ДОГОВІРНА ЦІНА

ЗАМОВНИК 							ПІДРЯДНИК