**Додаток 2**

 **до тендерної документації**

на закупівлю – Поточний ремонт вул.Тиха в с.Чмикос Ковельського району Волинської області (ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг)

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Предмет закупівлі:

***Поточний ремонт вул.Тиха в с.Чмикос* Ковельського району Волинської області *(ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг)***

Завдання з поточного ремонту дорожнього покриття полягає у підтриманні його транспортно-експлуатаційних якостей шляхом усунення пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю ззастосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 1627,5 |   |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 520,64 |   |
| 3 | Розробка піщаного ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженнямна автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 |  м3 | 360,25 |   |
| 4 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 576,38 |   |
| 5 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піщаного грунта | м3 | 325,5 |   |
| 6 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 сміз щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1МПа [1000кг/см2] | м2 | 1627,5 |   |
| 7 | Планування узбіччя механізованим способом, групаґрунту 1 |  м2 | 930 |   |
| 8 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, групаґрунту 1 |  м3 | 20 |   |
| 9 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 2 |   |
| 10 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованихтруб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм |  м | 20 |   |
| 11 | Засипання траншей та котлованів екскаваторамимісткістю ковша 0,5 м3, група ґрунту 1 |  м3 | 20 |   |

У разі наявності в цій документації посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

В разі необхідності термінового надання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття Замовник може надавати Виконавцю доручення на виконання додаткових об'ємів послуг в межах лімітних асигнувань.