ПРОЄКТ

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

м. Житомир                          						        «___»_______2022 року

«ЗАМОВНИК», Комунальне підприємство "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради, в особі начальника управління Лазарєва Сергія Юрійовича . що діє на підставі Статуту , з однієї сторони, та «ПІДРЯДНИК» _____________, в особі _________________________________________ що діє на підставі __________________________ з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), уклали цей Договір про нижче наведене.

1. ПРЕДМЕТ ПІДРЯДУ

1.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується виконати за завданням ЗАМОВНИКА з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування і транспорту, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти і оплатити наступні послуги: послуги з улаштування асфальтобетонного покриття між трамвайними коліями за адресою вул. Небесної Сотні в м. Житомирі (Код ДК 021:2015- 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ).

1.2. Види і обсяги послуг, що доручаються ПІДРЯДНИКУ для виконання, визначаються в технічному завданні та доданою договірною ціною, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

2.ДОГОВІРНА ЦІНА.

2.1.Загальна ціна договору становить: _______________________________грн., (________________) у тому числі ПДВ грн., або без ПДВ.

2.2. Договірна ціна на надання послуг, передбачених п. 1.1., є твердою.

2.3. Ціна договору включає в себе вартість всіх наданих послуг визначених цим Договором у відповідності з представленою ПІДРЯДНИКОМ документацією, узгодженою з ЗАМОВНИКОМ і підписаною обома Сторонами.

2.4. ЗАМОВНИК має право за погодженням з ПІДРЯДНИКОМ змінити ціну договору у випадках:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника:

- зміни ціни в договору про закупівлю у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості надання послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

2.5. У разі перевищення ПІДРЯДНИКОМ без узгодження із ЗАМОВНИКОМ, обсягів наданих послуг передбачених документацією, всі пов'язані з цим витрати несе ПІДРЯДНИК.

2.6. ПІДРЯДНИК не може вимагати уточнення твердої договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для надання послуг після підписання договору.

3. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ.

3.1.Джерелом фінансування за цим Договором є власні кошти від господарської діяльності підприємства.

3.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату ПІДРЯДНИКУ  за фактом наданих послуг.

3.3. Оплата наданих послуг  здійснюється на підставі Довідки про вартість наданих послуг, складеної за формою № КБ-3, та акту наданих послуг, складеного за формою № КБ- 2в, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання акту приймання наданих послуг. Датою оплати вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку Замовника.

3.4. Після надання послуг ПІДРЯДНИК визначає остаточні обсяги та вартість наданих послуг, що підлягають оплаті, готує відповідні документи (акт форми №КБ-2в, довідки форми № КБ-3) і подає їх для підписання ЗАМОВНИКУ в 3-денний термін після надання послуг. ЗАМОВНИК зобов'язаний підписати надані ПІДРЯДНИКОМ документи, що підтверджують надання послуг, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання у 10-денний термін з моменту отримання.

3.5. Фінансування робіт, зазначених у п. 1.1., ЗАМОВНИК проводить з урахуванням платоспроможності підприємства.

3.6. Якщо в ході проведення ревізій, аудитів, перевірок державними контролюючими органами будуть виявлені порушення, що виникли з вини ПІДРЯДНИКА, то ПІДРЯДНИК зобов'язаний повністю повернути ЗАМОВНИКОВІ кошти на суму виявлених порушень протягом 30 календарних днів з дати отримання підтверджуючих документів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

4.1.1. Приступити до надання послуг, передбачених п. 1.1. цього Договору, та виконати їх якісно і в строк згідно з оголошенням.

Дата початку надання послуг “__”_________2022 р. Дата завершення надання послуг “___”_______2022	р.

За порушення вказаних строків, ПІДРЯДНИК несе відповідальність згідно п. 6.2. цього Договору.

4.1.2. Термін надання послуг може бути переглянутий у процесі надання послуг і по мірі виконання своїх зобов'язань обох Сторін за даним Договором.

4.1.3. ПІДРЯДНИК зобов'язаний інформувати ЗАМОВНИКА про хід надання послуг, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення, тощо).

4.1.4. Послуги і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативним документам у галузі будівництва  документації.

4.1.5. Послуги, виконані ПІДРЯДНИКОМ з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають вимогам п. 4.1.4. цього договору, ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

4.1.6. В ході надання послуг надати доступ представникам ЗАМОВНИКА до об'єкту для здійснення технічного нагляду за роботами визначеними п. 1.1. цього Договору, з метою контролю за ходом надання послуг та використанням матеріальних ресурсів установленим вимогам ЗАМОВНИКА.

4.1.7. Недоліки, допущені в ході надання послуг, а також недоліки в якості матеріалів, які використовуються для робіт, виявлені ЗАМОВНИКОМ у ході перевірки виконання та якості виконання, повинні бути усунені ПІДРЯДНИКОМ за свій рахунок в термін 5-ти робочих днів. За порушення вказаних строків, ПІДРЯДНИК несе відповідальність згідно п. 6.2. цього Договору.

4.1.8. Усунути в 10-денний термін всі недоліки, виявлені протягом терміну гарантійної експлуатації, визначеного в п. 7.2 цього Договору.

За порушення вказаних строків ПІДРЯДНИК несе відповідальність згідно п. 6.2. цього Договору.

4.1.9. Вивезти в 5-дениий термін після підписання акту за формою № КБ-2в з місця надання послуг належне йому майно і будівельне сміття. У разі невиконання даного пункту, ЗАМОВНИК мас право затримати оплату наданих послуг. За порушення вказаних строків, ПІДРЯДНИК несе відповідальність згідно п. 6.2. цього Договору.

4.1.10. Складати акти наданих послуг та по закінченні надання послуг передавати їх ЗАМОВНИКУ для приймання.

4.1.11. ПІДРЯДНИК зобов'язаний вжити заходи для запобігання знищення або пошкодження об'єкта надання послуг, а також майна 3-х осіб, що знаходиться на даному об'єкті.

4.1.12. У разі випадкового пошкодження об'єкта визначеного в п. 1.1. цього Договору, а також майна 3-х осіб, що знаходиться на даному об’єкті, після того, як ПІДРЯДНИК приступив до надання послуг, ПІДРЯДНИК зобов'язаний негайно власними силами усунути пошкодження, або відшкодувати заподіяну шкоду.

4.1.13. Підтверджувати фотофіксацією та протягом 3 (трьох) календарних днів надавати ЗАМОВНИКУ звіт з фотоматеріалами в електронному вигляді про початок, реалізацію та закінчення виконання послуг.

4.2. ПІДРЯДНИК має право:

4.2.1. За погодженням із ЗАМОВНИКОМ залучати до надання послуг за договором 3-х осіб субпідрядників на умовах укладених з ними субпідрядних договорів. ПІДРЯДНИК несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за результат і якість наданих послуг незалежно від залучення 3-х осіб.

4.2.2. Зупинити надання послуг у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за цим Договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості надання ПІДРЯДНИКОМ послуг.

4.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

4.3.1. Прийняти виконані ПІДРЯДНИКОМ послуги у 10-денний термін з моменту їх завершення і підписати акт форми КБ-2в про наданні послуги і довідку форми № КБ-3 обома сторонами.

4.3.2. Оплатити ПІДРЯДНИКУ надані послуги, передбачені п. 1.1. цього Договору, у порядку та строки, визначені п. 3. Договору і підписаним актом форми № КБ- 2в, довідки форми № КБ-3 про надані послуги.

4.3.3. ЗАМОВНИК несе фінансові зобов’язання за даним договором лише в межах ціни договору, зазначеної у п. 2.1 цього Договору.

4.3.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду надання послуг в порядку, встановленому законодавством.

4.4. ЗАМОВНИК має право:

4.4.1. Здійснювати у будь-який час. не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг.

4.4.2. Відмовитися від цього Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав надання послуг або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором підряду, стає неможливим. При цьому фактично понесені витрати ПІДРЯДНИКА ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ
РЕСУРСІВ.

5.1. Послуги і матеріальні ресурси, які використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативним документам у галузі будівництва,  та цьому Договору підряду.

5.2. Метою контролю за відповідністю наданих послуг та матеріальних ресурсів установленим вимогам ЗАМОВНИК забезпечує здійснення технічного нагляду за наданням послуг в порядку, встановленим законодавством.

5.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якісно, вартістю та обсягами послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором підряду.

5.4. Для здійснення технічного нагляду та контролю за наданням послуг ПІДРЯДНИК зобов'язаний на вимогу ЗАМОВНИКА надавати необхідну інформацію та документи стосовно надання послуг, використання ресурсів, тощо за цим Договором.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та цим Договором.

6.2. У разі неналежного (неякісного) або несвоєчасного надання послуг, передбачених п. 1.1 Договору, ПІДРЯДНИК зобов’язаний виправити їх за свій рахунок/виконані протягом 10 календарних днів. У разі прострочення даного терміну ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 10% від обсягу неналежно (неякісно), або несвоєчасно надання послуг.

Сплата пені/штрафу не звільняє ПІДРЯДНИКА від обов'язку виправлення неналежних (неякісних) послуг.

6.3. За порушення строків оплати, яке сталось з вини ЗАМОВНИКА, ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню у розмірі 0,1% від вартості неоплачених послуг за кожний день Прострочення виконання зобов’язання.

6.4. Сторони домовились, що розмір збитків, а також неустойки, які у випадках, передбачених цим Договором, підлягають відшкодуванню ЗАМОВНИКОМ за несвоєчасність грошових розрахунків за цим Договором не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення). Відповідно до ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили для ЗАМОВНИКА іншій розмір процентів: 0 (нуль) процентів.

7.ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН.

7.1. Відносини Сторін, пов’язані із забезпеченням гарантійних строків якості послуг (експлуатації об'єкта) та усунення виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 р. №668 (у разі зміни законодавчих нормативних документів, що регулюють дане питання до даного пункту вносяться відповідні корегування.)

7.2. Гарантійний строк експлуатації об'єкта становить 3 роки з моменту підписання акту форми №КБ-2в, довідки форми № КБ-З про надані послуги (якщо інший гарантійний строк не встановлено законодавством України).

7.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку в закінчених роботах (об'єкт будівництва) недоліків (дефектів) ЗАМОВНИК протягом 5 днів після їх виявлення повідомляє про це ПІДРЯДНИКА і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

За порушення вказаних строків, ПІДРЯДНИК несе відповідальність згідно п. 6.2. договору.

7.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки протягом 14 календарних днів та в порядку, визначеному актом про їх усунення. У разі якщо ПІДРЯДНИК не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки їх виконання. ЗАМОВНИК має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього ПІДРЯДНИКА, про усунення недоліків власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та отриманих збитків за рахунок ПІДРЯДНИКА.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх невиконання буде наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що виникли після укладання цього Договору.

8.2. Сторони домовились, шо під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у цьому Договорі вони визначають будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічною, техногенною та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за Договором, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зобов'язана впродовж 10- ти днів з моменту їх виникнення, письмово повідомити іншу Сторону (з додаванням доказу існування таких обставин) та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.

8.4. Наявність форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується відповідним документом торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, визначеного чинним законодавством України.

8.5. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про виникнення форс- мажорних обставин (обставин непереборної сили) позбавляє Сторони права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язання.

8.6. Якщо настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) безпосередньо вплинуло на виконання Сторонами своїх договірних зобов’язань у встановлені цим Договором строки, ці строки подовжуються на час дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). У випадку, якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) продовжуються більш ніж 3 (три) місяці з моменту їх виникнення, то будь-яка зі Сторін має право достроково припинити дію цього Договору шляхом його розірвання в односторонньому порядку.

8.7. У разі дострокового розірвання Договору Сторона, яка ініціює розірвання, повинна письмово проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору, або з п’ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.

9.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за порушення зі своєї вини зобов'язань за цим Договором і в разі порушення строків зазначених в Договорі, сплачує ЗАМОВНИКУ штрафні санкції, визначені пунктом 6.2. Договору.

9.2. За неякісне надання послуг, передбачених цим Договором. ПІДРЯДНИК зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати ЗАМОВНИКУ вартість витрат на виправлення неякісно наданих послуг у повному обсязі та сплачує штрафні санкції, визначені пунктом 6.3. Договору.

Сплата штрафних санкцій не звільняє ПІДРЯДНИКА від виконання зобов'язань за цим Договором.

Крім сплати штрафних санкцій ПІДРЯДНИК компенсує ЗАМОВНИКУ збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

9.3. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків урегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

З метою вирішення спору за даним договором ЗАМОВНИК має право звернутись до ПІДРЯДНИКА з письмовою претензією, в якій назначаються обставини, на підставі яких пред’явлено претензію, а також докази, що підтверджують ці обставини. Претензія розглядається ПІДРЯДНИКОМ в місячний строк з дня її одержання.

У разі мотивованої відмови ЗАМОВНИКА прийняти надані послуги Сторонами складається акт з переліком претензій ЗАМОВНИКА, а також із зазначенням строку усунення недоліків. Обґрунтовані вимоги ЗАМОВНИКА ПІДРЯДНИК зобов'язаний задовольнити.

9.4. Спори і розбіжності в рамках цього Договору, не врегульовані сторонами, перелаються на розгляд до суду у встановленому законодавством порядку.

10.ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ.

10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу лише у випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами, окрім випадку, визначеному у п. 10.3 Договору.

10.2. Дострокове розірвання договору може мати місце за погодженням Сторін або на підставах, передбачених чинним на території України цивільним законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.

10.3. У разі, якщо ПІДРЯДНИК протягом 7 календарних днів з дати початку надання послуг, обумовленої в Договорі, не приступив до виконання їх, передбачених п. 1.1 або прострочив її виконання більш ніж на 10 календарних днів, ЗАМОВНИК має право відмовитись від Договору та вимагати відшкодування збитків, надіславши ПІДРЯДНИКУ лист-вимогу.

У разі односторонньої відмови від Договору у повному обсязі, договір вважається розірваним з дати, визначеної у листі-вимозі.

Одностороння відмова від Договору не звільняє ПІДРЯДНИКА від зобов’язання сплатити ЗАМОВНИКУ пеню, визначену розділом 6 Договору.

10.4. Сторона, що вирішила розірвати договір, направляє письмове повідомлення іншій стороні.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлі;

- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, ідо такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts. ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

11. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

11.1. Підрядник за цим Договором несе повну відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці відповідно до чинного законодавства України;

11.2. Відповідальність за безпечне виконання робіт працівниками ПІДРЯДНИКА або залученими ПІДРЯДНИКОМ Субпідрядниками покладається на ПІДРЯДНИКА.

11.3. Вимоги до організації робочою майданчика.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний забезпечити:

- безпечні умови праці для своїх працівників на робочих майданчиках;

- дотримання працівниками норм та правил охорони праці і пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних документів про охорону праці і пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку та санітарних норм;

- контроль за дотриманням працівниками норм та правил охорони праці і пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних документів про охорону праці і пожежну безпеку

- забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці;

- безпеку працівників ЗАМОВНИКА, працівників інших підрядних організацій і третіх осіб, які можуть опинитися в зоні проведення робіт або в зонах, що межують із зоною проведення робіт.

- безпеку дорожнього руху та виконання правил технічної експлуатації транспортних засобів і будівельної техніки.

З цією метою ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

- захистити і / або ідентифікувати місце надання послуг;

- встановити (при необхідності) додаткові засоби освітлення;

- забезпечити безпечний доступ до кожного робочого місця;

- виконати заходи, що обмежують доступ на робочу площадку осіб, не пов'язаних з наданням послуг;

- вжити заходів для захисту власних співробітників і оточуючих від небезпечних і шкідливих виробничих факторів (падаючих предметів, пилу, задушливих випарів, шуму і т.п.);

- забезпечити безпеку переміщення транспорту в зоні проведення робіт;

- забезпечити складування матеріалів безпечним способом;

- виключити можливість самовільного або несанкціонованого запуску технологічного обладнання;

- визначити місця і порядок відключення, блокування і маркування джерел енергії;

- визначити місця розміщення санітарно-побутових приміщень, пунктів харчування;

- забезпечити захист електричних мереж, трубопроводів та інших інженерних комунікацій в місцях надання послуг.

11.4. Вимоги до персоналу ПІДРЯДНИКА.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний залучати до надання послуг працівників:

- що пройшли відповідний медичний огляд і не мають обмежень до роботи, що виконується, внаслідок стану здоров'я;

- мають необхідну кваліфікацію для безпечного надання послуг;

ЗАМОВНИК має право вимагати від ПІДРЯДНИКА усунення від надання послуг і видалення з території ЗАМОВНИКА тих співробітників ПІДРЯДНИКА, які:

- мають обмеження за станом здоров'я;

- не мають кваліфікації, необхідної дія безпечного виконання робіт.

11.5. Вимоги до інструктажів.

ПІДРЯДНИК для всіх своїх працівників зобов'язаний забезпечити проведення всіх необхідних видів інструктажів.

Відповідальність за проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного, цільового та позапланового інструктажів лежить на керівниках ПІДРЯДНИКА відповідного рівня.

11.6. Вимоги до спецодягу і засобів індивідуального захисту.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний забезпечити своїх співробітників всіма необхідними для безпечного виконання запланованих робіт спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту.

11.7. Вимоги до автотранспорту, обладнання, механізмів і інструменту ПІДРЯДНИКА.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний застосовувати при виконанні робіт справне і безпечне обладнання, транспорті засоби, машини, механізми та інструмент.

11.8. Вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний виконувати роботи підвищеної небезпеки відповідно до вимог законодавства України.

11.9. Вимога до реєстрації, оформлення і розслідування нещасних випадків і аварій.

ЗАМОВНИК не несе відповідальності за можливі нещасні випадки з персоналом ПІДРЯДНИКА. ПІДРЯДНИК зобов'язаний повідомити про нещасні випадки та інциденти ЗАМОВНИКУ в термін не пізніше 2 годин після настання нещасного випадку.

11.10. Вимога пожежної безпеки.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний за свій рахунок забезпечити ділянку робіт необхідними первинними засобами пожежогасіння, відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки».

Працівники ПІДРЯДНИКА, які здійснюють газозварювальні і вогневі роботи, повинні дотримуватись «Правил пожежної безпеки в Україні».

Співробітники ПІДРЯДНИКА, які виконують роботи підвищеної пожежної небезпеки, повинні малі при собі дійсні посвідчення, що підтверджують проходження цими співробітниками спеціального навчання з питань пожежної безпеки.

11.11. Вимоги до збору, тимчасового зберігання та утилізації відходів, що утворюються при виконанні робіт ПІДРЯДНИКОМ.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний забезпечити виконання всіх операцій щодо поводження з відходами, які будуть утворені при виконанні робі т за цим договором, відповідно до вимог чинного законодавства та окремими умовами Замовника.

До початку виконання робіт, при яких будуть утворені будь-які види відходів. ПІДРЯДНИК зобов'язаний узгодити з ЗАМОВНИКОМ місця їх тимчасового зберігання.

11.12. У разі залучення до робіт Субпідрядника ПІДРЯДНИК здійснює укладення договору з Субпідрядником, в який повинні бути включені обов'язкові вимога з охорони праці, як і в договорі із Замовником.

12.АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог антикорупційного •законодавства та не вживати ніяких дій. які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав та зобов'язань за цим договором, у тому числі (без обмежень), не робити пропозицію, не санкціонувати обіцянку, і не здійснювані незаконних платежів, включаючи (але не обмежуючись) хабарі в грошовій чи будь-якої іншої формі, будь-яким фізичним або юридичним особам та інші.

12.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань, зазначених вище, друга сторона мас право в позасудовому порядку відмовишся від виконання цього Договору.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір складений українською мовою, у двох ідентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

13.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються повідомляти одна одну у разі виникнення відповідних змін.

13.3. ПІДРЯДНИК своєчасно у письмовій формі повідомляє Замовника про зміну реквізитів, вказаних в цьому Договорі, ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства та інші обставини, що стосуються виконання умов цього Договору.

13.4. ПІДРЯДНИК несе персональну відповідальність за наявність ліцензій та інших дозвільних документів, необхідних для виконання робіт, визначених нормами чинного законодавства.

13.5. ПІДРЯДНИК на момент укладання цього Договору с платником податку (на загальних підставах або єдиного податку за ставкою в розмірі %).

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.

| ЗАМОВНИК | ПІДРЯДНИК |
| --- | --- |
| КП “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління” Житомирської міської ради Адреса: 10025 м. Житомир, вул. Вітрука., 11 код ЄДРПОУ 03328310, р/р UA213204780000000026008301188, МФО 320478 в АБ “Укргазбанк” Номер свідоцтва №200077731 ІПН 033283106257 тел./факс: (0412)33-40-32, E-mail: vidd_snab_zttu@ukr.net ________________________Сергій ЛАЗАРЄВ М.П. |  |