**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі :**

**“Розробка концепції проєктування модульної споруди для центру ментального здоров’я у лікарні Св. Луки” (ДК 021:2015 – 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)**

|  |
| --- |
| **РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ** |
| * **1. Підготовка проекту** |
| * Збір та аналіз вихідних даних; |
| * Виконання топографо геодезичних та геологічних вишукувань ділянки; |
| * Організація та проведення робочих зустрічей; |
| * **2. Проектні рішення** |
| **2.1. Підготовка концепції** |
| * Формування планувальних рішень ділянки забудови – концепція генплану (ГП); |
| * Вибір конструкторської схеми будівлі (КБ, КМ); |
| * Розробка концепції архітектурних та медично-технологічних рішень (АР, ТХ); |
| * Розробка концепції інженерного забезпечення будівлі для електротехнічних рішень (ЕТР, БЗ); |
| * Розробка концепції інженерного забезпечення будівлі для водопостачання та водовідведення (ВК); |
| * Розробка концепції інженерного забезпечення будівлі для опалення вентиляції та кондиціювання (ОВІК); |
| * Розробка концепції інженерного забезпечення будівлі для систем протипожежного захисту та сигналізації (СПЗ); |
| * Узгодження концепції з представником Замовника |
| **Результати:** |
| * Розроблена концепція за підписом представника Замовника. |

Строк надання послуг: до 29.02.2024 року