Додаток №6

ДОГОВІР № ____

про виконання робіт

м. Новий Буг							     “___”________________ 2023р.

Новобузька  міська рада («Замовник»), в особі голови Максима Лагодієнка, який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування », з однієї сторони та _______________________, («Виконавець»), в особі ____________________________, що діє на підставі _________, з іншої сторони (надалі – Сторони),  уклали цей договір про таке (далі – Договір):

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, на свій ризик, власними та/або залученими силами і засобами,  виконати роботи: _________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ згідно проектної документації,  а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити  виконані роботи.

1.2. Склад та обсяги виконаних робіт можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування видатків міським бюджетом.

- Ціна договору

2.1. Ціна Договору становить _______________грн. (прописом) в т.ч. ПДВ __________грн. (прописом). Договір на проведення технічного нагляду  на Об'єкт буде укладено Замовником самостійно.

2.2. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3. Умови виконання робіт

3.1. Роботи повинні бути виконані:

3.1.1. Термін виконання робіт: з дня укладення договору до 31 грудня 2023р.

3.2. Строки договору можуть переглядатись Сторонами за наявності наступних підстав:

- відсутності фінансування;

- появи додаткових обсягів і складу робіт;

- виникнення несприятливих погодних умов, що не дає технологічної можливості виконання робіт.

- у зв'язку з іншою виробничою необхідністю.

При виникненні несприятливих погодних умов, а саме: низької температури, довгострокового (більше трьох календарних днів підряд) випадання опадів, буревіїв та ін. - строки виконання робіт підлягають продовженню на термін зупинки виконання робіт, пов’язаних із несприятливими погодними умовами, про що оформляється відповідна додаткова угода.

3.3. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об’єкті із внесенням у встановленому порядку змін до Договору, в тому числі й щодо строків виконання робіт.

3.4. У разі затримки початку виконання робіт (надання послуг) з незалежних від Виконавця обставин (форс-мажор), Сторони можуть погодити зміни до Договору, в яких обумовлять нову дату початку виконання робіт.

Рішення про перегляд строків з обґрунтуванням причин оформляється відповідно до п.10.2. цього Договору.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Здійснювати контроль та технічний нагляд за: якістю, обсягами та вартістю виконання робіт; відповідністю виконаних робіт технічним вимогам, кошторисній документації, будівельним нормам і правилам; відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, при цьому не втручаючись у господарську діяльність Виконавця.

4.1.2. Вимагати від Виконавця надання: завірених копій документів дозвільного характеру, що підтверджують право Виконавця на виконання робіт, визначених цим Договором; сертифікатів якості, сертифікатів відповідності виробів та матеріалів, які використовуються в процесі виконання робіт.

4.1.3. Зменшувати обсяги виконання робіт та загальну вартість цього Договору в залежності від реального фінансування видатків міським бюджетом. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

4.1.4. Вимагати від Виконавця дотримання на Об'єкті правил охорони праці, норм пожежної, електротехнічної безпеки, санітарних норм.

4.1.5. Ініціювати внесення змін до Договору , вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов договору.

4.1.6. Відмовитися від Договору шляхом його розірвання в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав виконання робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.1.7. Відмовитися від прийняття закінчених робіт  у разі недоліків, які виключають можливість використання Об'єкта відповідно до його функціонального призначення і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою.

4.1.8. Вимагати від Виконавця виправлення за власний рахунок у встановлений Замовником строк неякісно виконаних робіт та робіт, виконаних з відхиленням від технічних вимог чи з порушенням будівельних норм. Якщо Виконавець не виправив у встановлений строк неякісно надані роботи, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку в останній день строку, наданого Виконавцеві на усунення недоліків, здійснивши з останнім розрахунок за фактично виконані роботи, прийняті Замовником. Для завершення виконання робіт (усунення недоліків) у такому випадку Замовник залучає іншого виконавця (виконавців) шляхом укладення прямого договору (договорів) в межах залишкової суми бюджетного призначення за попереднім Договором. Якщо усунення недоліків матиме наслідком збільшення вартості робіт понад суму бюджетного призначення (договірну ціну) за попереднім Договором, Замовник стягує цей надлишок із попереднього Виконавця в добровільному або судовому порядку із застосуванням штрафних санкцій відповідно до законодавства.

4.1.9. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Виконавцеві виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою, за винятком випадків розірвання Договору через неналежне його виконання Виконавцем.

4.1.10. Відтермінувати проведення оплати за виконані роботи, згідно підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, на термін до тридцяти календарних днів у випадку відсутності поступлення коштів на рахунок Замовника по Об’єкту, про що повідомити Виконавця протягом 10 днів з моменту настання оплати.

4.1.11. Відсутність фактичних надходжень, які можуть бути скеровані для розрахунків за виконані роботи по даному Договору, засвідчує факт відсутності заборгованості Замовника перед Виконавцем.

4.2. Замовник зобов’язується:

4.2.1. Забезпечити затвердження поданої Виконавцем кошторисної документації.

4.2.2. Забезпечити Виконавцеві доступ до Об'єкта виконання робіт на термін їх виконання, встановлений Договором.

4.2.3. Сприяти Виконавцеві у виконанні робіт.

4.2.4. Приймати від Виконавця акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 тільки в межах бюджетних призначень на поточний рік, перевіряти їх і підписувати на протязі 5-ти робочих днів або повертати в цей ж строк Виконавцеві для виправлення.

4.2.5. Призначити робочу комісію або уповноважених осіб з приймання виконаних робіт на протязі 5-ти днів після одержання офіційного повідомлення Виконавця про повне виконання умов Договору.

4.2.6. Повідомити Виконавця про виявлені недоліки в роботі шляхом складання відповідного акта з наданням строку на усунення недоліків.

4.2.7. Оплатити прийняті виконані роботи тільки в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об’єкту.

У разі відсутності фінансування, передбачені п.6.2. штрафні санкції не застосовуються, а заборгованість переноситься на наступний бюджетний рік з урахуванням п.4.1.10., п.4.1.11., п.4.2.7. Договору.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та документи.

4.3.2. Інформувати Замовника про можливість сповільнення виконання робіт за наявності незалежних від Виконавця обставин.

4.3.3. Надавати Замовнику для перевірки і погодження акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

4.4.1. Розпочати виконання робіт не пізніше 10-ти днів з моменту укладення цього Договору. Виконувати роботи персонально у відповідності до технічних вимог, вимог кошторисної документації, будівельних норм і правил, строку виконання робіт та чинного законодавства України. У випадку потреби в залученні субпідрядної організації для виконання робіт Виконавець має право залучити субпідрядну організацію за письмовим погодженням із Замовником

4.4.2. Утримувати Об’єкт та прилеглу до нього територію в належному стані. Виконавець до моменту завершення робіт і кінцевої передачі робіт за актом відповідає за охорону майна Об’єкта в частині, що стосується предмета Договору, за освітлення та огорожу будівельного майданчика; здійснює необхідні природоохоронні заходи та заходи із забезпечення пожежної та електротехнічної безпеки; забезпечує чистоту і дотримання санітарних норм на будівельному майданчику, а також забезпечує безпеку дорожнього та пішохідного руху на будівельному майданчику і прилеглій до нього території. Витрати з підтримання порядку на Об’єкті покладаються на Виконавця.

4.4.3. Протягом строку виконання робіт Виконавець здійснює оплату власними коштами за користування водою, телефоном, тепловою енергією, електроенергією, які будуть або можуть бути використані Виконавцем при виконанні предмету цього Договору.

4.4.4. Завчасно, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення або сповільнення виконання робіт з вини Замовника, а також з інших, незалежних від Підрядника, причин.

4.4.5. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими нормами і правилами, та, на вимогу Замовника, надавати її для ознайомлення.

4.4.6. Інформувати Замовника про стан виконання робіт на Об’єкті.

4.4.7. Повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань матеріалів і устаткування за 2 дні до їх проведення та надавати інформацію про результати, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

4.4.8. Усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, технічним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок і приписів, та інформувати Замовника про це в інформації, передбаченій п.4.4.7. цього договору. Виконавець за запитом Замовника надає всю необхідну йому інформацію.

4.4.9. Виконавець зобов’язаний суворо дотримуватись нормативних правил безпеки праці, протипожежних, електротехнічних і санітарних норм, а також положень, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, що діють в Україні.

4.4.10. Після закінчення виконання робіт до моменту передачі їх Замовникові за кінцевим актом, вивезти з будівельного майданчика за власний рахунок техніку, невикористані матеріали, відходи, сміття, допоміжні споруди, провести благоустрій території згідно правил благоустрою і утримання території.

Якщо Виконавець не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Виконавця про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення, а у разі невжиття Виконавцем заходів - звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Виконавця.

4.4.12. Після закінчення всіх передбачених кошторисною документацією робіт на протязі 5-ти днів письмово повідомити про це Замовника.

4.4.13. До здачі робіт за актом передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання та інше.

4.4.14. Виконавець гарантує якість виконаних робіт (закінчених робіт і змонтованих конструкцій), достовірність показників робіт, визначених у кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

4.4.15. У разі необхідності на вимогу Замовника Підрядник зобов’язаний надати для перевірки накладні (або їх реєстр) на придбані матеріали, конструкції, вироби, а також інші документи, які підтверджують витрати та сертифікати підтвердження якості матеріалів та обладнання.

4.4.16. Виконавець зобов’язаний виконати роботи тільки в межах бюджетного призначення, передбаченого договірною ціною.

4.4.17. Виконавець не може вимагати перегляду договірної ціни у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, якщо терміни виконання цих робіт порушені з вини Виконавця.

5. Розрахунки і платежі

5.1. Фінансування робіт з Об’єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.2. Розрахунки за фактично виконані роботи проводяться тільки після підписання Замовником представлених Виконавцем належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання актів виконаних робіт (в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному Об’єкту).

5.3. У випадку виявлення невідповідності робіт , пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участі Виконавця скоригувати суму, що підлягає оплаті.

5.4. Кінцеві розрахунки проводяться протягом 15 календарних днів з дати підписання остаточного Акту передачі-приймання робіт. У випадку порушення термінів завершення виконання робіт  з вини Виконавця, інфляційне подорожчання робіт, що виникло після цих термінів, Виконавцеві не компенсується.

5.5. Додаткові роботи, що виконані Виконавцем без попереднього узгодження із Замовником і не передбачені цим договором, не оплачуються.

5.6. Роботи , при виконанні яких допущено відхилення від технічних вимог і кошторисної документації чи порушення діючих норм і правил, оплачуються після ліквідації таких відхилень і порушень в порядку передбаченому п. 4.1.8. цього Договору.

5.7. Додаткові витрати при здачі-прийманні Об’єкта, зумовлені незадовільним виконанням зобов’язань, порушенням умов Договору, покриваються за рахунок винної сторони.

5.8. Валютою платежу є гривня.

5.9. Документи, що підтверджують виконання робіт, не подані вчасно Виконавцем Замовникові у визначені Договором терміни, подаються додатково з відповідними документами у наступному звітному місяці.

5.10. Виконавець не вправі вимагати оплати за:

- невиконані роботи;

- виконані роботи, які не визначені Договором;

- роботи, вартість яких перевищує бюджетне призначення;

- роботи, виконані іншими організаціями без погодження із Замовником;

- неякісно виконані роботи.

6. Відповідальність сторін

6.1. За порушення строків виконання робіт, визначених Договором, чи строків усунення дефектів або відхилень від кошторисної документації згідно зауважень і приписів Замовника, Виконавець сплачує Замовнику за кожен день прострочки пеню, розмір якої обчислюється від Договірної ціни, визначеної з урахуванням офіційного рівня інфляції, з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

Якщо в цей період облікова ставка НБУ змінювалася, розмір пені обчислюється пропорційно цим змінам.

6.2. За порушення строків завершення виконання робіт з вини Виконавця, останній сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % за кожен день затримки від договірної ціни.

6.3. За порушення строків виконання робіт по ліквідації недоробок, виявлених протягом гарантійного строку (п.7.2.), Виконавець сплачує Замовнику штраф в розмірі 10-ти, офіційно встановлених на день оплати, розмірів мінімальної заробітної плати, за 1, 2, 3 день прострочки, та 25-ти, офіційно встановлених на день оплати, розмірів мінімальної заробітної плати за 4 та 5 день прострочки. Надалі Замовник має право залучати для ліквідації недоробок третіх осіб в порядку, визначеному п.7.3. цього Договору.

6.4. Виконавець несе повну відповідальність за пошкодження та/або знищення, з його вини, майна, суміжного з Об’єктом виконання робіт, а також за збитки, заподіяні третім особам.

6.5. У разі порушення термінів усунення недоліків Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 5% від суми договору. Сплата штрафу не звільняє Виконавця від обов’язку усунути недоліки виконаних робіт.

6.6. Штрафні санкції, передбачені п.п.6.1., 6.2., 6.6. цього Договору, Замовник має право стягувати шляхом зменшення проміжних платежів на суму нарахованих санкцій за звітний період, що є наступним після періоду, протягом якого вчинено порушення, повідомивши про це письмово Підрядника не пізніше як за 5 днів до перерахування платежів чи при кінцевих розрахунках.

6.7. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

6.8. Виконавець несе персональну відповідальність за відсутність ліцензій (дозволів), визначених нормативними документами, необхідних для виконання робіт.

7. Антикорупційне застереження

7.1.Сторони даного Договору зобов’язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України, в тому числі їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені.

7.2.При виконанні своїх обов’язків за даним Договором Сторони зобов’язуються не вчиняти дії, що кваліфікуються законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

7.3.Підрядник гарантує, що не пропонував і не пропонуватиме винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або винагороду Замовнику, у зв’язку із виконанням умов цього Договору.

7.4.Сторони зобов’язується надавати одна одній всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов'язаний із виконанням умов цього Договору.

7.5.Порушення однією із Сторін будь-якої із вимог антикорупційного законодавства розцінюється як порушення умов даного Договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання цього Договору шляхом надсилання письмового повідомлення про рішення.

7.6.Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторін Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторін Договору, які повідомили про факт порушень.

8. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок їх усунення

8.1. Виконавець гарантує якість виконаних робіт (закінчених робіт і змонтованих конструкцій), досягнення показників Об’єкту, визначених у договорі та кошторисній документації, і можливість безперервної й нормальної експлуатації Об’єкта протягом трьох років з моменту підписання Сторонами кінцевого Акта приймання виконаних робіт.

8.2. У разі виявлення протягом гарантійних строків на Об’єкті недоліків (дефектів), Замовник протягом 20-ти днів після їх виявлення повідомляє про це Виконавця, запрошує його (уповноважених представників) для складання дефектного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Виконавець не з’явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Виконавця.

Акт, складений без участі Виконавця, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання.

8.3. Виконавець зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини, протягом строків, визначених дефектним актом. Якщо протягом 5-ти днів Виконавець не приступає до ліквідації порушень, Замовник може залучити для цього третіх осіб з компенсацією усіх витрат та понесених збитків за рахунок Виконавця.

8.4. Початком гарантійного строку вважається день підписання кінцевого Акта приймання виконаних будівельних робіт по даному Об’єкту.

8.5. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну , якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

- природного зносу Об’єкта або його частини;

- неправильної його експлуатації;

- неналежного ремонту Об’єкта, який здійснено самим Замовником або залученими третіми особами.

В інших випадках Виконавець зобов’язується усунути виявлені недоліки за власний кошт у терміни, погоджені із Замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати технологічні можливості Виконавця.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору, якщо це стало наслідком дії форс-мажорних обставин, до яких відносяться: стихійні явища, пожежі, військові дії, масові безпорядки, законні або незаконні дії органів державної влади чи управління та їх структурних підрозділів; які безпосередньо впливають на виконання умов Договору.

9.2. Період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з моменту оголошення не виконуючою стороною форс-мажору і закінчується моментом досягнення результатів за вжитими нею заходами для виходу із форс-мажору чи з моменту, коли не виконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього.

Сторони зобов’язані вживати всіх можливих заходів для виходу із форс-мажору.

9.3. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов’язань на весь час його дії та ліквідації наслідків.

9.4. При настанні форс-мажорних обставин Сторони мають право інформувати одна одну в триденний термін. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 1 місяць, то кожна Сторона матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договором. В такому випадку жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

10. Внесення змін у Договір та його розірвання

10.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід’ємною частиною договору.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

10.2. Розірвання Договору можливе за згодою сторін.

Розірвання Договору здійснюється не раніше ніж через 10 днів після отримання другою стороною письмового повідомлення про намір розірвати Договір з обґрунтуванням причин.

10.3. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця не менш як за 10 днів за таких обставин:

10.3.1. Відсутності у Замовника коштів для фінансування робіт, передбачених Договором.

10.3.2. Виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів, в тому числі на підставі рішень відповідних контролюючих органів.

10.3.3. Суттєвого порушення Виконавцем своїх зобов’язань, що створює передумови для затримки виконання замовлення у встановлені Договором терміни більше, ніж на один місяць.

10.3.4. Якщо виконання робіт не розпочато з вини Виконавця і останній не відреагував на письмове попередження Замовника.

10.3.5. Грубого порушення Виконавцем будівельних норм і правил на Об’єкті, що призвело до настання нещасного випадку чи знищення Об’єкта.

10.3.6..Прийняття судом постанови про визнання Виконавця банкрутом.

10.4. У випадку розірвання Договору в порядку, передбаченому п.п.9.3.3.-9.3.5 цього Договору, Виконавець не вправі вимагати оплати за виконані роботи.

10.5. Зміни до Договору можуть вноситись у випадках, передбачених цим Договором, та оформляються у письмовій формі шляхом укладання відповідної додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є невід'ємною частиною Договору.

10.6. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна із Сторін Договору.

10.7. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

10.8 Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

11. Строк дії Договору та прикінцеві положення

11.1. Договір вступає в силу з моменту його  підписання  і діє до 31.12.2023 року, але у будь-якому випадку  до повного  виконання сторонами  своїх зобов’язань, визначених цим Договором.

11.2. Прийняття рішень про зміну умов Договору оформляється шляхом підписання додаткових угод на рівні осіб, що підписали Договір.

11.3. Жодна із Сторін не вправі передавати свої права і обов’язки, а також інформацію за Договором третім особам без письмової згоди другої Сторони.

11.4. Усі суперечки та розбіжності, що стосуються виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - в Господарському суді.

11.5. Договір складено у 2-х примірниках.

11.6. На момент укладення цього договору Виконавець є платником податку на _____________.

11.7. Замовник не є платником податку на прибуток.

11.8. Зобов’язання Замовника щодо здійснення розрахунків виникають за умови наявності відповідного бюджетного призначення в межах обсягів фактичних надходжень.

11.9 Додатки до договору: договірна ціна.

13. Юридичні та банківські реквізити сторін

| ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |
| --- | --- |
| Новобузька міська рада Юридична адреса: 55601, м.Новий Буг вул. Площа Свободи 42 Банківські реквізити: Р/р: _________________________ код ЄДРПОУ 04056598 Новобузький міський голова _____________________ Максим Лагодієнко М.П. |  |