Додаток 4

(ПРОЄКТ)

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ________

на  капітальний ремонт приміщень будівлі об’єкта зберігання майна №2 літера "А" та огорожі по вул.Сливова, 38а в м.Хуст, Закарпатської області ІІ черга

м. Ужгород								«____»_____________

Комунальна установа "Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення" Закарпатської обласної ради в особі __________________________________________________________________________________,

що діє на підставі Положення про департамент (надалі іменується - Замовник), з однієї сторони та

__________________________________________________________________________________,

що діє на підставі ___________________, з другої сторони (надалі – Підрядник), разом Сторони, керуючись рішенням уповноваженої особи Замовника з питань публічних закупівель від ________________ (ідентифікатор закупівлі - ___________________), уклали цей Договір про нижченаведене.

- Предмет Договору

Підрядник відповідно до проектно-кошторисної документації, умов цього Договору та в межах договірної ціни зобов’язується виконати роботи з капітального ремонту об’єкту будівництва: Капітальний ремонт приміщень будівлі об’єкта зберігання майна №2 літера "А" та огорожі по вул.Сливова, 38а в м.Хуст, Закарпатської області ІІ черга.

  - Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, визначених цим Договором.

  - Найменування та основні параметри об’єкта будівництва (техніко-економічні показники) відповідають технічному завданню, визначеному документацією щодо закупівлі робіт з капітального ремонту об’єкту будівництва.

  - Підрядник гарантує, що має досвід, технічні можливості для виконання всього обсягу робіт, вказаних у цьому Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору) документи (ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість Підрядника, згідно з вимогами чинного законодавства України, виконувати весь обсяг робіт, вказаних у цьому Договорі. Підрядник також гарантує чинність або продовження чинності таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору.

- Якість робіт та гарантійний строк

  - Підрядник виконує та передає Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду.

  - Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання робіт повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду.

  - Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

  - Неякісно виконані роботи оформляються дефектними актами та не підлягають оплаті Замовником до часу повного усунення Підрядником виявлених недоліків, за власний рахунок.

  - Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об’єкта відповідно до Договору протягом 10 років з моменту прийняття робіт Замовником.

  - У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов’язаний негайно повідомити про це Підрядника та скласти за його участі Акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

  - У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їхнього прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Підрядником під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається дефектний Акт. Підрядник ліквідує такі недоліки за власні кошти у строки, що зазначені в дефектному Акті. При ухиленні Підрядника від цих обов'язків Замовник має право залучити до цієї роботи іншого виконавця за рахунок Підрядника.

  - Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні дефектного Акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно, або, за необхідності, із залученням незалежних експертів, та надіслати його Підряднику для подальшого виконання, із зазначенням порядку та строку усунення недоліків (дефектів).

  - Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

- Ціна Договору

  - Договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та не повинна відрізнятися від змісту пропозиції переможця закупівлі, є твердою і становить ___________ грн. з/без ПДВ та є невід'ємною частиною Договору (Додаток №1).  Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.

  - Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

- Порядок здійснення оплати

  - Прийняття та оплата виконаних робіт проводиться на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про їх вартість (форма КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Замовника та Підрядника, в межах ліміту асигнувань на поточний рік (у разі його встановлення).

За рішенням Замовника прийняття робіт може здійснюватися після попереднього випробування, якщо це випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт може здійснюватися лише у разі позитивного результату попереднього випробування.

  - Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне проведення платежів при відсутності або несвоєчасності бюджетного фінансування та за затримку перерахування коштів органами Державної казначейської служби України.

  - При затримці Замовником проміжних платежів терміном до 30 календарних днів, Підрядник продовжує виконання робіт за власні кошти.

  - Акти приймання виконаних робіт з підтверджуючими документами щодо вартості використаних матеріальних ресурсів та механізмів, з належно оформленою виконавчою документацією (загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати на матеріали, виконавчі схеми, креслення, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів, документи щодо випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, інші документи згідно з нормативною документацією на виконання конкретного виду будівельних робіт) готує Підрядник і наручно та безпосередньо на будівельному майданчику передає їх для підписання уповноваженому представнику Замовника, що здійснює технічний нагляд, не  пізніше 20 числа звітного місяця. Уповноважені представники Замовника негайно розпочинають прийняття робіт та зобов’язані у термін не більше 20 робочих днів з дня одержання актів перевірити виконану роботу та правильність застосування розцінок і підписати акти в частині фактично виконаних обсягів робіт, або повернути їх Підряднику в разі виявлення невідповідності в частині фактично виконаних  обсягів  робіт.

  - Після підписання акту приймання виконаних робіт Уповноваженим представником Замовника вирішується питання оплати виконаних робіт. Замовник зобов’язується протягом 10 календарних днів з моменту підписання належно оформленого Акту приймання виконаних робіт прийняти рішення про оплату за виконані роботи та подати доручення на здійснення платежу органу Державної казначейської служби України.

- Строки виконання робіт

- Строк виконання робіт Підрядником – не пізніше 30 листопада 2023 року. Виконання робіт може бути закінчено достроково за згодою Замовника.

  - Строки виконання етапів робіт визначаються календарним планом-графіком виконання робіт, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток №2), в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором.

  - Місце виконання робіт: м.Хуст, вул.Сливова, 38а.

  - Підрядник зобов’язаний розпочати виконання робіт протягом 5-ти робочих днів з дня підписання цього Договору, про що повинен письмово повідомити Замовника, або письмово повідомити про готовність до початку виконання робіт (у разі, якщо неможливість початку виконання робіт обумовлено невиконанням Замовником пункту 6.2.1. Договору).

  - Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акту про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір підряду в разі:

    - Виникнення обставин непереборної сили;

    - Невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, ресурсів тощо);

  - Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір підряду.

  - У разі прийняття Замовником рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт одночасно уточняється план-графік виконання робіт об’єкта будівництва з внесенням відповідних змін у Договір підряду.

- Права та обов’язки Сторін

- Замовник  має право:

    - Відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником (Субпідрядником), Замовником або третьою особою і виключають можливість використання робіт відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі підряду;

    - Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (Субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, строками, вартістю та обсягами виконання робіт;

    - У разі виявлення недоліків у обсягах, якості та термінах виконання робіт Підрядником, передбачених цим Договором, під час їх виконання Підрядником, прийняття Замовником або протягом гарантійного терміну експлуатації об’єкта будівництва за своїм вибором вимагати від Підрядника:

- безоплатного усунення недоліків (дефектів) в термін, встановлений Замовником;

- усунути недоліки (дефекти) власними силами або шляхом залучення інших осіб з компенсацією Підрядником витрат на їх усунення та відшкодування збитків;

    - Відмовитися від Договору підряду в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором підряду, стає неможливим, а також у разі невиконання та/або неналежного виконання Підрядником взятих на себе зобов’язань за умовами цього Договору. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 5 (п’ять) календарних днів з дня направлення Замовником Підряднику письмового повідомлення про односторонню відмову від цього Договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення або електронною поштою із вкладеним файлом формату PDF, що містить скан-копію повідомлення про односторонню відмову від Договору;

    - Відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт.

    - Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

    - Ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору підряду;

    - Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору підряду, якщо Договором підряду або законом не передбачено інше;

    - Замовник також має інші права, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві та іншими актами законодавства.

    - Повернути Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документи, зазначені в п. 4.2 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів, погоджень, загального журналу робіт, актів на приховані роботи, документів, що підтверджують вартість використаних будівельних матеріалів, інших документів згідно вимог проектно-кошторисної документації, договору, ДБН та ДСТУ);

    - Затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил та проектних рішень;

    - На компенсацію Підрядником витрат пов’язаних із усуненням недоліків (дефектів) виконаних робіт та відшкодування збитків.

  - Замовник  зобов’язаний:

    - Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та затверджену проектну документацію відповідно до Договору підряду;

    - Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором підряду, у виконанні робіт;

    - Прийняти в установленому договором порядку та оплатити належно виконані роботи;

    - Негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

    - Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об’єкта в порядку, встановленому законодавством;

    - Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві та іншими актами законодавства.

  - Підрядник  має право:

    - Залучати до виконання Договору підряду третіх осіб (Субпідрядників), водночас виключно за письмовою згодою Замовника;

    - Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

    - Своєчасно та в повному обсязі  отримувати плату за якісно виконані роботи;

    - На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

    - Підрядник має також інші права, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві та іншими актами законодавства.

  - Підрядник зобов’язаний:

    - Виконати у встановлені строки в межах договірної ціни, складеної згідно з кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, згідно з проектно-кошторисною документацією на свій ризик власними і залученими силами та відповідними засобами всі передбачені замовленням роботи, здати в обумовлені строки об’єкт в експлуатацію Замовнику, усувати протягом гарантійного терміну експлуатації об’єкту будівництва недоліки;

    - Здійснювати власними силами замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорону матеріалів, виробів та конструкцій;

    - Використовувати для робіт вироби та матеріали, які мають сертифікати відповідності, паспорти, тощо;

    - Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору підряду (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані  роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок тощо);

    - Координувати діяльність Субпідрядників на будівельному майданчику (у разі їх залучення);

    - Своєчасно та за свій рахунок усувати недоліки, допущені з його вини;

    - Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані Замовнику збитки;

    - Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

    - При виконанні робіт самостійно та при залученні до виконання робіт Субпідрядників, обов’язково використовувати спецодяг з маркуванням організації Підрядника (Субпідрядника);

    - Виконувати додаткові роботи, які не передбачені  проектно-кошторисною документацію за своєю ініціативою лише при умові письмового дозволу Замовника. Додаткові роботи, які не передбачені проектно-кошторисною документацію і виконані Підрядником без письмового дозволу Замовника, не підлягають оплаті. В такому випадку всі витрати, пов’язані з їх виконанням, здійснює Підрядник за рахунок власних коштів.

    - Забезпечувати належну охорону матеріалів, устаткування,будівельної техніки та іншого майна у межах будівельного майданчика та запобігати погіршенню стану будівельного майданчика, прилеглої до нього території та доріг, вживати заходів для безпеки доступу до майданчика, безпечного перебування на території будівельного майданчика інших осіб (підтримувати у відповідному стані всі освітлювальні прилади, огорожі, попереджувальні знаки тощо) до моменту повної передачі Об’єкта Замовнику;

    - Звільнити місце проведення будівництва після завершення робіт (очищення від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів тощо);

- Залучення до виконання робіт Субпідрядників

  - Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (Субпідрядників), якщо про це зазначено у його пропозиції під час здійснення закупівлі. При цьому Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог визначених Загальними умовами. Підрядник відповідає за результати роботи Субпідрядників і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник (надалі – Генеральний підрядник), а перед Субпідрядниками – як Замовник.

  - Генеральний підрядник несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором субпідряду, а перед Замовником – за невиконання зобов’язань Субпідрядниками.

  - Генеральний підрядник координує виконання робіт Субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

  - Замовник та Субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензії, пов’язані з порушенням умов Договорів, укладених кожним з них з Генеральним підрядником.

  - Генеральний підрядник у порядку, встановленому Договором підряду, погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт Субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

  - Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у Договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених Договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання тощо).

  - Розрахунки із Субпідрядником за виконані ним роботи здійснюються Генеральним підрядником. Оплата робіт, виконаних Субпідрядником, може проводитись безпосередньо Замовником на підставі складених Субпідрядником та підписаних Генпідрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість. При цьому, Генпідрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, подає  Замовнику лист та документ про розподіл загальної суми коштів за виконані роботи між ним та Субпідрядником.

  - Відносини між Субпідрядниками, Генпідрядником та Замовником регулюються із урахуванням положень Загальних умов.

- Відповідальність Сторін

  - Порушення зобов’язань за Договором підряду є підставою для застосування санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими Законами та цим Договором.

  - За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

  - У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору.

  - За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

  - У разі невиконання та/або неналежного виконання Підрядником зобов’язань по Договору в частині прибирання будівельного сміття по завершенню проведення будівельних робіт, із Підрядника може бути стягнуто штраф у розмірі до 5% від ціни Договору.

  - У разі невиконання та/або неналежного виконання Підрядником інших зобов’язань по Договору із Підрядника може бути стягнуто штраф у розмірі до 5% ціни Договору за кожен факт такого невиконання та/або неналежного виконання, але не менше 20 тис.грн.

  - Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов’язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або Договором.

  - У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором, або через відсутність/ несвоєчасність бюджетного фінансування чи через затримку перерахування коштів органами Державної казначейської служби України.

- Обставини непереборної сили

  - Підрядник, підписуючи даний Договір, підтверджує, що введення воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 не може бути підставою для відмови від виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до умов даного Договору.

  - Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне  виконання  зобов'язань  за  цим  Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не  існували  під  час укладання   Договору   та   виникли  поза  волею  Сторін  (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

  - Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання  за  цим Договором  унаслідок  дії  обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж  протягом  3 (трьох)  днів  з  моменту  їх   виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

  - Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними і компетентними органами.

  - У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник  повертає Замовнику кошти  протягом  трьох  днів  з  дня розірвання цього Договору.

- Вирішення спорів

  - У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних переговорів та консультацій.

  - У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

- Строк дії  Договору

  - Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до 31.12.2023 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами передбачених Договором зобов’язань. Датою укладання Договору є дата підписання його Сторонами.

  - Цей   Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

- Антикорупційне застереження

  - Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.

Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України, як давання/одержання хабаря, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна зі Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються:

надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими користувачами;

надання будь-яких гарантій;

прискорення існуючих процедур;

інші дії, що виконуються працівником у рамках посадових обов’язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

  - У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Сторона зобов’язується повідомити протягом 3 (трьох) діб про це іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться.

У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  - Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з користувачами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

  - Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.

  - Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.

  - Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України.

- Інші умови Договору

  - Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додатках (Додаткових договорах), які складаються в письмовій формі, підписуються  Сторонами та становлять невід’ємну частину цього Договору.

  - Жодна Сторона не має права передавати права та обов’язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

  - Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

  - Підписуючи цей Договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення усі терміни та висловлювання, приведені у Договорі.

  - Умови Договору не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавством у сфері публічних закупівель.

12.5.1. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні.

12.5.2. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну Договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

12.5.3. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни Договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

  - Під час укладення цього Договору Сторони зобов’язані вказати у своїх реквізитах в Договорі свою електронну поштову скриньку.

  - У випадку зміни адреси або обслуговуючого банку, інших реквізитів Сторони зобов'язані протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це іншу Сторону. При цьому, про зміну електронної поштової скриньки кожна із Сторін зобов’язана повідомити іншу Сторону в день її зміни.

  - Сторони домовилися, що повідомлення Сторін одна одну, які стосуються виконання умов цього Договору, здійснюється шляхом письмового листування та/або електронної переписки, та/або за допомогою телефонного/мобільного зв’язку з підтвердженням запису в журналі телефонограм про їх передачу/прийняття, є офіційним листуванням і у випадку розгляду спорів в суді визнається як належний та допустимий доказ. Відправлення на електронну поштову скриньку Підрядника повідомлень, фотофіксацій, актів, претензій, приписів, протоколів, складених під час здійснення контролю Замовником за якістю, обсягами та строком виконання робіт, та іншої кореспонденції пов’язаної з виконанням умов Договору, є належним повідомленням Підрядника про вищевказані дії.

  - Електронна переписка (листування) здійснюється між Сторонами шляхом використання електронних поштових скриньок (E-mail) Сторін, зазначених в цьому Договорі.

  - Електронна переписка, пов’язана із внесенням змін чи припиненням цього Договору, повинна здійснюватися із використанням засобів електронної ідентифікації (кваліфікованого електронного підпису) з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

  - Електронний документ вважається одержаним Стороною в день його надсилання на відповідну електронну поштову скриньку цієї Сторони.

- Додатки до Договору

  - Невід'ємною частиною цього Договору є Договірна ціна (Додаток №1) та календарний план-графік виконання робіт (Додаток № 2).

- Юридичні адреси та реквізити Сторін

| ЗАМОВНИК Комунальна установа «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради пл. Народна, 4, м. Ужгород 88008 Код ЄДРПОУ 43462984 тел. (0312) 613040 | ПІДРЯДНИК ______________ |
| --- | --- |

*Примітка: Договірна ціна (Додаток №1) та календарний план-графік виконання робіт (Додаток № 2) розробляються і заповнюються Учасником в довільній формі та додаються до проєкту договору.