**НОВА РЕДАКЦІЯ**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_\_\_**

***на послуги з довгострокового експлуатаційного утримання автомобільної дороги***

***загального користування державного значення***

м. Київ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_року

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Замовник), з однієї сторони, і

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі - Договір):

**1. Предмет договору**

 1.1. **Виконавець зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, надати:** *63710000-9 – Послуги з обслуговування наземних видів транспорту* ***(Послуги з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на м. Гомель) км 18+730 – км 60+722, Східний під'їзд до м. Броварів км 0+000 – км 4+765 (67,1 км)).*** Замовник зобов’язується прийняти надані належним чином згідно із цим Договором та чинним законодавством України послуги після перевірки фізичних та вартісних показників і сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок.

 1.2. ДК 021-2015 (63710000-9 – Послуги з обслуговування наземних видів транспорту).

 1.3.Номенклатурна позиція ДК 021-2015 (63712200-5 - Послуги з експлуатації автомобільних доріг).

 1.4. Договір укладено на підставі Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами), Цивільного та Господарського кодексів України.

 1.6. Експлуатаційне утримання повинно здійснюватися відповідно до норм чинного законодавства України, нормативно-правових актів, норм та стандартів, іншого нормативно-правового регулювання у сфері дорожнього господарства. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм законодавства та/або державних будівельних норм, стандартів, технічних умов та інших правил у дорожній сфері (у тому числі набрання чинності новими нормами), Виконавець зобов’язаний здійснювати експлуатаційне утримання у відповідності до чинної редакції таких змін.

 1.7. Послуги надаються Виконавцем згідно актів дефектів, кошторисної документації, затвердженої Замовником, мобілізаційного завдання № М 9-ДСК від 04.01.2022.

 1.8. Виконавець приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Київській області, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника (додаток №1), відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про дорожній рух».

 1.9. Послуги надаються з урахуванням вимог ДСТУ 8747:2017 "Автомобільні дороги. Види та перелік робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання", ДСТУ 3587:2022 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану", ДСТУ 8993:2020 "Автомобільні дороги. Рівні обслуговування під час експлуатаційного утримання", ДСТУ 9185:2022 "Настанова щодо зимового утримання автомобільних доріг", Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 02.05.2022 № 273 (далі – Правила) та Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затверджена наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 № 753 (далі – Методика) в межах виділених фінансових ресурсів, та згідно до вимог Законів України "Про автомобільні дороги", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України "Про Правила дорожнього руху", Бюджетного кодексу України та діючих нормативних документів, що регламентують правила ремонту автомобільних доріг загального користування, зокрема: П-Г.1-218-113:2009 "Технічні правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України", «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони», ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 "Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг", ДСТУ 8749 "Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт" та інших нормативних документів.

 1.10. Крім послуг передбачених вище, Виконавець за завданням Замовника надає послуги :

 - з усунення загрози безпечному проїзду автотранспорту;

 - з виконання звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції за завданням Замовника;

- з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;

- з ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних та аварійних ситуацій;

- у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок) про усунення загрози безпечному руху автотранспорту.

Зазначені непередбачувані послуги мають бути надані, крім випадку надходження письмової заборони Замовника на надання окремих конкретних послуг.

1.11. При виникненні причин, що заважають Виконавцю надати послуги у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання.

 1.12. У разі виявлення Виконавцем надзвичайних або аварійних ситуацій, він зобов'язаний негайно поставити до відома Замовника і при його згоді приступити до виконання аварійних послуг. У всіх випадках, у разі виявлення на вищевказаних автомобільних дорогах будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Виконавець негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху, відповідно до діючих нормативів та за письмовим рішенням Замовника вводить необхідні обмеження у русі.

Виконавець інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою інформацію про стан проїзду на автодорогах.

1.13. На період дії договору та протягом гарантійного періоду, Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про автомобільні дороги» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання автомобільної дороги, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного експлуатаційного утримання, допущеного з вини Виконавця. У разі заподіяння збитків користувачами автомобільних доріг, внаслідок пошкодження (знищення) складових автомобільних доріг, Виконавець зобов’язаний забезпечити оперативне надання Замовнику інформації та документів, необхідних для відшкодування збитків з винних осіб.

 1.14. Виконавець розробляє паспорти автомобільних доріг та транспортних споруд (додаток №1), згідно доведеного (щоквартально) Замовником план-завдання із сформованим переліком, кілометровою прив'язкою та визначеними термінами надання послуг, для подальшого наповнення (верифікації) паспортів в Єдиній базі даних (ЄБД).

1.15. Крім послуг, передбачених вище, Виконавець за письмовим розпорядженням (завданням) Замовника надає послуги (виконує роботи) у межах фінансування Замовника по забезпеченню технічного прикриття автомобільної дороги в особливий період та заходи, направлені на забезпечення цивільного захисту у сфері дорожнього господарства.

**2. Вимоги щодо якості**

2.1. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих Виконавцем послуг, про що письмово повідомляє Виконавця*.*

2.2. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування здійснюється відповідно до актів законодавства, будівельних норм, правил і стандартів, а також інших організаційно-розпорядчих документів з питань якості послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг.

2.3. У разі виявлення порушень умов цього договору, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов’язаний видати Виконавцю письмовий припис про усунення допущених недоліків і не приймає надані послуги до усунення такихдопущених недоліків, а за необхідності – про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Виконавця. Неякісно надані послуги, у тому числі, надані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Виконавець не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Виконавця, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Виконавцем за надані послуги.

2.4. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

При наявності матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно виконанню робіт, оформляється акт визначення обсягів та вартості вищевказаних матеріалів за підписами комісії відповідно до МВ 03450778-736:2014 "Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву". При взаєморозрахунках за обсяги виконаних послуг вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатних для подальшого використання, залишаються на обліку у Виконавця, а Замовнику повертається їх вартість зворотними сумами.

У випадку неможливості використання або реалізації матеріалів від розбирання  або попутного добування, що підтверджується відповідними документами, їх вартість у зворотних сумах не враховується.

Замовник має право надати Виконавцю необхідні для надання послуг матеріали, в тому числі матеріали від розбирання (демонтажу), а Виконавець зобов’язаний їх використати у встановлений спосіб.

Передача матеріалів оформлюються актом приймання-передачі, у якому відображають найменування, кількість та вартість матеріалів, що передаються. Виконавець відповідає за **цільове використання** матеріалів Замовника та зобов’язаний надати Замовнику звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок та основні відходи протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Повернення залишку матеріалів та основних відходів оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів.

Виконавець зобов’язаний вживати усіх заходів щодо безоплатного збереження матеріалів, переданих йому Замовником, та відповідає за втрату та/або пошкодження цих матеріалів і відшкодовує Замовнику їх вартість, якщо втрата та/або пошкодження цих матеріалів відбулись з вини Виконавця.

2.5. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Виконавець зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Виконавця у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.

 2.6. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації видів послуг гарантійними термінами, визначеними будівельними нормами, правилами і стандартами.

2.7. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку.

Перебіг гарантійного строку експлуатації видів послуг, розпочинається з дати підписання акту наданих послуг усіма сторонами договору і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт, на якому надані послуги, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець.

 2.8. Замовник у разі виявлення впродовж визначеного пунктом 2.7 цього Договору

 гарантійного строку експлуатації видів послуг недоліків, відповідальність за які несе Виконавець, зобов’язаний без затримки сповістити про це Виконавця і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.9. У випадку відмови Виконавця взяти участь у складанні Акту виявлених недоліків (вад), Замовник складає Акт виявлених недоліків (вад) за участі третьої сторони і надає Акт виявлених недоліків (вад) Виконавцю для усунення ним недоліків (вад). Якщо Виконавець не забезпечить усунення виявлених недоліків (вад) у визначені Актом терміни, Замовник вживає заходів з усунення виявлених недоліків (вад) та компенсує витрати на їх усунення за рахунок Виконавця в установленому законодавством порядку.

2.10. Виконавець не нестиме відповідальності за вади об’єкту, що сталися внаслідок порушень Замовника при експлуатації об'єкта(ів), природного зносу об’єкта наданих послуг чи його частин, неправильної експлуатації об’єкту наданих послуг, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Виконавця, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку надання послуг.

2.11. Виконавець гарантує можливість експлуатації об’єкту наданих послуг відповідно до договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або нормативними актами.

2.12. Роботи мають бути виконані відповідно до вимог технічної документації. Витрати матеріалів мають відповідати зазначеним у специфікації.

2.13. За погодженням із замовником до початку виконання робіт витрати матеріалів можуть бути уточнені. Вартість робіт, матеріали по яких необхідно замінити та/або витрати матеріалів по яких обгрунтовано необхідно зменшити, підлягає обов’язковому уточненню в межах вартості таких робіт.

**3. Ціна договору**

3.1. Ціна цього Договору становить **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.) в т.ч. ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.) за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування.

3.2. Вартість наданих послуг, що підлягають оплаті визначаються в порядку за визначеними умовами для твердої договірної ціни за укрупненими показниками вартості робіт відповідно до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (далі – Методика) з використанням ліцензованих комп’ютерних кошторисних програмних комплексів та наведена в Додатку № 2.

 3.3. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, що враховуються в договірній ціні, призначені на відшкодування збільшення вартості матеріальних ресурсів, спричиненого інфляцією, що може відбутися протягом строку надання послуг. Компенсація додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, відбувається на підставі порівняльної відомості відповідно до переліку основних матеріальних ресурсів (Додаток №3) згідно п. 7.6.Методики.

3.4. Кошти на покриття ризику всіх учасників надання послуг з експлуатаційного утримання, що враховуються в договірній ціні, призначені на відшкодування:

1. - витрат, які пов’язані із необхідністю надання додаткових послуг (паспортизація, обстеження, тощо) та/або додаткових обсягів дорожніх послуг (додаткові роботи, які не увійшли у договірну ціну і обсяги на них та збільшення обсягів по передбаченим роботам), характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час заключення договору;
2. - збільшення вартості об’єкта дорожніх робіт та послуг, спричиненого непередбачуваними додатковими витратами або зміною будівельних норм, нормативних документів, правил і методик визначення вартості дорожніх робіт та послуг.
3. 3.5. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів щодо ціноутворення в експлуатаційному утриманні автомобільних доріг здійснюється перерахунок договірної ціни по ненаданих послугах. При збільшенні вартості послуг, спричиненого зміною нормативно-правових актів або нормативних документів, відшкодування здійснюється за рахунок коштів на покриття ризику всіх учасників послуг, про що укладається відповідна додаткова угода.

3.6. Закупівля обсягів послуг по цьому Договору буде відбуватись по узгоджених із Замовником фактичних потребах, відповідно актів дефектів в межах ціни Договору та з урахуванням фактичного фінансування.

3.7. Умови договору не повинні змінюватися, крім випадків:

 - зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

 - покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

 - продовження строку дії договору про закупівлю [та/або](https://ips.ligazakon.net/document/view/kp230157?ed=2023_02_17&an=71) строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

 - погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

 - зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

 - зміни умов у зв'язку із застосуванням положень [частини шостої статті 41 Закону](https://ips.ligazakon.net/document/view/t150922?ed=2022_08_16&an=1791) України «Про публічні закупівлі».

3.8. У разі вичерпання ліміту коштів на покриття ризику всіх учасників надання послуг з експлуатаційного утримання, обсяги робіт можуть бути змінені без зміни їх вартості в межах договірної ціни, про що укладається відповідна додаткова угода.

**4. Порядок здійснення оплати**

4.1. Розрахунки проводяться Замовником поетапно після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості» (форма №КБ-2в(УПВ)) і «Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат» (форма №КБ-3), складених Виконавцем у відповідності з положеннями чинних стандартів з ціноутворення.

Виконавець разом з супровідним листом направляє для перевірки та підписання Замовнику «Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості» (форма №КБ-2в(УПВ)) і «Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат» (форма №КБ-3), та документи передбачені пп.3.3 та 3.4 та 4.7 цього Договору (у разі використання коштів на покриття ризиків та інфляції). В частині підтвердження якості наданих послуг Виконавець надає результати інструментальних вимірів і показники лабораторних випробувань, виконавчі схеми, дані ДЖП, дані відеонагляду, паспорта, сертификати, журнали (загальний і спеціальний), тощо.

Представник Замовника протягом п’ятнадцяти робочих днів, перевіряє надання послуг згідно наданого акту і підписує його в частині фактично наданих послуг, в межах виділених бюджетних асигнувань.

У разі виявлення недоліків у наданих послугах або відступів від умов Договору, дефектного акту, Замовник відмовляється від їх прийняття із зазначенням мотивів відмови, переліку недоліків і строку їх усунення.

4.2. Фінансові зобов’язання за Договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених планами використання бюджетних коштів. Оплата послуг проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно ф. № КБ-2в(УПВ) та ф. № КБ-3.

### За заявкою Виконавця Замовником може розглядатися надання попередньої оплати на умовах та з урахуванням вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. № 1070 (з урахуванням змін).

Попередня оплата надається за заявкою Виконавця при наявності фінансових ресурсів, у розмірі, що не перевищує 30 відсотків річного обсягу фінансування послуг з періодичністю перерахування один раз на місяць та у разі відсутності непогашеної дебіторської заборгованості. Виконавець зобов’язується використати отриману попередню оплату впродовж трьох місяців з дня її отримання.

У разі надання попередньої оплати у четвертому кварталі поточного року - Виконавець зобов’язується використати отриману попередню оплату не пізніше за 10 днів до закінчення поточного бюджетного періоду, визначеного Бюджетним кодексом України.

Невикористані суми попередньої оплати Виконавець повертає на рахунок Замовника, що відкритий в органі Казначейства не пізніше останнього дня вказаного строку. У випадку неповернення Виконавцем суми попередньої оплати в цей строк, з наступного дня починається прострочення виконання цього зобов’язання Виконавцем.

Використані суми попередньої оплати підтверджуються актами виконаних робіт ф. КБ-2в(УПВ), ф.КБ-3, що підписані обома сторонами цього Договору.

4.3. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за цим Договором в розумінні пункту 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові наявності підписаних сторонами ф. №КБ-2в(УПВ) і ф.КБ-3.

4.4. Ненадходження коштів з державного бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають обставиною, що має місце не з вини Замовника.

4.5. Замовник має право затримувати платежі за послуги, надані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Виконавцем виявлених порушень та відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Виконавцем або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості наданих послуг.

* 1. Незалежно від способів взаєморозрахунків, при виявленні у кошторисах підрядних послуг (Договірна ціна), у кошторисах виконаних робіт (кб-2 в) (які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості послуг загальна вартість розрахованих, виконаних підрядних послуг підлягає уточненню з дати виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.

4.7. Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг враховуються в Актах приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг (форма №КБ-2в(УПВ)) на підставі обґрунтованих розрахунків фактично понесених та підтверджених документами додаткових витрат (накладні, транспортні схеми, акти наданих послуг, тощо).

4.7.1. Вартість додаткових обсягів дорожніх робіт і послуг та вартість додаткових дорожніх робіт і послуг визначається на підставі пунктів 4.1- 4.24 цієї Методики (без врахування коштів на покриття адміністративних витрат та прибутку).

4.7.2. Розмір кошторисної заробітної плати при розрахунку вартості додаткових робіт враховується Виконавцем фактичний, але не вищій ніж, визначений Замовником на відповідний рік для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8.

4.7.3. У разі зміни Правил та Методики, порядок складання обґрунтованих розрахунків фактично понесених та підтверджених додаткових витрат може бути уточнений додатковою угодою до договору.

4.8. Вартість послуг з обстеження та паспортизації, які не могли бути зпрогнозовані та не були передбачені договірною ціною та надаються за рахунок ризиків всіх учасників, Виконавець визначає на підставі розрахунків (калькуляції), які погоджує з Замовником до надання послуг, відповідно до вимог відповідної Методики та СОУ 42.1-37641918-097:2017 (зі змінами).

Після передачі Замовнику Звітів про виконання обстеження мостів та паспортів споруд (по кожній споруді окремо) та підписання Актів приймання Звітів, Виконавець передає Замовнику Акти наданих послуг.

4.8.1. Замовник зобов’язаний підписати та повернути Акти наданих послуг при відсутності зауважень до результатів наданих послуг.

4.8.2. Акти наданих послуг Замовник повинен підписати в строк до 5-ти робочих днів від дня їх отримання, або повернути не підписаними з мотивованою письмовою відповіддю про аргументовану відмову щодо прийняття наданих послуг.

 4.9. Замовник має право скорегувати план використання бюджетних коштів протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним/-ими розпорядником/-ами коштів в частині уточнення видатків на фінансування послуг. Одночасно із уточненням річного плану фінансування Сторони вносять зміни шляхом укладання додаткових угод.

 4.10. Незалежно від способів взаєморозрахунків у разі виявлення у кошторисах виконаних дорожніх робіт/наданих послуг (які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості дорожніх робіт та послуг загальна вартість виконаних дорожніх робіт/наданих послуг підлягає уточненню з дати виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно з законодавством України.

**5. Надання послуг**

5.1. Термін надання послуг: протягом 36 (тридцяти шести) місяців з моменту укладення Договору.

 5.2. Місце надання послуг: Київська область, автомобільні дороги загального користування державного значення (Додаток №1).

Замовник надає дозвільні документи Виконавцю по мірі надання останнім послуг, на які є необхідність оформлення дозвільних документів або у порядку встановленому законодавством делегує йому право на оформлення (отримання) таких документів.

 Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Виконавця, має право ознайомитися з порядком ведення журналу виконання робіт, спеціальними журналами з окремих видів робіт, отримувати їх завірені копії (витяги). При зимовому утриманні автомобільних доріг ведуться журнали №1 і №2. Журнали ведуться по окремих ділянках доріг і в них фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у виконанні робіт, (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання робіт. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Виконавцем і запис про їх усунення вноситься в журнал.

 5.3. Під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

5.4. Виконавець залучає до надання послуг тих Субпідрядників, які передбачалися тендерною пропозицією.

 5.4.3. Залучення інших Субпідрядників здійснюється на основі письмового запиту Виконавця. Замовник в термін до п’яти робочих днів після одержання запиту Виконавця повідомляє його листом про погодження субпідрядної організації.

Субпідрядники, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати таким вимогам:

- наявність ліцензії (дозволу) на надання послуг, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством;

- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договору підряду;

- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

Документи, що підтверджують відповідність Субпідрядника вищезазначеним вимогам контролюються Виконавцем та за вимогою Замовника надаються одночасно із зверненням стосовно погодження залучення Субпідрядника, а саме:

- копія ліцензії (дозволу) Субпідрядника на надання послуг, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством;

- копія інформаційної довідки Субпідрядника про наявність необхідного обладнання для надання послуг відповідно до технології надання послуг, вимог технічної специфікації, а також з дотриманням діючих норм і правил надання послуг;

- копія інформаційної довідки Субпідрядника про наявність кваліфікованих працівників для надання послуг;

- копія довідки Субпідрядника про надання аналогічних послуг протягом останніх років із зазначенням обсягів та замовника (повне найменування підприємства) цих послуг та відгуків про роботу Субпідрядника від таких замовників;

- лист-погодження від Субпідрядника про те, що він ознайомлений із основними умовами цього Договору, ці умови є для нього зрозумілими, прийнятними та він зобов’язується виконати всі умови Договору між ним та Виконавцем;

- проект договору, що буде підписаний між Виконавцем та Субпідрядником, у разі погодження його залучення.

У зверненні стосовно погодження Субпідрядника Виконавець обов’язково зазначає інформацію щодо виду та вартості послуг в тому числі у відсотках по відношенню до вартості Договору, які доручаються Субпідряднику. За якість послуг, наданих Субпідрядником, несе відповідальність Виконавець.

Приймання послуг, наданих Субпідрядниками, здійснює Виконавець.

 5.4.4. Замовник має право відмовити у залученні запропонованого Субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і протягом п’яти робочих днів письмово повідомити Виконавця про мотивовану відмову.

 5.4.5. Виконавець може укладати договори з Субпідрядниками для надання послуг за цим Договором тільки після письмового погодження з Замовником. При цьому Виконавець зобов’язується при укладенні таких договорів із Субпідрядниками визначити їх істотною умовою зобов’язання Субпідрядника утриматись від пред’явлення будь-яких вимог до Замовника, пов’язаних з виконанням такого договору субпідряду.

 5.4.6. Виконавець забезпечує координацію діяльності Субпідрядників, залучає їх до вирішення наявних проблем, створює необхідні умови для виконання договірних зобов’язань і контролює хід їх виконання, здійснює приймання послуг. Він несе перед Замовником відповідальність за дії Субпідрядників.

 5.5. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та ІТП в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Виконавець. Виконавець повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях надання послуг.Виконавець відповідає за дії своїх працівників на місці надання послуг, вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства.

 5.6. Протягом 5 робочих днів після завершення надання послуг Виконавець зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Виконавець не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Виконавцем заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Виконавця. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Виконавця у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.

 5.7. Замовник у ході надання послуг з утримання автомобільних доріг має право вносити зміни і доповнення в документацію (дефектний акт), склад і обсяги послуг. Виконавець зобов’язаний врахувати ці зміни та забезпечити їх реалізацію.

5.8. Після завершення надання послуг на обстеження та паспортизацію транспортних споруд, Виконавець передає Замовнику Звіти про виконання обстеження мостів та паспортів споруд (по кожній споруді окремо), акти приймання Звітів про виконання обстеження мостів та паспортів споруд (по кожній споруді окремо). Звіти та паспорти мають бути складені у відповідності до вимог чинного законодавства. Звіти повинні містити повноту даних за результатами обстеження та передаються Замовнику в трьох друкованих примірниках та в електронному вигляді на будь-якому носії. Паспорти надаються Замовнику в трьох друкованих примірниках та в електронному вигляді на будь-якому носії.

**6. Права та обов'язки сторін**

**6.1. Замовник зобов'язаний**:

 6.1.1. В повному обсязі сплачувати за надані відповідно до умов Договру та прийняті послуги по мірі надходження коштів на свій рахунок;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з Актом прийняття виконаних робіт (Ф. КБ-2в(УПВ) ) за умови дотримання Виконавцем умов Договору;

6.1.3. Інші обов'язки:

а) інформувати Виконавця про впровадження нових та зміни в діючих нормативно-правових та інших нормативних документах щодо питань забезпечення безпеки руху на дорогах загального користування державного значення і споруд на них та експлуатаційного утримання.

б) здійснювати в межах компетенції контроль за наданням послуг відповідно до нормативних документів по безпеці дорожнього руху;

в) відповідно до актів виконаних робіт (ф. КБ-2в (УПВ)) здійснювати оплату (ф. КБ-3) за надані послуги по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг і заходах, пов’язаних із забезпеченням безпечних умов руху транспортних засобів на дорогах, відповідно актів дефектів в межах фінансування.

 г) здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості наданих послуг діючим нормативним документам.

є) при виявленні відхилень від діючих норм при наданні послуг видати Виконавцю відповідний припис і не приймати послуги до усунення недоліків за рахунок коштів Виконавця.

**6.2. Замовник має право**:

6.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір відповідно до пункту 11.3 Договору.

6.2.2. Контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів в процесі надання послуг на об'єкті та надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору, в тому числі, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. При виявленні відхилень від діючих норм при наданні послуг не приймати послуги до усунення недоліків за рахунок коштів Виконавця. Повернути документи для оплати Виконавцю без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, невідповідність розділів і нумераціі пунктів відповідно до договірної ціни, відсутність печатки, підписів тощо) або подання їх у неповному складі;

 6.2.5. Не приймати надані послуги у випадку ненадання Виконавцем доступу до даних GPS-трекерів на техніку/машини/механізми, які задіяні при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг.

 6.2.6. Не приймати надані послуги у випадку ненадання Виконавцем доступу до елементів відеоспостереження на виробничих базах розміщення техніки/машин/механізмів, зберігання протиожеледного матеріалу та які будуть задіяні при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг. Відсутність і несвоєчасне інформування службою диспетчеризації підрядника.

6.2.7. Інші права:

а) вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання наданих послуг;

б) ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації щодо ходу надання послуг. Замовник має право у будь-якій момент надати будь-яку інформацію, документи тощо, пов’язані із виконанням цього Договору Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України;

в) вимагати від Виконавця дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:

- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;

- в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

- у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Виконавця протягом 1-го робочого дня листом (в т.ч. електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.

Виконавець, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження на надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Виконавець зобов’язаний залучити субпідрядну організацію.

В разі відмови Виконавця від виконання зобов’язання самостійно та відмови від залучення субпідрядника, Виконавець несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання передбачених цим Договором послуг з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Виконавця про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Виконавцю сум.

г) Замовник має право в односторонньому порядку прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови, якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

**6.3.** **Виконавець зобов'язаний**:

6.3.1. Забезпечити безперервне, у разі потреби цілодобове, надання послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

6.3.3. Надавати послуги у відповідності до договірної ціни, затвердженої кошторисної документації та актів дефектів. Після завершення звітного періоду протягом 3х робочих днів письмово надавати інформацію щодо наданих обсягів послуг згідно дефектних актів за підписом керівника.

 6.3.4. Виконавець несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання або попутного добування.

6.3.5. Разом із Замовником аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які спричиняють або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходів щодо їх усунення в порядку встановленому Договором. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги або резонансного ДТП, на місце події запрошується представник Замовника.

6.3.6. У разі скоєння ДТП внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Виконавця, він несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів пов’язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків, моральної шкоди та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів. Вести облік ДТП, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Виконавця.

6.3.7. Повідомляти про випадки викрадення, пошкодження та/або знищення елементів автомобільних доріг, подавати заяви про вчинення правопорушення щодо цих випадків, сприяти органам поліції в розслідуванні правопорушень. Вести облік випадків викрадення, пошкодження та/або знищення елементів автомобільних доріг та інформувати Замовника про початок досудового розслідування.

6.3.8. За запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником.

6.3.9. Надати забезпечення виконання договору у формі гарантії у розмірі 0,5**%** від ціни договору. Строк дії гарантії повинен бути більший строку дії договору на 30 (тридцять) календарних днів.

У разі продовження строку дії Договору, Виконавець зобов’язується продовжити строк дії гарантії. Цей строк повинен бути більший продовженого строку дії договору на 30 (тридцять) календарних днів.

Замовником не повертає забезпечення виконання договору Виконавцю у випадках:

- розірвання Договору з вини Виконавця;

- невиконання Виконавцем договірних зобов’язань, передбачених Договором;

- порушення вимог до якості послуг, передбачених Договором про закупівлю.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі, якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

6.3.10. Надавати послуги на автомобільних дорогах (згідно додатку до договору №1), та обов’язково вжити необхідні заходи щодо захисту працівників від можливого впливу небезпечних факторів під час виконання договору.

 6.3.11. Встановити на техніку/машини/механізми, яки будуть задіяні при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг, стаціонарні GPS-трекери (GPS-термінали) з відкритим протоколом (без паролів) для вільного доступу представників Замовника або надати Замовнику паролі для доступу GPS-трекеру.

 6.3.12. Забезпечити безперервну передачу GPS- даних Замовнику, безперебійну роботу та технічне обслуговування GPS - трекерів (GPS - терміналів), їх датчиків та периферійного обладнання для транспортних засобів.

 6.3.13. Встановити камери для відеофіксації на виробничих базах розміщення техніки/машин/механізмів, зберігання протиожеледного матеріалу, які будуть задіяні при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг, з наданням Замовнику доступу до вищезгаданих елементів відеоспостереження з можливістю цілодобового перегляду процесу навантаження техніки/машини/механізмів протиожеледним матеріалом для оброблення автомобільних доріг.

 6.3.14. Провести сертифікацію маркірувальної машини для нанесення розмітки та машини для ямкового ремонту струменевим методом.

 6.3.15. Для забезпечення функціонування дорожньої галузі та можливості планування дорожніх робіт залучити субпідрядну організацію з відповідною кваліфікацією для розроблення паспортів автомобільних доріг (додаток №1) та транспортних споруд на них, та наповнення таких паспортів.

 6.3.16. Сформувати дорожньо-патрульну службу, яка здійснює свою діяльність відповідно до «Регламенту робіт, що здійснюються дорожньо-патрульною службою з утримання», який Виконавець розробляє та погоджує із Замовником. Метою діяльності дорожньо-патрульної служби є:

- моніторинг транспортно-експлуатаційного стану об'єкта утримання, що сприяє забезпеченню цілодобового, цілорічного контролю за станом проїзду ним;

- створення умов безперервного інформаційного забезпечення, що дозволяє отримувати оперативну, достовірну та об'єктивну інформацію про транспортно-експлуатаційний стан об'єкта утримання та здійснювати прогнозування. Організувати службу диспетчеризації для своєчасного інформування замовника.

 6.3.17. Розробити та затвердити Замовником наступні регламенти надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг:

- регламент контролю якості надання послуг;

- регламент моніторингу показників конструктивних елементів автомобільної дороги та її складових;

- регламент організації дорожнього руху під час надання послуг;

- регламент щодо планування, організації та надання послуг із утримання;

- регламент моніторингу технічного стану штучних споруд;

- регламент метеорологічного забезпечення дорожньої служби під час надання послуг»;

- регламент охорони навколишнього середовища та природи при наданні послуг;

- регламент ведення документообігу, формування обліково-звітної та виконавчої документації;

- регламент дій Виконавця при несанкціонованих діях юридичних чи фізичних осіб у смузі відведення та придорожній смузі;

- регламент дій Виконавця під час ліквідації наслідків дорожньо–транспортних пригод та надзвичайних ситуацій.

- регламент роботи диспетчера.

6.3.18. Дотримуватися заборони закупівлі товарів, робіт та послуг, які необхідні для виконання умов цього договору, у юридичних осіб- резидентів Російська Федерація/Республіка Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створенихта/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб – підприємців) – резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

6.3.19. Самостійно нести відповідальність за забезпечення страхування свого персоналу від випадків смерті, травм та втрати майна, послуг під час надання послуг за договором та відповідальність у разі настання таких випадків.

6.3.20. Інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення. Виконавець зобов’язаний щоденно інформувати Замовника про стан проїзду автомобільними дорогами та про наявність ДТП на них у відповідності до наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 17.05.2012р. №197 «Про затвердження Інструкції про порядок надання інформації в Укравтодорі при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері дорожнього господарства» та направляти відповідні документи Замовнику у випадках руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт в межах смуг відводу автодоріг, але не менше їх розрахункової ширини сторонніми суб’єктами. Копії цих документів та відповіді державних органів щомісячно надавати Замовнику.

6.3.21. Усувати недоліки в послугах, виявлені протягом їх надання та в період гарантійного терміну експлуатації.

6.3.22. Забезпечувати ведення виконавчої документації згідно з діючими нормами та надавати Замовнику необхідні документи на його вимогу.

6.3.23. За запитом Замовника надавати достовірну інформацію, пов’язану з наданням послуг з експлуатаційного утримання.

6.3.24. Відшкодовувати збитки Замовнику, зумовлені порушенням з власної вини договірних зобов'язань.

6.3.25. Виконавець зобов’язаний здійснити в установлений Замовником термін повернення коштів в разі виявлення в наступних періодах (в т. ч. за результатами перевірок) завищення вартості або обсягів наданих послуг.

6.3.26. Вживати заходи по попередженню та зупинці несанкціонованого втручання сторонніх організацій та осіб у функціонування дороги загального користування, яка передана на обслуговування та негайно протягом одного дня інформувати про це Замовника.

6.3.27. Для забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту при наданні послуг, здійснювати погодження схем організації дорожнього руху з відповідними установами та службами відповідно до Закону України «Про дорожній рух».

6.3.28. Здійснювати контроль за дотриманням вимог нормативних документів по забезпеченню безперебійного та безпечного руху транспорту при наданні послуг субпідрядними організаціями.

 6.3.29. Виконувати належним чином всі інші зобов’язання, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

**6.4. Виконавець має право:**

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані та прийняті послуги по мірі надходження коштів на рахунок Замовника;

6.4.2. На дострокове надання послуг за погодженням Замовника.

 6.4.3. Залучати за згодою Замовника до виконання Договору інших осіб (Субпідрядників).

**7. Відповідальність сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. Види порушень та санкції за них, встановлені Договором:

7.2.1. Виконавець несе відповідальність в тому числі за:

- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при наданні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Виконавця та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;

- ненадання, несвоєчасне або неналежне надання послуг відповідно до актів дефектів Замовника, передбачених Договором.

7.2.2. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час надання послуг.

 7.2.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі форс-мажорні обставини). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

 7.2.4. Виконавець несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за Договором:

- за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг;

- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

* 1. - у разі порушення строків повернення суми попередньої оплати, встановлених п. 4.2 та п.
	2. 8.4. цього Договору, Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі  0,1 відсотка від неповерненої невикористаної суми попередньої оплати за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент прострочення. За прострочення понад 30 календарних днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Крім неустойки Виконавець зобов'язаний сплатити 5% процентів річних за користування чужими грошовими коштами.

Виконавець відшкодовує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

7.2.5. Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі;

7.2.6 У випадку неможливості досягнення взаємної згоди мирним шляхом, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.

7.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта до його прийняття Замовником несе Виконавець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.4. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.

Якщо Виконавець у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у наданих Замовником документах, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.

Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Виконавець приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.

 З моменту підписання цього договору Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги.

У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику, Виконавець зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Виконавець подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Виконавець може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

7.5. Виконавець зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

 7.6. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції, зокрема відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

**8. Обставини непереборної сили (форс-мажор)**

* 1. 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
1. 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана у триденний строк з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
2. 8.3. Наявність обставин непереборної сили та строк їх дії підтверджується відповідними документами, які видаються Торгово-промисловою палатою України або її територіальними органами.
3. 8.4.У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір. Договір є розірваним з моменту отримання Стороною повідомлення іншої Сторони про розірвання Договору. У разі наявності обставин непереборної сили, підтвердженими згідно п.8.3 цього Договору, Замовник має право на повернення невикористаної попередньої оплати, не припиняючи дію договору шляхом розірвання. У такому випадку Виконавець повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня отримання листа про повернення невикористаних сум попередньої оплати. Такий лист може бути відправлений Замовником будь-яким шляхом: Укрпоштою, Новою поштою, на електронну адресу Виконавця, факсом тощо.

 8.5. Виконавець, на момент укладення цього Договору, ознайомлений з тим, що Указом Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні було введено воєнний стан, який в подальшому було продовжено, та може бути продовжено. Виконавець погоджується, що зазначена подія не є обставиною непереборною сили в розумінні розділу 8 цього Договору.

1. **Антикорупційне застереження**

 9.1. Сторони погоджуються дотримуватися норм законодавства України про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також відповідних міжнародних актів та законодавства інших країн, дія якого розповсюджується на правовідносини Сторін за цим Договором.

 9.2. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідність дій своїх працівників, учасників, бенефіціарів (в тому числі кінцевих), посадових осіб та представників, що діють від імені Сторін, вимогам норм антикорупційного законодавства застосовного до цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, законодавством України про запобігання корупції.

 9.3. Сторони заявляють, що не здійснювали, не обіцяли, не уповноважували, не дозволяли, не пропонували (і зобов’язуються утримуватись від таких дій) у зв’язку з виконанням цього Договору, прямо чи опосередковано передачу або отримання будь-якого платежу, передачу будь-якої незаконної вигоди та/або здійснення незаконного впливу в інший спосіб щодо:

 - будь-якої особи, на яку розповсюджується дія заборон/обмежень, передбачених законодавством про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

 - будь-якої політичної партії, громадського об’єднання, засобу масової інформації;

 - будь-якої особи, що є учасником, бенефіціаром (у тому числі, кінцевим), посадовою особою органів управління, працівником та/або уповноваженим представником іншої Сторони за цим Договором.

 9.4. Сторони зобов’язуються утримуватись від будь-яких дій, метою та/або результатом яких є порушення законодавства про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, а також докладати розумних зусиль для уникнення зазначених ризиків ділових відносин з відповідними контрагентами. Зокрема не вчиняти дії, що відповідно до ст. ст. 358, 368-3, 369 Кримінального кодексу України кваліфікується як:

 - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

 - підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

 - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі..

 9.5. Сторони підтверджують, що жодна з них, а також їх учасники, бенефіціари (у тому числі, кінцеві), посадові особи органів управління не були визнані винними у вчиненні і не вчиняли правопорушень, пов’язаних із корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, злочинів у сфері господарської діяльності.

 9.6. Сторони підтверджують, що на них, а також на їх учасників, бенефіціарів (у тому числі, кінцевих), посадових осіб органів управління не поширюється дія національних санкцій України, санкцій Ради безпеки ООН, Європейського Союзу, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії або будь-якої іншої держави чи міжнародної організації, які можуть призвести до ризиків діяльності іншої Сторони (в тому числі реалізації правовідносин за цим Договором).

 9.7. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов’язується надавати всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов’язаний із виконанням умов цього Договору.

 9.8. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов’язується ознайомитися із Кодексом етики Агентства та положеннями Антикорупційної програми Служби відновлення, які викладені на веб-сайті Агентства та Служби відновлення відповідно. Під час виконання зобов’язань за цим договором, Сторона (контрагент Служби) повинна дотримуватися принципів та вимог, що містяться в Кодексі етики Агентства та положеннях Антикорупційної програми Служби відновлення.

 9.9. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов’язується забезпечувати зберігання інформації, рахунків та інших документів в тому числі щодо своїх контрагентів, які мають відношення до даного договору, протягом трьох років після закінчення терміну його дії та надавати їх на запит Службі відновлення або уповноваженій нею особі.

 9.10. Служба відновлення може контролювати та перевіряти дотримання Стороною (контрагентом Служби відновлення) та/або її контрагентами умов цього договору, здійснювати аудит всієї інформації, цін і вартості, і витрат, які мають відношення до даного договору, в будь-який момент протягом терміну дії цього договору та протягом трьох років після закінчення терміну його дії.

 9.11. У процесі перевірки або аудиту Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов'язується надавати Службі відновлення вільний доступ до інформації, рахунків та інших документів, які мають відношення до даного договору та впроваджувати всі узгоджені рекомендації, які виникають за результатами такого контролю або перевірки в строки, узгоджені зі Службою відновлення.

 9.12. Якщо під час дії цього договору Служба відновлення будь-яким чином, чи в результаті використання свого права на моніторинг або аудит, визначеного цим договором, чи іншим способом, має розумні підстави вважати, що Сторона (контрагент Служби відновлення) порушує положення чинного законодавства, що стосуються корупції; відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансування тероризму; або фінансування розповсюдження зброї масового знищення; або вчиняє будь-яке порушення антикорупційних застережень, що викладені в цьому договорі, Служба відновлення може вимагати від такої Сторони вжити заходів, які Служба відновлення вважатиме доцільними, для виправлення обставин, та в розумний час і повідомити Службу відновлення про такі дії.

 9.13. Якщо Стороною не вжито заходів для виправлення обставин, Служба відновлення може на свій розсуд або зупинити дію договору, або розірвати його, при цьому всі суми, які мають бути виплачені за договором на момент зупинення або розірвання договору, підлягатимуть сплаті, наскільки це дозволено чинним законодавством.

 9.14. Порушення однією із Cторін, будь-якої із вимог чинного законодавства, що стосуються корупції; відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансування тероризму; або фінансування розповсюдження зброї масового знищення; або вчиняє будь-яке порушення антикорупційних застережень, що викладені в цьому договорі розцінюється як істотне порушення даного Договору, що надає право Службі відновлення на дострокове розірвання цього Договору шляхом надсилання письмового повідомлення.

**10. Вирішення спорів**

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.

**11. Строк дії договору**

 11.1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами.

11.2. Строк дії Договору складає 36 (тридцять шість) місяців з моменту його укладення, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

11.3. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку за таких обставин:

- відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;

- відсутність фінансування за цим Договором;

- порушення з вини Виконавця строків надання послуг, визначених в дефектних актах, більш ніж на 10 (десять) календарних днів.

 Датою розірвання Договору, з огляду на те яка подія настане раніше, є:

6 (шостий) календарний день з дня отримання Виконавцем підписаної з боку Замовника додаткової угоди про розірвання Договору, або 6 (шостий) календарний день з дати отримання відділом поштового зв’язку за адресою, зазначеною Виконавцем у Розділі 14 Договору, підписаної з боку Замовника додаткової угоди про розірвання Договору. У даному випадку Сторони погодили, що підписана лише з боку Замовника додаткова угода про розірвання Договору є належним чином укладеною Сторонами та обов’язковою до виконання.

11.5. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

 11.6. Строк дії Договору може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення ціни Договору.

 11.7. Строк дії Договору може бути продовжений з підстав, визначених у п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами).

11.8. Істотні умови цього Договору не можуть бути змінені до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, крім випадків, визначених у п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (зі змінами).

 **12. Інші умови**

12.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

12.2. Договір складається українською мовою в 3 (трьох) примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один - Виконавцю. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною.

12.3.Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються шляхом укладення додаткових угод, підписаних повноважними представниками Сторін.

**13. Додатки до договору**

 13.1. Невід’ємноючастиною цього Договорує**:**

- Протяжність та склад ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення (Додаток №1);

- Договірна ціна (Додаток №2);

- Перелік основних матеріальних ресурсів (Додаток №3);

- Календарний графік надання послуг (Додаток № 4).

**14. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області**код за ЄДРПОУ 26345736Україна, 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 11-Ателефакс: (044) 249-86-95р/р UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МФО 820172ІПН 263457326589Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБМ. П. | **Виконавець:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р/р UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Електронна пошта: Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБМ. П. |

Додаток № 1 до проекту договору

*(завантажено окремим файлом)*