**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ**

**В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  Протоколом уповноваженої особи  управління освіти Святошинської районної  у місті Києві державної адміністрації  № 201 від 30 квітень 2024 р.  уповноважена особа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Ілинич |  |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

на закупівлю:

зі змінами від 03.05.2024

**Поточний ремонт приміщень у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 134 за адресою: вул. Авіаконструкторська, 17/4 Святошинського району міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**

м. Київ – 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Розділ І. Загальні положення** | |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі — Особливості).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| **2.** | **Інформація про Замовника** |  |
| **2.1.** | Повне найменування | **Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації** (далі – Замовник) |
| **2.2.** | Місцезнаходження | 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6а |
| **2.3.** | Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками | З питань, пов’язаних з підготовкою тендерних пропозицій, учасники процедури закупівлі (далі – Учасник) можуть звертатися до уповноваженої особи Замовника:  **Ілинич Михайло Петрович** – уповноважена особа, економіст групи з питань тендерних закупівель та договірних відносин, кабінет 215, [**sv.tender106@gmail.com**](mailto:sv.tender106@gmail.com)тел. 098 890 79 63  З питань, щодо технічного завдання: Головаха Віталій Сергійович, головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення, каб. 117a, тел. 063-619-84-34 |
| **3.** | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги з особливостями |
| **4.** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| **4.1.** | Назва предмета закупівлі | **Поточний ремонт приміщень у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 134 за адресою: вул. Авіаконструкторська, 17/4 Святошинського району міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** |
| **4.2.** | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому |
| **4.3.** | Місце, кількість, обсяг виконання робіт, надання послуг | вул. Авіаконструкторська, 17/4 Святошинськоого району міста Києва  Одна послуга. |
| **4.4.** | Строк виконання робіт, надання послуг | З моменту підписання договору про закупівлю сторонами по 01.08.2024 |
| **5.** | **Недискримінація Учасників** | Вітчизняні та іноземні Учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівельна рівних умовах, крім фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані санкції відповідно до Закону України “Про санкції”. Замовник забезпечує вільний доступ усіх Учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим законом. |
| **6.** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня.  Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення процедури закупівлі. |
| **7.** | **Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.  У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою.  Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою. |
|  | **Розділ ІІ. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації** | |
| **1.** | **Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі — звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів.  Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше ніж на чотири дні. |
| **2.** | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме ― в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
|  | **Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | |
| **1.** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин [першої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1462), [четвертої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1469),  [шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1471) та [сьомої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1472) статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:  − інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – згідно з **Додатком 2** до цієї тендерної документації;  − інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – згідно з **Додатком 3** до цієї тендерної документації;  − документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції; (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);  − інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 8 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу) (застосовується для робіт або послуг);  − у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання;  - у складі пропозиції надається форма «Тендерна пропозиція» за формою **Додатку 1** тендерної документації.  − іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.  Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.  Переможець процедури закупівлі у строк, що **не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в **Додатку № 3** (для переможця).  Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:  1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;  2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана удосконаленим електронним підписом або кваліфікованим електронним підписом (далі – УЕП/КЕП відповідно);  3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти УЕП/КЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.  Винятки:  1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено УЕП/КЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій УЕП/КЕП.  Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без УЕП/КЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).  Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».  Замовник перевіряє УЕП/КЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки УЕП/КЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).  Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. |
| **2.** | **Формальні помилки** | Опис та приклади формальних несуттєвих помилок:  Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок»:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  Опис формальних помилок:  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Приклади формальних помилок:  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». |
| **3.** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| **4.** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачається. |
| **5.** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:   * відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; * погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.   У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **6.** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги становлені пунктом 47 Особливостей** | Відповідно до пункту 48 Особливостей у разі закупівлі послуг або робіт замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційному критерію (кваліфікаційним критеріям) відповідно до статті 16 Закону.  Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в **Додатку 2** до цієї тендерної документації.  Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей, зазначені в **Додатку 3** до цієї тендерної документації.  Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей:  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1 і 7), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.  Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.  У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених цим пунктом. |
| **7.** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.** | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі викладена у **Додатку 4** до тендерної документації.  До кошторисного розрахунку мають бути надані підтверджуючі розрахунки у відповідності до державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень, а саме:  Кошторисна документація (розроблена в ліцензованому програмному комплексі АВК-5 або аналогічному ліцензованому програмному комплексіта додатково інформаційну модель комплексу АВК-5 або аналогічну модель формату IMD), пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, (копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації, подається у складі тендерної пропозиції) у складі:  Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та повинен включати витрати на технічний нагляд 1,5%);  - Договірна ціна (визначається з урахуванням експертизи та витрат на технічний нагляд 1,5%);  - Дефектний акт;  - Локальні кошториси;  - Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;  Для надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми які відповідають вимогам діючого законодавства, а також застосовуватися заходи із  захисту довкілля.  Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам (технічна частина тендерної документації) буде відхилена, як така, що не відповідає умовам тендерної документації.    Ціна пропозиції Учасника (договірна ціна) - сума за яку   Учасник пропонує виконати перелік послуг, передбачених в технічній частині тендерної документації.  Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до державних будівельних норм із урахування змін та доповнень.  Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Вартість тендерної пропозиції включає вартість всіх послуг передбачених **Додатком 4** до тендерної документації.  У разі, якщо у пропозиції Учасника не включені будь-які обсяги послуг, передбачені умовами тендерної документації, або обсяги послуг відрізняються від технічного завдання, така пропозиція відхиляється.  Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги та самостійно несе витрати на їх отримання.  Структура договірної ціни є твердою і визначається у відповідності до Настанови з визначення вартості будівництва, з урахуванням змін та доповнень.  До розрахунку ціни тендерної пропозиції Учасника невключаються витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати пов’язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке вимагається), витрати пов’язані із укладанням договору про закупівлю, у т.ч. і ті, що не пов’язані із його нотаріальним посвідченням (якщо такі будуть).  Тендерна пропозиція Учасника, в ціну якої включено будь які витрати понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, що безпосередньо не стосуються виконання послуг, відхиляється замовником. Зазначені витрати (якщо такі будуть) сплачуються Учасником за рахунок його прибутку. |
| **8.** | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця** | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення). |
| **9.** | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції Учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
|  | **Розділ IV Подання та розкриття тендерної пропозиції** | |
| **1.** | **Кінцевий строк подання тендерної пропозицій** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 00.00 годин 08 травня 2024 року  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| **2.** | **Порядок розкриття тендерної пропозиції** | Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону.  Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої - дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.  Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. |
|  | **Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції** | |
| **1.** | **Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію** | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:  Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною.  Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.  Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів.  До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Учасник визначає ціни на роботи, що він пропонує поставити/надати/виконати за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для послуг даного виду.  Замовник розглядає тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною відповідно до Особливостей (далі — найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція), щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  У разі відхилення замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції відповідно до Особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені Особливостями.  Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. |
| **2.** | **Обгрунтування аномально низької тендерної пропозиції** | Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. |
| **3.** | **Інша інформація** | За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням Особливостей.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  У деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу «або еквівалент». Для правильного оформлення тендерної пропозиції Учасник вивчає всі інструкції, форми та терміни, наведені у тендерній документації.  У разі зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.  За надання недостовірної інформації Учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником  Інші умови тендерної документації:  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2. У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.  3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених **Додатком 2** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6. Якщо документ, що вимагається замовником, містить інформацію, яка є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17) "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, надати лист- роз’яснення, в якому зазначити, де міститься така інформація  7. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником –юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.  8. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  9. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у **Додатку 5** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого в цій тендерній документації.  10. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  11.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  12. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками  13. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):   * постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 No 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;   Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 No 1207-VII. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у:  громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах);  юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран;  юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.  Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” |
| **4.** | **Відхилення тендерних пропозицій** | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені [пунктом 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n615) цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n586) пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час [виправлення](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \l "w1_3) виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1543) частини чотирнадцятої статті 29 Закону/[абзацом дев’ятим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n581) пункту 37 Особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог [пункту 40](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n584) цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. No 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., No 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 43](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n588) Особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до [абзацу першого](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1422) частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у [підпунктах 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n618), [5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n620), [6](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n621) і [12](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n627)  пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з [абзацом першим](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#n586) пункту 42 цих особливостей.  Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена.  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
|  | **Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | |
| **1.** | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | Замовник відміняє відкриті торги у разі:  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2.** | **Строк укладання договору про закупівлю** | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| **3.** | **Проект договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в **Додатку 5** до цієї тендерної документації.  Учасники у складі пропозиції надають проєкт Договору про закупівлю відповідно до **Додатку № 5** до тендерної документації, який повинен бути заповнений зі сторони учасника. |
| **4.** | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.  Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів/використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених цими особливостями.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.  У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору про закупівлю.  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей. |
| **5.** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається |

**Додаток 1**

**до тендерної документації**

***Форма “Тендерна пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.***

***Учасник не повинен відступати від даної форми та заповнює всі необхідні графи .***

**Тендерна пропозиція**

Ми, (найменування Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах з особливостями на закупівлю: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

згідно з технічними та іншими вимогами Замовника. Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю послуг.

1. Повне найменування учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Адреса (місце знаходження)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Додаткові відомості \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Вартість: пропозиції становить:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Загальна сума літерами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Учасник вказує загальну вартість пропозиції на послуги, відповідно до кошторисного розрахунку. Ціни вказуються з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Вартість пропозиції повинна включати в себе витрати на проходження експертизи кошторисної документації та витрати на технічний нагляд 1,5%.

Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.

У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 (дев’яносто) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь- якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через **15** днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через **5** днів з дати оприлюднення в електроннній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

МП

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності).***

***Примітка:***

* *Учасники повинні дотримуватись встановленої форми.*
* *Внесення в форму «Тендерна пропозиція» будь-яких змін неприпустимо.*
* *Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.*
* *Якщо Учасник не являється платником податку на додану вартість або звільнений від податків, у складі своєї пропозиції такий Учасник надає всі відповідні документи або пояснювальні записки.*
* *Учасник який не являється платником податку на додану вартість «загальна вартість грн.» вказується без ПДВ.*
* *Вартість пропозиції Учасника повинна включати витрати на страхування (у разі потреби), сплату податків та інших обов’язкових платежів, відповідно до чинного законодавства, тощо.*

Тендерна пропозиція подається у сканованому вигляді за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів. Відповідальність за помилки друку у документах, наданих Замовнику через електронну систему закупівель та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

**Додаток 2**

**до тендерної документації**

***Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності УЧАСНИКА кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:***

**Розділ І.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва документа** |
| **Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до чинного законодавства** | |
| **1.** | Інформаційна довідка, складена у довільній формі, з відомостями про Учасника (адреса юридична, фактична та електронна, телефон), реквізити (номер рахунку, назва та МФО), керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів), форму власності та юридичний статус, організаційно – правова форма (для юридичних осіб, крім, об’єднання учасників), основний вид діяльності. |
| **2.** | **Для юридичних осіб:**  Довідка у довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної пропозиції, тендерну пропозицію та договір за результатами проведення процедури закупівлі. На підтвердження інформації, зазначеної у такій довідці, учасник надає у складі пропозиції наступні документи:   * протокол зборів засновників про призначення директора або виписка з протоколу засновників або рішення засновника/учасника, наказ про призначення - у разі підписання керівником організації-учасника * доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) - у разі підписання іншою особою; * статут зі змінами та доповненнями з відміткою державного реєстратора *(у випадку відсутності відмітки державного реєстратора, учасник повинен надати довідку або опис, де зазначено код доступу, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу або інший установчий документ зі змінами (у випадку законодавчо обумовленої відсутності статуту).* У разі, якщо Учасник здійснює господарську діяльність на підставі модельного статуту, надається копія відповідного рішення загальних зборів учасників;   **Для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців:**  Довідка у довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної пропозиції, тендерну пропозицію та договір за результатами проведення процедури закупівлі. На підтвердження інформації, зазначеної у такій довідці, учасник надає у складі пропозиції наступні документи:   * довідка про присвоєння ідентифікаційного коду/Картка про присвоєння ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу -для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців)   паспорту (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що  підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами) - для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців. |
| **3.** | Копія чинного дозволу на виконання послуг (робіт) підвищеної небезпеки/або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, виданих на ім’я Учасника та/або субпідрядної організації та/або співвиконавця на:   * Монтаж, демонтаж та капiтальний ремонт будинкiв, споруд, а також вiдновлення та зміцнення їх аварійних частин. * Нанесення лакофарбових покрить, rрунтовок та шпакльовок на основi нiтрофарб, полiмерних композицiй (полiхлорвiнiлових, епоксидних тощо) (п.17 Група Б додатку 2 до Порядку);   та висновок експертизи, щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки. |
| **4.** | Свідоцтво про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (надається, якщо учасник є платником ПДВ);  Свідоцтво про реєстрацію Учасника платником єдиного податку або Витяг з реєстру платників єдиного податку (надається, якщо учасник є платником єдиного податку); |
| **5.** | З метою підтвердження відповідності якості робіт, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати  - Копія діючого сертифікату ДСТУ 8965:2019 «Система управлiння пожежною безпекою об'єкта захисту. Загальнi положення» та звіт за результатами останнього аудиту.  - Копія діючого сертифікату ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управлiння якiстю. Вимоги» та звіт за результатами останнього аудиту.  - Копія діючого сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологiчного управлiння. Вимоги та настанови щодо застосовування» та звіт за результатами останнього аудиту.  - Копія діючого сертифікату ДСТУ ISO 23932:2018 (1S0 23932:2009, IDT) «Iнжинiринг пожежної безпеки. Загальнi принципи» та звіт за результатами останнього аудиту.  - Копія діючого сертифікату ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управлiння якiстю. Вимоги» з урахованням ДСТУ ISO 26000:2019 (ISO 26000:2010, IDT) «Настанови щодо соцiальної вiдповiдальностi» та звіт за результатами останнього аудиту.  - Копія діючого сертифікату ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управлiння щодо протидii корупцiї. Вимоги та настанови щодо застосування» та звіт за результатами останнього аудиту.  - Копія діючого сертифікату ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управлiння охороною здоров'я та безпекою працi. Вимоги та настанови щодо застосування) та звіт за результатами останнього аудиту.  - Копія діючого сертифікату ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання» та звіт за результатами останнього аудиту.  Та сферу (сфери) акредитації та атестат (атестати) про акредитацію НААУ організації (організацій) яка/і видала/и вищевказані сертифікати.   * Копію ліцензії програмного комплексу АВК -5 або іншого сумісного програмного комплексу (договір та акт). |

***Розділ ІІ.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям** |
| **1.** | **Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій\***  *\* Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців* | Довідка в довільній формі, в якій зазначається наступна інформація:  - наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій необхідних для виконання робіт /надання послуг /поставки товарів визначених у технічних вимогах.  **Довідка**  **про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт/надання послуг**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Найменування, або тип обладнання,**  **будівельних машин та механізмів,**  **матеріально-технічної бази** | **Власне, орендоване, надане субпідрядником/ співвиконавцем** | **Кількість наявних одиниць** | | **1** | **2** | **3** | **4** | |  |  |  |  |   *Посада, П.І.Б. керівника або уповноваженої особи Підпис М.П.*  Обов’язкова наявність приміщень, транспорту, обладнання.  На підтвердження наявності приміщення в пропозиції надати документ, що підтверджує право власності (свідоцтво про право власності) та/або оренди та/або право користування.  На підтвердження наявності транспортних засобів в пропозиції надати документ, що підтверджує право власності (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я учасника) та/або оренди та/або право користування. У разі надання документу щодо оренди або права користування, обов’язково додати документ, що підтверджує право власності орендодавця (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу).  На підтвердження наявності обладнанням та матеріально-технічної бази надати документ, що підтверджує право власності та/або оренди та/або право користування, відповідно до наданої довідки, вони повинні бути дійсними на термін необхідний для проведення робіт на об’єкті. |
| **2.** | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід\***  *\* Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців* | 2.1. Довідка в довільній формі, в якій зазначається наступна інформація:  - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.  Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Прізвище, ім’я та по- батькові, посада** | **Спеціальність та/або кваліфікація та/або розряд** | **Загальний досвід роботи за професією (років**  **та/або місяців)** | **Освіта** | **Примітка\*** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **1.** | **………** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   ***Якщо працівника для виконання послуг залучатиме***  ***субпідрядник/співвиконавець, учасник відмічає в цьому стовбі***  ***«субпідрядник/ співвиконавець».***  *Посада, П.І.Б. керівника або уповноваженої особи Підпис М.П.*  2.2. У довідці обов’язково мають бути зазначені:  - головний інженер;  - виконроб;  - монтажник;  - штукатур;  - маляр;  - слюсар-сантехнік;  - електрмонтер;  - стропальник;  - інженер з охорони праці (або співробітник на якого покладені подібні обов’язки);  - інженер проектуальник в частині кошторисної документації  Вищезазначені фахівці повинні мати посвідчення (надати в складі тендерної пропозиції копію(ї) протоколу/витягу з протоколу перевірки знань з ОП та посвідчення), які підтверджують знання вимог Законів і нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальнi вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт», НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 45.2-7.03-17 «Мiнiмальнi вимоги з охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони працi пiд час експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв, пiдiймальних пристроїв вiдповiдного обладнання», НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони працi пщ час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони працi на автомобiльному транспортi», НПАОП 28.0-1.32-13 «Правила охорони працi пiд час фарбувальних робiт», (надати в складі тендерної пропозиції копії протоколів/витягів з протоколів перевірки знань та посвідчення з "Правила технiчної експлуатацї електроустановок споживачiв" (далi - ПТЕЕС), "Правил роздрiбного ринку електричноi' енергii'" (далi - ПРРЕЕ), "Правила улаштування електроустановок" (далi - ПУЕ), «Правил безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв» (ПБЕЕС), «Правил експлуатацiї електрозахисних засобiв» (ПЕЕЗ).  Вищезазначені фахівці повинні надати в складі тендерної пропозиції копію(ї) протоколу/витягу з протоколу перевірки знань та посвідчення з правил пожежної безпеки.  Інженер з охорони праці (або співробітник на якого покладені подібні обов’язки), головний інженер та виконроб додатково має підтвердити знання (надати в складі тендерної пропозиції копію(ї) протоколу/витягу з протоколу комісії перевірки знань з охорони праці та копію(ї) чинного посвідчення) НПАОП 45.2-7.02-12 Системи стандартів безпеки праці Охорони праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009).  Якщо перевірка знань зазначених вище вимог нормативно-правових актів з охорони праці та Правил відбувалась відповідно Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві учасника (роботодавця), надати в складі тендерної пропозиції протоколи/витяги з протоколів, посвідчення на весь склад комісії які підтверджують проходження ними навчання з охорони праці в навчальному центрі.  Для підтвердження кваліфікації працівників зазначених в довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації надати в складі тендерної пропозиції – документи про освіту або документи присвоєння (підвищення кваліфікації).  Копії документів, що підтверджують працевлаштування вищезазначених працівників та повідомлення про прийняття працівника на роботу відповідно за формою, згідно з додатком до Порядку № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».  Копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації (завірена підписами та печатками інженера-проектувальника та Учасника) з страхуванням цивільно-правової відповідальності перед третіми особами при здійсненні професійної діяльності (копія договору страхування та страхового полісу).  На всіх працівників зазначених в довідці надати медичні книжки форми 1-ОМК затверджених Наказом МОЗ України № 150, в яких міститься відповідний запис підтверджуючий вчасне проходження медичного огляду, медичні картки огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я, довідки про проходження психіатричного огляду та огляду на предмет вживання психоактивних речовин. |
| **3.** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)** | * 1. 3.1. Довідка в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів) (не менше одного договору). Аналогічним є договір на виконання робіт з поточного або капітального ремонту за предметом закупівлі   2. 3.2. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати: - не менше 1 оригіналу або копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору),   3. 3.3 Позитивний відгук про виконання всіх договорів, які зазначені в довідці п.3.1, лист-відгук має бути оформлений на фірмовому бланку Замовника (у разі наявності такого бланка) з обов’язковим посиланням на № та дату договору.   4. *\*Позитивний відгук виконання аналогічних робіт/послуг має бути складений на фірмовому бланку замовника, завірений підписом уповноваженої посадової особи замовника, повинен бути датований 2023 або 2024 роком.* |
| **4.** | **Наявність фінансової спроможності\***  **\* Замовник не вимагає надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини).** | 4.1. Копія балансу підприємства за останній звітний період з відміткою про прийняття відповідного органу. Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період з відміткою про прийняття відповідного органу. 4.2. Оригінал довідки, виданої обслуговуючим банком (банками), щодо відкритих рахунків Учасника, надана станом на 01.01.2023 або більш пізню дату.  4.3. Оригінал довідки (або нотаріально завірену копію) про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів дійсну на момент подання.  *Ті учасники, що працюють менше одного року надають документи на підтвердження фінансової спроможності за період роботи (з дня державної реєстрації створення Учасника і до дня оголошення цієї процедури закупівлі включно).  У випадку якщо учасником із законодавчих причин не складається фінансова звітність, він надає лист-роз’яснення з відповідним поясненням та посиланням на нормативні акти* |

*\*\*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**1. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА** (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей, **шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав** в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону *(у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі)*, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом.

**2. Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:\***

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

**3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** згідно п. 47 Особливостей\* | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно п. 47 Особливостей\* **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | \*Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення** керівника\* **учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | \*Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.  (підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника\* учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію.**  **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | \*Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** згідно пункту 47 Особливостей\* | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно пункту 47 Особливостей\* **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | \*Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення** керівника\* **учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | \*Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | \*Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |

**Додаток 4**

**до тендерної документації**

**Інформація**

**про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на Поточний ремонт приміщень у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 134 за адресою: вул. Авіаконструкторська, 17/4 Святошинського району міста Києва (код ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт К=1,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | | Примітка | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
|  | | | Відділ №1. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | Розділ №1. Загальна кухня | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 18,4 | | |  | | |
| 2 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 18,4 | | |  | | |
| 3 | | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | | м2 | | | 18,4 | | |  | | |
| 4 | | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | м2 | | | 17,68 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 5 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 20,19 | | |  | | |
| 6 | | | Антисептування водними сумішами стін | | | | м2 | | | 20,19 | | |  | | |
| 7 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 20,19 | | |  | | |
| 8 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 20,19 | | |  | | |
| 9 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 16,2 | | |  | | |
| 10 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 9,55 | | |  | | |
| 11 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 3,99 | | |  | | |
| 12 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 20,19 | | |  | | |
| 13 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 20,19 | | |  | | |
| 14 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 20,19 | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 15 | | | Очищення поверхонь щітками | | | | м2 | | | 4,94 | | |  | | |
| 16 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | | 4,94 | | |  | | |
| 17 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | | | м2 | | | 3,5 | | |  | | |
| 18 | | | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм  тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | | | | м2 | | | 1,44 | | |  | | |
|  | | | Розділ №2. Склад | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 19 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 7,6 | | |  | | |
| 20 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 7,6 | | |  | | |
| 21 | | | Грунтування поверхні стель | | | | м2 | | | 7,6 | | |  | | |
| 22 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 5 мм | | | | м2 | | | 7,6 | | |  | | |
| 23 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 7,6 | | |  | | |
| 24 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 7,6 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 25 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 12,6 | | |  | | |
| 26 | | | Антисептування водними сумішами стін | | | | м2 | | | 12,6 | | |  | | |
| 27 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 12,6 | | |  | | |
| 28 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 10,85 | | |  | | |
| 29 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 2,33 | | |  | | |
| 30 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 1,75 | | |  | | |
| 31 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 12,6 | | |  | | |
| 32 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 12,6 | | |  | | |
| 33 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 12,6 | | |  | | |
| 34 | | | Очищення поверхонь щітками | | | | м2 | | | 2,47 | | |  | | |
| 35 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | | 2,47 | | |  | | |
| 36 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | | | м2 | | | 1,75 | | |  | | |
| 37 | | | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм  тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | | | | м2 | | | 0,72 | | |  | | |
|  | | | Розділ №3. Кімната зберігання овочів | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 38 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 2,97 | | |  | | |
| 39 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 2,97 | | |  | | |
| 40 | | | Грунтування поверхні стель | | | | м2 | | | 2,97 | | |  | | |
| 41 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 5 мм | | | | м2 | | | 2,97 | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 42 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 2,97 | | |  | | |
| 43 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 2,97 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 44 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 20,51 | | |  | | |
| 45 | | | Антисептування водними сумішами стін | | | | м2 | | | 20,51 | | |  | | |
| 46 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 20,51 | | |  | | |
| 47 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 19,7 | | |  | | |
| 48 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 10,1 | | |  | | |
| 49 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 0,81 | | |  | | |
| 50 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 20,51 | | |  | | |
| 51 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 20,51 | | |  | | |
| 52 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 20,51 | | |  | | |
|  | | | Розділ №4. Тамбур | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 53 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 1,47 | | |  | | |
| 54 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 1,47 | | |  | | |
| 55 | | | Грунтування поверхні стель | | | | м2 | | | 1,47 | | |  | | |
| 56 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 5 мм | | | | м2 | | | 1,47 | | |  | | |
| 57 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 1,47 | | |  | | |
| 58 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 1,47 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 59 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 6,31 | | |  | | |
| 60 | | | Антисептування водними сумішами стін | | | | м2 | | | 6,31 | | |  | | |
| 61 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 6,31 | | |  | | |
| 62 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 4,86 | | |  | | |
| 63 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 9,64 | | |  | | |
| 64 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 1,45 | | |  | | |
| 65 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 6,31 | | |  | | |
| 66 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 6,31 | | |  | | |
| 67 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 6,31 | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
|  | | | Розділ №5. Коридор | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 68 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 3,6 | | |  | | |
| 69 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 3,6 | | |  | | |
| 70 | | | Грунтування поверхні стель | | | | м2 | | | 3,6 | | |  | | |
| 71 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 5 мм | | | | м2 | | | 3,6 | | |  | | |
| 72 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 3,6 | | |  | | |
| 73 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 3,6 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 74 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 6,12 | | |  | | |
| 75 | | | Антисептування водними сумішами стін | | | | м2 | | | 6,12 | | |  | | |
| 76 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 6,12 | | |  | | |
| 77 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 4 | | |  | | |
| 78 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 4 | | |  | | |
| 79 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 9,65 | | |  | | |
| 80 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 2,12 | | |  | | |
| 81 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 6,12 | | |  | | |
| 82 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 6,12 | | |  | | |
| 83 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 6,12 | | |  | | |
|  | | | Розділ №6. Роздягальня | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 84 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 13,62 | | |  | | |
| 85 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 13,62 | | |  | | |
| 86 | | | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | | | м2 | | | 13,62 | | |  | | |
| 87 | | | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | | | | м2 | | | 13,62 | | |  | | |
| 88 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 13,62 | | |  | | |
| 89 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 13,62 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 90 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 4 | | |  | | |
| 91 | | | Антисептування водними сумішами стін | | | | м2 | | | 4 | | |  | | |
| 92 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 4 | | |  | | |
| 93 | | | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних  стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку | | | | м2 | | | 40,52 | | |  | | |
| 94 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 40,52 | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 95 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 39,4 | | |  | | |
| 96 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 40,52 | | |  | | |
| 97 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 20,6 | | |  | | |
| 98 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 4 | | |  | | |
| 99 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 44,52 | | |  | | |
| 100 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 44,52 | | |  | | |
| 101 | | | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 40,52 | | |  | | |
| 102 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 4 | | |  | | |
| 103 | | | Очищення поверхонь щітками | | | | м2 | | | 5,67 | | |  | | |
| 104 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | | 5,67 | | |  | | |
| 105 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | | | м2 | | | 3,75 | | |  | | |
| 106 | | | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм  тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | | | | м2 | | | 1,92 | | |  | | |
|  | | | Розділ №7. Ігрова | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 107 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 50,4 | | |  | | |
| 108 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 50,4 | | |  | | |
| 109 | | | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | | | м2 | | | 50,4 | | |  | | |
| 110 | | | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | | | | м2 | | | 50,4 | | |  | | |
| 111 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 50,4 | | |  | | |
| 112 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 50,4 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 113 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 31,55 | | |  | | |
| 114 | | | Антисептування водними сумішами стін | | | | м2 | | | 31,55 | | |  | | |
| 115 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 31,55 | | |  | | |
| 116 | | | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних  стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку | | | | м2 | | | 39,74 | | |  | | |
| 117 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 39,74 | | |  | | |
| 118 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 71,29 | | |  | | |
| 119 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 64,64 | | |  | | |
| 120 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 34,34 | | |  | | |
| 121 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 6,65 | | |  | | |
| 122 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 71,29 | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 123 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 71,29 | | |  | | |
| 124 | | | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 39,74 | | |  | | |
| 125 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 31,55 | | |  | | |
| 126 | | | Очищення поверхонь щітками | | | | м2 | | | 11,66 | | |  | | |
| 127 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | | 11,66 | | |  | | |
| 128 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | | | м2 | | | 7,5 | | |  | | |
| 129 | | | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм  тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | | | | м2 | | | 4,16 | | |  | | |
| 130 | | | Опорядження поверхні покриттів дверних полотен вручну | | | | м2 | | | 5,77 | | |  | | |
| 131 | | | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень  дверних прорізів по дереву | | | | м2 | | | 5,77 | | |  | | |
|  | | | Розділ №8. Їдальня | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 132 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 20,8 | | |  | | |
| 133 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 20,8 | | |  | | |
| 134 | | | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | | | м2 | | | 20,8 | | |  | | |
| 135 | | | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | | | | м2 | | | 20,8 | | |  | | |
| 136 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 20,8 | | |  | | |
| 137 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 20,8 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 138 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 27,71 | | |  | | |
| 139 | | | Антисептування водними сумішами стін | | | | м2 | | | 27,71 | | |  | | |
| 140 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 27,71 | | |  | | |
| 141 | | | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних  стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку | | | | м2 | | | 19,61 | | |  | | |
| 142 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 19,61 | | |  | | |
| 143 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 39,2 | | |  | | |
| 144 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 20,61 | | |  | | |
| 145 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 32,2 | | |  | | |
| 146 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 7,61 | | |  | | |
| 147 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 47,32 | | |  | | |
| 148 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 47,32 | | |  | | |
| 149 | | | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 19,61 | | |  | | |
| 150 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 27,71 | | |  | | |
| 151 | | | Очищення поверхонь щітками | | | | м2 | | | 5,67 | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 152 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | | 5,67 | | |  | | |
| 153 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | | | м2 | | | 3,75 | | |  | | |
| 154 | | | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм  тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | | | | м2 | | | 1,92 | | |  | | |
| 155 | | | Опорядження поверхні покриттів дверних полотен вручну | | | | м2 | | | 1,75 | | |  | | |
| 156 | | | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень  дверних прорізів по дереву | | | | м2 | | | 1,75 | | |  | | |
|  | | | Розділ №9. Санвузол | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 157 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 12,3 | | |  | | |
| 158 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 12,3 | | |  | | |
| 159 | | | Грунтування поверхні стель | | | | м2 | | | 12,3 | | |  | | |
| 160 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 5 мм | | | | м2 | | | 12,3 | | |  | | |
| 161 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 12,3 | | |  | | |
| 162 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 12,3 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 163 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 17,08 | | |  | | |
| 164 | | | Антисептування водними сумішами стін | | | | м2 | | | 17,08 | | |  | | |
| 165 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 17,08 | | |  | | |
| 166 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 17,08 | | |  | | |
| 167 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 15,22 | | |  | | |
| 168 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 2,3 | | |  | | |
| 169 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 1,86 | | |  | | |
| 170 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 17,08 | | |  | | |
| 171 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 17,08 | | |  | | |
| 172 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 17,08 | | |  | | |
| 173 | | | Очищення поверхонь щітками | | | | м2 | | | 2,71 | | |  | | |
| 174 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | | 2,71 | | |  | | |
| 175 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | | | м2 | | | 1,75 | | |  | | |
| 176 | | | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм  тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | | | | м2 | | | 0,96 | | |  | | |
| 177 | | | Опорядження поверхні покриттів дверних полотен вручну | | | | м2 | | | 1,75 | | |  | | |
| 178 | | | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень  дверних прорізів по дереву | | | | м2 | | | 1,75 | | |  | | |
|  | | | Розділ №10. Спальня | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 179 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 49,53 | | |  | | |
| 180 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 49,53 | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 181 | | | Грунтування поверхні стель | | | | м2 | | | 49,53 | | |  | | |
| 182 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 5 мм | | | | м2 | | | 49,53 | | |  | | |
| 183 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 49,53 | | |  | | |
| 184 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 49,53 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 185 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 43,13 | | |  | | |
| 186 | | | Антисептування водними сумішами стін | | | | м2 | | | 43,13 | | |  | | |
| 187 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 43,13 | | |  | | |
| 188 | | | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних  стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку | | | | м2 | | | 42,01 | | |  | | |
| 189 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 42,01 | | |  | | |
| 190 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 83,5 | | |  | | |
| 191 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 70,58 | | |  | | |
| 192 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 103,55 | | |  | | |
| 193 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 14,56 | | |  | | |
| 194 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 85,14 | | |  | | |
| 195 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 85,14 | | |  | | |
| 196 | | | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 42,01 | | |  | | |
| 197 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 43,13 | | |  | | |
| 198 | | | Очищення поверхонь щітками | | | | м2 | | | 20,48 | | |  | | |
| 199 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | | 20,48 | | |  | | |
| 200 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | | | м2 | | | 12 | | |  | | |
| 201 | | | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм  тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | | | | м2 | | | 8,48 | | |  | | |
| 202 | | | Опорядження поверхні покриттів дверних полотен вручну | | | | м2 | | | 5,77 | | |  | | |
| 203 | | | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень  дверних прорізів по дереву | | | | м2 | | | 5,77 | | |  | | |
|  | | | Відділ №2. ДРУГИЙ ПОВЕРХ | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | Розділ №1. Спортзал | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 204 | | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,  площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | | | | м2 | | | 22,7 | | |  | | |
| 205 | | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів,  колон та пілястр, площа відбивання в одному місці  більше 1 м2 | | | | м2 | | | 4,78 | | |  | | |
| 206 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 27,48 | | |  | | |
| 207 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 48,15 | | |  | | |
| 208 | | | Грунтування поверхні стель | | | | м2 | | | 48,15 | | |  | | |
| 209 | | | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | | | м2 | | | 75,63 | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 210 | | | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | | | | м2 | | | 75,63 | | |  | | |
| 211 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 75,63 | | |  | | |
| 212 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 75,63 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 213 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 12,48 | | |  | | |
| 214 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 12,48 | | |  | | |
| 215 | | | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних  стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку | | | | м2 | | | 104,41 | | |  | | |
| 216 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 104,41 | | |  | | |
| 217 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 104,41 | | |  | | |
| 218 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 104,41 | | |  | | |
| 219 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 34,45 | | |  | | |
| 220 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 7,95 | | |  | | |
| 221 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 116,89 | | |  | | |
| 222 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 116,89 | | |  | | |
| 223 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 116,89 | | |  | | |
| 224 | | | Очищення поверхонь щітками | | | | м2 | | | 12,4 | | |  | | |
| 225 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | | 12,4 | | |  | | |
| 226 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | | | м2 | | | 10 | | |  | | |
| 227 | | | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм  тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | | | | м2 | | | 2,4 | | |  | | |
|  | | | Розділ №2. Їдальня | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 228 | | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,  площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | | | | м2 | | | 6,21 | | |  | | |
| 229 | | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів,  колон та пілястр, площа відбивання в одному місці  більше 1 м2 | | | | м2 | | | 2,2 | | |  | | |
| 230 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 8,41 | | |  | | |
| 231 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 12,29 | | |  | | |
| 232 | | | Грунтування поверхні стель | | | | м2 | | | 12,29 | | |  | | |
| 233 | | | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | | | м2 | | | 20,7 | | |  | | |
| 234 | | | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | | | | м2 | | | 20,7 | | |  | | |
| 235 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 20,7 | | |  | | |
| 236 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 20,7 | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 237 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 23,81 | | |  | | |
| 238 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 23,81 | | |  | | |
| 239 | | | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних  стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку | | | | м2 | | | 22,54 | | |  | | |
| 240 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 42,25 | | |  | | |
| 241 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 42,25 | | |  | | |
| 242 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 42,25 | | |  | | |
| 243 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 30,12 | | |  | | |
| 244 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 7,75 | | |  | | |
| 245 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 54,1 | | |  | | |
| 246 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 54,1 | | |  | | |
| 247 | | | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 22,54 | | |  | | |
| 248 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 31,56 | | |  | | |
| 249 | | | Очищення поверхонь щітками | | | | м2 | | | 6,6 | | |  | | |
| 250 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | | 6,6 | | |  | | |
| 251 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | | | м2 | | | 5 | | |  | | |
| 252 | | | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм  тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | | | | м2 | | | 1,6 | | |  | | |
|  | | | Розділ №3. Санвузол | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 253 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 17,16 | | |  | | |
| 254 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 15,5 | | |  | | |
| 255 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 15,5 | | |  | | |
| 256 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 15,5 | | |  | | |
| 257 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 2,65 | | |  | | |
| 258 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 2,65 | | |  | | |
| 259 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 18,15 | | |  | | |
| 260 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 18,15 | | |  | | |
| 261 | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 18,15 | | |  | | |
| 262 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 18,15 | | |  | | |
| 263 | | | Очищення поверхонь щітками | | | | м2 | | | 3,3 | | |  | | |
| 264 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | | | | м2 | | | 3,3 | | |  | | |
| 265 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 за 2 рази | | | | м2 | | | 2,5 | | |  | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | |
| 266 | | | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм  тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | | | | м2 | | | 0,8 | | |  | | |
|  | | | Розділ №4. Ігрова | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | СТЕЛЯ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 267 | | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,  площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | | | | м2 | | | 50,18 | | |  | | |
| 268 | | | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший  шар | | | | м2 | | | 50,18 | | |  | | |
| 269 | | | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | | | м2 | | | 50,18 | | |  | | |
| 270 | | | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | | | | м2 | | | 50,18 | | |  | | |
| 271 | | | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм  при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | | 50,18 | | |  | | |
| 272 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 50,18 | | |  | | |
|  | | | СТІНИ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 273 | | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,  перхлорвінілової фарби | | | | м2 | | | 32,67 | | |  | | |
| 274 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 32,67 | | |  | | |
| 275 | | | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних  стовпів, колон, пілястр по цеглі під штукатурку | | | | м2 | | | 40,85 | | |  | | |
| 276 | | | Грунтування поверхні стін | | | | м2 | | | 40,85 | | |  | | |
| 277 | | | Обклеювання склосіткою стiн | | | | м2 | | | 66,9 | | |  | | |
| 278 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | | | м2 | | | 66,9 | | |  | | |
| 279 | | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | | 34,72 | | |  | | |
| 280 | | | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | | | м2 | | | 6,62 | | |  | | |
| 281 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | | 73,52 | | |  | | |
| 282 | | | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | | | | м2 | | | 73,52 | | |  | | |
| 283 | | | Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 40,85 | | |  | | |
| 284 | | | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | м2 | | | 32,67 | | |  | | |
|  | | | Відділ №3. Електромонтажні роботи | | | |  | | |  | | |  | | |
| 285 | | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | | шт | | | 51 | | |  | | |
| 286 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | | | | м | | | 50 | | |  | | |
| 287 | | | Монтаж LED світильників | | | | шт | | | 51 | | |  | | |
|  | | | Відділ №4. ІНШІ | | | |  | | |  | | |  | | |
| 288 | | | Навантаження сміття вручну | | | | т | | | 2,909 | | |  | | |
| 289 | | | Перевезення сміття до 30 км | | | | т | | | 2,909 | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

Примітка:

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг.

Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).

**Додаток 5**

**до тендерної документації**

*\*Проєкт договору заповнюється Учасником та додається в сканованому вигляді у складі тендерної пропозиції*

*(без зазначення суми договору).*

*\*Ціна договору, який буде укладено з переможцем, повинна відповідати сумі аукціону, за якою Учасника визначено переможцем.*

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

(додається окремим файлом)