**Додаток 1**

Технічна специфікація

про необхідні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: «Послуги з видалення та підрізка аварійних, сухостійних дерев, самосіву, видалення заростей борщівника Сосновського, в тому числі в РЛП "Загребелля" та покращення санітарно-технічного стану та благоустрою водних об'єктів на території Тернопільської міської територіальної громади на 2024р.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Вид послуг | Одиниця виміру | Об'єм |
|
| 1 | Видалення аварійних, сухостійних дерев  |   |   |
|   | з діаметром до 10 см. | шт. | 20 |
|   | з діаметром 11-20 см. | шт. | 70 |
|   | з діаметром 21-30 см. | шт. | 100 |
|   | з діаметром 31-40 см. | шт. | 80 |
|   | з діаметром 41-50 см. | шт. | 33 |
|   | з діаметром 51-69 см. | шт. | 20 |
|   | з діаметром 70-90 см. | шт. | 7 |
|   | з діаметром більше 91 см. | шт. | 1 |
| 2 | Омолоджу вальне обрізування дерев  | шт. | 30 |
| 3 | Видалення пеньків (діаметр 25-60 см.) | маш./год. | 80 |
| 4 | Засипка ґрунтом | м.куб. | 10 |
| 5 | Робота вантажників | люд./год. | 80 |
| 6 | Подрібнення гілля  | маш./год. | 325 |
| 7 | Видалення самосіву за допомогою бензопили | люд./год. | 270 |
| 8 | Видалення самосіву, заростей борщівника Сосновського, трави та очерету за допомогою тримера | люд./год. | 780 |
| 9 | Викорчовування заростей борщівника Сосновського | люд./год. | 170 |
| 10 | Згрібання зрізаних або викорчуваних заростей борщівника Сосновського, трави та очерету | люд./год. | 150 |
| 11 | Кроплення заростей борщівника Сосновського | люд./год. | 300 |
| 12 | Прибирання сміття | люд./год. | 18 |
| 13 | Проведення дезінсекції по знищенню личинок малярійного комара | м2 | 5 000 |
| 14 | Акарицидні заходи зі знищення популяції іксодових кліщів | м2 | 21 000 |
| 15 | Перевезення інвентаря, матеріалів та доставка працівників  | маш./год. | 200 |
| 16 | Вивезення гілля, самосіву, трави, очерету та деревних відходів  | маш./год. | 140 |
| 17 | Видалення аварійних, сухостійних дерев за допомогою автовишки | маш./год. | 300 |