ДОГОВІР № ______

про закупівлю робіт

м. Дунаївці	               ______________2023 року

Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради, в особі тимчасово виконуючого обов’язки начальника управління – Начальника відділу ВІТРОВЧАКА Юрія Михайловича, що діє на підставі Положення про управління  (далі – Замовник), з однієї сторони, і _____________________________________, в особі ____________________________, що діє на підставі _______________ (далі – «Виконавець»), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується виконати роботи (Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Маріуполя №2-д - №2-а/1 в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області) «код ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», а Замовник прийняти від Виконавця виконані роботи та оплатити їх.

2. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Роботи виконуються у межах строків зазначених у договорі, на загальних умовах, без урахування вихідних, святкових і неробочих днів, якщо інше не передбачено договором. Строк виконання робіт за Договором починає обчислюватися з періоду, зазначеного у договорі.

2.2. Строк виконання робіт:

- початок виконання робіт Виконавцем – з дати укладання договору.

- завершення виконання робіт Виконавцем – до 20.12.2023 року.

2.3. Виконавець за згодою Замовника, може виконати роботи Замовнику достроково.

2.4. За згодою Сторін строки виконання робіт можуть бути змінені із внесенням відповідних змін до Договору у разі виникнення документально підтверджених обставин непереборної сили; невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань (порушення умов фінансування, внесення змін до проектної документації; дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Виконавця обставинами; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт) за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення ціни, визначеної у Договорі.

2.5. При виникненні необхідності внесення зміни до раніше узгоджених Сторонами строків виконання робіт, Сторона, що ініціює таку зміну, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення відповідних обставин. При досягненні Сторонами згоди щодо такої зміни, Сторонами укладається додаткова угода до цього Договору, якою затверджуються зміни до Договору.

2.6. Фактичний строк закінчення виконання робіт по окремим об’єктам (обсягам, етапам, видам робіт) визначається датою підписання Замовником «Акта приймання-передачі виконаних робіт».

2.7. Місце виконання робіт – вул. Героїв Маріуполя №2-д - №2-а/1 в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Договору складає 1 619 906 грн. 40 коп. (один мільйон шістсот дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот шість гривень сорок копійок) з ПДВ.

Ціна Договору враховує усі витрати Виконавця на виконання предмету Договору.

3.2. Ціна договору не повинна змінюватись після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

3.3. Ціна Договору може бути змінена, в сторону зменшення, за взаємною згодою Сторін згідно діючого законодавства України. У такому разі, зміна ціни Договору повинна бути оформлена шляхом укладання додаткової угоди з наданням необхідних обґрунтувань та розрахунків.

3.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3.5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:

- визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;

- перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі.

3.6.  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби роботи. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета договору та відповідає оголошенню в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики робіт.

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо, виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Строк дії Договору та/або виконання зобов`язань щодо виконання робіт може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником в момент виникнення об’єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Сторони вносять зміни до договору, у разі коливання ціни робіт на ринку. Зазначене коливання має бути документально підтверджене.

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Сторони можуть внести зміни до договору у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави.

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

3.7.	 Оплата Виконаних робіт здійснюється Замовником в межах ціни Договору у термін – 10 календарних днів з дати підписання Сторонами «Акта приймання-передачі виконаних робіт».

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю виконання робіт, дотриманням вимог проєктно-кошторисної документації, національним стандартам України, термінів їх виконання, використанням Виконавцем матеріалів і обладнання, а також станом охорони праці та промислової безпеки, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

Виявлені під час перевірок відступи від законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці підлягають усуненню. При виявленні порушень вимог законодавства з охорони праці Замовником складається акт.

4.1.2. Вільного доступу в будь-який час на об’єкт для здійснення контролю за ходом виконання робіт.

4.1.3. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного виконання робіт на Об’єкті, передачі Об’єкта  відповідно до умов Договору і вимог чинного законодавства.

4.1.4. Відмовитися від прийняття виконаних робіт у разі виявлення дефектів/недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем.

4.1.5. Вимагати від Виконавця усунення за його рахунок, у строки, визначені законодавством України, Замовником (чи уповноваженими ним особами), всіх виявлених як при прийнятті виконаних робіт Замовником, так і під час гарантійного строку  недоліків (недоробок, порушень), якщо ці недоліки (недоробки, порушення) виникли саме з вини Виконавця, а також сплати Виконавцем визначеної умовами Договору пені (неустойки).

4.1.6. Вимагати від Виконавця безоплатного усунення дефектів/недоліків, що виникли внаслідок допущених ним порушень.

4.1.7. За умови несвоєчасного усунення виявлених на Об’єкті недоліків (дефектів, недоробок, порушень) у строки, визначені Замовником (чи уповноваженими ним особами), доручити усунення цих недоліків (дефектів, недоробок, порушень) за рахунок Виконавця іншій особі та вимагати від Виконавця відшкодування відповідних збитків.

4.1.8. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав виконання робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.1.9. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору.

4.1.10. Замовник також має інші права, передбачені Договором та іншими нормативними актами чинного законодавства України.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. Надати Виконавцю дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до Договору.

4.2.2. Надати Виконавцю доступ до точок підключення енергопостачання та водопостачання з метою встановлення відокремлених приладів обліку для проведення розрахунків за використані енергоносії, у разі наявності технічної можливості.

4.2.3. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки.

4.2.4. За умови відповідності виконаних робіт проєктній документації та умовам Договору, своєчасно і згідно умов Договору прийняти виконані роботи, що передаються за Договором, та оплатити їх в термін не пізніше 10 банківських днів після підписання актів приймання-передачі виконання робіт.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.3.2. За умови своєчасного виконання взятих на себе за Договором зобов’язань вимагати від Замовника прийняття виконаних робіт і здійснення за встановленим Договором порядком сплати за виконані роботи.

4.3.3. Виконавець має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами та іншими актами чинного законодавства України.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

4.4.1. Виконати роботи за Договором відповідно до Договору, договірної ціни, яка є невід’ємною частиною Договору, проєктно-кошторисної, технічної документації, з суворим дотриманням чинного в Україні законодавства.

4.4.2. Своєчасно, у строки, визначені чинним законодавством України, умовами Договору, Замовником чи іншими, уповноваженими Замовником особами, та за свій рахунок усувати всі виявлені як при прийнятті виконаних робіт Замовнику, так і під час гарантійного строку недоліки (недоробки, порушення).

4.4.3. Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та умов Договору завдані Замовнику збитки.

4.4.4. У випадку порушення взятих на себе зобов’язань, сплатити Замовнику визначену умовами Договору неустойку (пеню) та у випадку повернути Замовнику відповідну частку сплачених Виконавцю за Договором коштів.

4.4.5. Інформувати Замовника в письмовій формі про початок та закінчення виконання робіт.

4.4.6. Виконувати отримані в ході виконання робіт вказівки Замовника щодо способу усунення недоліків під час виконання робіт тощо, якщо вони не суперечать умовам чинного законодавства України та Договору.

4.4.7. Разом з підписаним Договором про закупівлю робіт надати Замовнику копію наказу про призначення відповідальної особи за виконання робіт з найменуванням посади, прізвища, ім’я та по батькові, номера мобільного телефону та електронної адреси.

4.4.8. Надавати Замовнику (у трьох примірниках) «Акти приймання-передачі виконання робіт» протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виконання робіт, або окремих етапів (обсягів) робіт.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ РОБІТ

5.1. Замовник передає Виконавцю Об’єкт та необхідні документи протягом 10 робочих днів після підписання Договору.

5.2. Виконавець забезпечує Замовнику, який здійснює технічний нагляд, можливість доступу на об’єкт.

5.3. Виконавець забезпечує виконання робіт згідно з договором.

5.4. Виконавець зобов’язаний у визначеному Договором порядку щотижня інформувати Замовника про хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

Обсяг інформації, наданий Виконавцем, повинен бути достатнім для аналізу стану, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

5.5. Виконавець повинен зберігати один комплект проєктної документації разом зі змінами до неї та надавати її Замовнику на його вимогу для користування. Виконавець, у порядку, визначеному нормативними документами та Договором, веде і передає Замовнику, після завершення виконання робіт, документи про виконання Договору.

5.6. Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору з вини Замовника, протягом 3 календарних днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 3 календарних днів з дня одержання повідомлення від Виконавця надає йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

5.7. Виконавець зобов’язаний усувати недоліки виявлені Замовником у строки, визначені договором та інформувати про це Замовника

6. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА РОБІТ

6.1. Приймання-передача виконаних робіт проводиться відповідно до чинних нормативних актів, шляхом підписання Акта приймання-передачі виконаних робіт, який Виконавець надає Замовнику протягом 5 робочих днів після виконання робіт.

6.2. Після одержання від Виконавця Акта приймання-передачі виконаних робіт Замовник протягом 5 робочих днів зобов’язаний його підписати або впродовж того ж часу надати вмотивовану відмову від підписання з одночасним складанням двостороннього  Акта виявлених недоліків, у якому Сторони визначають необхідні доопрацювання з вказівкою порядку і строків їх усунення.

6.3.  Відмова Виконавця від підписання Акта виявлених недоліків не звільняє його від обов’язку усунення недоліків/дефектів та відповідальності, передбаченої законодавством та цим Договором, а Акт виявлених недоліків вважається підписаним в редакції Замовника.

6.4. Усі роботи щодо усунення виявлених дефектів/недоліків виконуються силами і за рахунок Виконавця. Після усунення дефектів/недоліків робіт Виконавець повторно повідомляє Замовника про готовність до передачі робіт.

7. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ

ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ ДЕФЕКТІВ

7.1. Виконавець гарантує якість виконаних робіт, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку згідно з чинним законодавством України.

7.2. Гарантійний строк виконаних робіт становить 10 років та починається з дня підписання сторонами Акта виконаних робіт.

У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у виконаних роботах, він повідомляє про них Виконавця.

Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого результати виконаних робіт не могли використовуватись внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.

7.3. Виконавець відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних роботах протягом гарантійних строків.

7.4. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов’язаний повідомити про це Виконавця і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

Якщо Виконавець відмовиться взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Виконавцю.

7.5. Виконавець зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань Договору та порядок урегулювання спору визначається цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. У разі невиконання, неякісного або несвоєчасного виконання зобов’язань виконання робіт Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції:

- у разі неякісного виконання робіт – у розмірі 10% вартості від обсягу неякісно Виконаних робіт. При цьому, Виконавець не звільняється від обов’язку виправлення недоробок, дефектів чи недоліків. Усунення неякісно Виконаних робіт проводиться Виконавцем за свій рахунок;

- за порушення строків виконання робіт Замовник вправі нарахувати Виконавцю пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

8.3. У разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації Виконавець сплачує штрафні санкції, передбачені чинним законодавством України.

8.4. Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

8.5. Виконавець несе відповідальність за втрату, пошкодження та крадіжку обладнання та матеріалів, якщо такі надавались Замовником.

8.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов’язуються протягом десяти днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, в тому числі про зміну статусу платника податку. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Сторона, яка не повідомила, несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

8.7. Якщо Замовнику нанесені матеріальні збитки (матеріальна шкода) Виконавцем, або особами, залученими ним до виконання зобов’язань за даним Договором, Виконавець зобов’язаний повністю погасити ці збитки (шкоду) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Замовника, або передати Замовнику матеріальні цінності, аналогічні тим, що були втрачені Замовником.

Розмір збитків (шкоди), заподіяних працівниками Виконавця, залученими до виконання зобов’язань за цим Договором, визначається Замовником у відповідності до законодавства України, діючого на момент виникнення цих збитків.

8.8. У разі невиконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором належним чином, що спричинило накладення на Замовника штрафних санкцій з боку сторонніх контролюючих організацій, Виконавець відшкодовує суму виставлених штрафних санкцій у повному обсязі впродовж 10 календарних днів з моменту вручення Виконавцю відповідної вимоги.

8.9 У випадку порушення Замовником умов оплати виконаних робіт за цим Договором, може нараховуватись пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, які діяли на момент заборгованості від суми заборгованості за кожний день прострочення.

8.10. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.11. Якщо спори та розбіжності по цьому Договору не будуть врегульовані шляхом переговорів та консультацій, їх вирішення здійснюється у судовому порядку за місцем знаходження Замовника.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених діючим законодавством.

9.2. Строк дії Договору, за взаємною згодою сторін, може бути продовжений відповідно до вимог діючого законодавства, про що укладається додаткова угода.

9.3. Зміна істотних умов може здійснюватися за згодою сторін у випадках, що передбачені ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається додаткова угода із подальшим оприлюдненням таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

9.4. Інші зміни, що не стосуються істотних умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін у електронній системі «Prozorro».

9.5. Розірвання допускається тільки за згодою Сторін або за ініціативи однієї Сторони у визначеному умовами Договору порядку та чинним Законодавством України.

9.6. Замовник має право розірвати Договір у разі:

9.6.1. відсутності коштів для фінансування Виконавця;

9.6.2. затримки з вини Виконавця початку виконання робіт понад строки встановлені Договором;

9.6.3. прострочення Виконавцем календарного графіку виконання робіт більш ніж на один тиждень;

9.6.4. Виконавець виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечено їх усунення у визначений Замовником строк;

9.6.5. Виконавцем допущено недоліки (дефекти), які виключають можливість використання результатів виконаних для вказаної у Договорі мети та не можуть бути усунені Виконавцем.

9.6.6. банкрутства Виконавця у встановленому законом порядку;

9.6.7. виявлення недоцільності використання коштів для виконання робіт за Договором, у тому числі за обставин непереробної сили, прорахунків у проєкті;

9.8. Виконавець має право розірвати Договір у разі, якщо строк передачі проєктної документації порушений Замовником більш, ніж на два місяці.

9.9. Сторона, яка прийняла рішення про зміну або розірвання Договору, повинна надіслати відповідну письмову пропозицію другій Стороні. Сторона, яка одержала таку письмову пропозицію про внесення змін у Договір або його розірвання, зобов’язана протягом 10 робочих днів з дати отримання, письмово повідомити другу Сторону про своє рішення.

9.10. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. При настанні обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), внаслідок яких є неможливим протягом певного часу частково або в повній мірі виконання зобов’язань за цим договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання тих своїх зобов’язань, виконання яких стало неможливим внаслідок дії обставини непереборної сили (за винятком зобов’язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин), відповідно до часу дії обставин непереборної сили, при цьому, термін виконання всіх зобов’язань за цим договором збільшується пропорційно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

Після припинення дії обставин непереборної сили, всі перенесені зобов’язання підлягають виконанню в порядку, передбаченому цим Договором з урахуванням пропорційності продовження моменту їх виконання на період дії обставин непереборної сили.

10.2. Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов’язана повідомити у письмовій формі іншу Сторону про їх настання або припинення не пізніше 5 днів з моменту їх настання. Факти, викладені в повідомленні про настання обставин непереборної сили, підлягають підтвердженню Торгово-промисловою палатою України, сертифікат якої, після його отримання, але не пізніше 20 календарного дня з дати отримання відповідного повідомлення про настання обставин непереборної сили, також направляється Стороною, для якої наступили обставини непереборної сили, іншій Стороні.

10.3. У разі якщо обставини непереборної сили тривають понад 60 (шістдесят) календарних днів, Сторони можуть виступити з ініціативою про розірвання Договору.

10.4. Настання обставин непереборної сили не є підставою для невиконання Сторонами зобов’язань, термін виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Даний договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2023.

11.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. Закінчення погодженого сторонами терміну дії Договору не може бути підставою для припинення нарахування штрафу (пені) за неналежне виконання Сторонами зобов'язань, що випливають з Договору.

11.3. Даний Договір може бути достроково розірваний: за взаємною згодою Сторін; за рішенням суду; в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Договір укладено згідно з: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та інших нормативно-правових актів України. Якщо між умовами Договору та положеннями вказаних нормативно-правових актів виникнуть розбіжності або суперечності, Сторони повинні керуватись вимогами та положеннями чинного законодавства України. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені п.19 Особливостей, про що укладається відповідна додаткова угода у порядку передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України. У частині внесення змін до договору щодо зміни договірної ціни такі зміни вносяться із урахуванням вимог визначених Розділом ІІІ договору. Зазначені додаткові угоди оприлюднюються відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

12.2. Виконавець несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт.

12.3. Передача Виконавцем третім особам повністю або частково своїх прав і/або обов’язків за Договором забороняється.

12.4. Виконавець є платником податку на додану вартість.

12.5. Замовник не є платником податку на додану вартість.

12.6. Перевірки Замовником якості Виконаних робіт, матеріальних ресурсів, не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1. Договірна ціна.

Додаток 2. Локальні кошториси.

14.АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

| ЗАМОВНИК | ВИКОНАВЕЦЬ |
| --- | --- |
| Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради | ____________________________________ |
| Індекс: 32400; Адреса: вул. Шевченка, 50, м. Дунаївці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область; р/р IBAN UA128201720344210003000108341 в ДКСУ м. Київ МФО 820172 код ЄДРПОУ 44471937; Тел./факс. - e-mail: uprarxjkg@ukr.net | Індекс: ______________; Адреса: _____________________________; р/р IBAN UA _____________________________ в АТ «_______________________»; код ЄДРПОУ ________________________; Тел./факс. _________________________ e-mail: ________________________ |
| Т. в. о. начальника управління – Начальник відділу Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства благоустрою та цивільного захисту Дунаєвецької міської ради ___________ Юрій ВІТРОВЧАК М.П. | ___________ ___________________ М.П. |