ПЕРЕЛІК ЗМІН

від «30» червня 2023 р.

до тендерної документації,

затвердженої рішенням Уповноваженої особи

Протокол №51-УО від 30.06.2023

на закупівлю:

Капітальний ремонт мостового переходу км 4+966 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп (на м.Будапешт через м.Львів, Мукачеве і Ужгород) (під’їзд до м.Львова), Львівська область

(ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Виникла необхідність внесення змін до тендерної документації відповідно до цього переліку змін.

*Примітка! Положення, до яких вносяться зміни, відображаються червоним кольором та/або у вигляді закреслених даних.

1. Пункт 2.2 Розділу І Загальні положення викласти в наступній редакції:

«Начальник тендерно-договірного відділу

Мирослав СІМКА

Телефон +380679339408

Заступник начальника тендерно-договірного відділу

Ігор ОСТАПЧУК

Телефон +380979348430»

2. Пункт 1.1 Розділу IV  Подання та розкриття тендерної пропозиції викласти в наступній редакції:

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  03.07.2023, 12:00

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05.07.2023, 12:00

3. Внести зміни в пункт 2 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, а саме:

Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 0,5% очікуваної вартості закупівлі, а саме 259 146,44 грн. (двісті п’ятдесят дев’ять тисяч сто сорок шість гривень 44 копійки).

Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 0,5% очікуваної вартості закупівлі, а саме 259 146,40грн. (двісті п’ятдесят дев’ять тисяч сто сорок шість гривень 40 копійок).

4. Внести зміни в пункт 3.1. Додатку №1 до тендерної документації:

*Аналогічним за предметом закупівлі буде вважатись договір (договори) з виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції/нового будівництва мосту/мостового переходу/шляхопроводу на автомобільних дорогах загального користування державного значення укладеного (них) протягом останніх п’яти років з дати огошення закупівлі.

*Аналогічним за предметом закупівлі буде вважатись договір (договори) з виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції/нового будівництва мосту/мостового переходу/шляхопроводу на автомобільних дорогах загального користування державного значення та/або договір(договори) з виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції/нового будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, в складі яких було виконано роботи з капітального ремонту/реконструкції/нового будівництва мосту/мостового переходу/шляхопроводу, укладеного (них) протягом останніх п’яти років з дати оголошення закупівлі.

5. Додаток №8 до тендерної документації викласти в новій редакції:

ДОДАТОК № 8

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ВИМОГИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПЕреМОЖЦЯ (ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ), ЗГІДНО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1.Договірна ціна робіт обґрунтовується та оформлюється згідно Додатку 29 до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (далі – МЕТОДИКА).

2.	Договірна ціна є твердою та розраховується з використанням укрупнених показників вартості дорожніх робіт та послуг, обсяги та види яких передбачені Технічною специфікацією та відомістю обсягів робіт (BoQ)

3.	Розрахунок договірної ціни здійснюється переможцем у програмному комплексі АВК-5 поточної редакції, в якому враховані всі зміни в галузевих стандартах з ціноутворення.

4.	Переможець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, що є предметом закупівлі, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

5.	До Договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

6.	В Договірній ціні обов’язково передбачити суму коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг, що становить 1 545 687,00 грн.(один мільйон п’ятсот сорок п’ять тисяч шістсот вісімдесят сім гривень, 00 копійок) без ПДВ.

7.	В Договірній ціні обов’язково передбачити суму коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, що становить 5 778 490,00 грн.  (п’ять мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто гривень 00 копійок)  без ПДВ.

8.	Договірна ціна розраховується виходячи з обсягів робіт, технології виконання робіт, використання сертифікованих конкретних матеріалів, виробів і конструкцій та якості будівельно-монтажних робіт у чіткій відповідності до діючих нормативних документів, методичних рекомендацій тощо, а також з дотриманням безпечних умов праці.

ДОДАТОК № 8

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ВИМОГИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПЕреМОЖЦЯ (ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ), ЗГІДНО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1.Договірна ціна робіт обґрунтовується та оформлюється згідно Додатку 29 до Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (далі – МЕТОДИКА).

2.	Договірна ціна є твердою та розраховується з використанням укрупнених показників вартості дорожніх робіт та послуг, обсяги та види яких передбачені Технічною специфікацією та відомістю обсягів робіт (BoQ)

3.	Переможець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, що є предметом закупівлі, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

4.	До Договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

5.	В Договірній ціні обов’язково передбачити суму коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг, що становить 1 545 687,00 грн.(один мільйон п’ятсот сорок п’ять тисяч шістсот вісімдесят сім гривень, 00 копійок) без ПДВ.

6.	В Договірній ціні обов’язково передбачити суму коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, що становить 5 778 490,00 грн.  (п’ять мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто гривень 00 копійок)  без ПДВ.

7.	Договірна ціна розраховується виходячи з обсягів робіт, технології виконання робіт, використання сертифікованих конкретних матеріалів, виробів і конструкцій та якості будівельно-монтажних робіт у чіткій відповідності до діючих нормативних документів, методичних рекомендацій тощо, а також з дотриманням безпечних умов праці.

6. Пункт 3.8.  Додатку №5 до тендерної документації викласти в наступній редакції:

3.8. За підсумками роботи за місяць Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають до оплати, готує відповідні документи, погоджує їх з відповідними відділами Служби автомобільних доріг у Львівській області у порядку, визначеному чинним законодавством України та подає для підписання Замовнику. Замовник за участю представника Підрядника протягом 5 (п’яти) днів, перевіряє виконані роботи згідно представленого Акту приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 10 (десяти) днів з дня одержання. Візування Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) відповідальними працівниками Замовника здійснюються до подання актів на підписання Замовнику та не підтверджує факту прийняття виконаних робіт Замовником.

3.8. За підсумками роботи за місяць Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають до оплати, готує відповідні документи, погоджує їх з відповідними відділами Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області у порядку, визначеному чинним законодавством України та подає для підписання Замовнику. Замовник за участю представника Підрядника протягом 5 (п’яти) днів, перевіряє виконані роботи згідно представленого Акту приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 10 (десяти) днів з дня одержання. Візування Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за формою КБ-2в (УПВ) відповідальними працівниками Замовника здійснюються до подання актів на підписання Замовнику та не підтверджує факту прийняття виконаних робіт Замовником.

7. Пункт 4.2. Додатку №5 до тендерної документації викласти в наступній редакції:

4.2. Суми зобов’язань Замовника можуть коригуватися в межах ціни цього Договору при зміні напрямків використання бюджетних коштів відповідно до планів фінансування, затверджених Укравтодором (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій, інших розпорядників коштів), що буде визначатися додатковими угодами.

4.2. Суми зобов’язань Замовника можуть коригуватися в межах ціни цього Договору при зміні напрямків використання бюджетних коштів відповідно до планів фінансування, затверджених Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій, інших розпорядників коштів), що буде визначатися додатковими угодами.